總務處下週重要工作進度

出納組

- 各項收費及支出。

保管組

- 準備九十四學年度新增及報廢財產建檔業務工作。

- 進行文、藝、醫學院93學年度年度盤點。

採購組

- 醫學院綜合大樓國際會議廳進行招標作業，預定九月五日截標，九月七日及九月十五日分二階段評選作業，由採購組發會議通知。

- 催廠商93029醫學院指標工程招標案合約速交回學校辦理用印。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 合約項目繳交。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。 |
| 3 | 污水處理場 | 污水廠P.C澆置，推進井施作。 |
| 4 | 校園整體規劃案 | 第四次會議通知完成及場地確認。 |
| 5 | 化學系電力改善案 | 續佈管作業。 |
| 6 | 聖言樓地下室變更 | 殘障廁所打造發包。 |
| 7 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 竣工驗收。 |
| 8 | 自來水進水管線工程 | 呈核後，後續。 |
| 9 | 受訊總機、探測器設置 | 議價後呈核。 |
| 10 | 化糞池蓋新購 | 施工中。 |
| 11 | 貴子路排、網球場圍網修繕 | 施工中。 |
| 12 | 球場圍網修繕 | 8/24“總務長”與“建全”洽詢後續。 |
| 13 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 施工作業。 |
| 14 | 中美堂前廣場不銹鋼護欄 | 呈核後續。 |
| 15 | 給水幹管改裝 | 竣工驗收。 |
| 16 | 藝術學院工廠整頓、拆除隔間 | 施工完成待驗。 |
| 17 | 信義、和平學苑建物維護 | 施工中。 |
| 18 | 宜真、宜善學苑熱水管漏水 | 竣工驗收。 |
| 19 | 社圖防火門 | 社圖防火門陽極鎖故障更新，議價完成，呈核。 |
| 20 | 理二舍土木 | 施作中。 |
| 21 | 宜美防盜窗 | 宜美1樓鋁花格按裝工程。 |
| 22 | 伯達樓陽台及走廊積水 | 伯達樓442現勘評估。 |
| 23 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425室現勘評估。 |
| 24 | 濟時樓BF1天花板漏水 | 濟時樓BF1滲漏現勘評估。 |