總務處94/09/05-94/09/11業務報告

採購組

- 醫學院-醫學大樓實驗室工程合約12份，9/08完成蓋章。

- 醫學院-醫學大樓家具工程合約書12份，9/06完成蓋章。

- 醫學院-醫學大樓指標工程合約書12份，本週在秘書室蓋章中。

- 資訊中心-互動多媒體無線網路系統合約用印完成。

- 媒體與資源中心數位攝影機上網公告，等標中，9/12截標。

- (94)文具、清潔用品及電腦耗材本週9/8開標作業中。

- 國際會議廳工程9月5日截標，只有一家投標因而廢標，訂於9月12日再次投標作業，9月14日決標。

- 淨心堂聖堂整體音響及多媒體播放設備改善案，用印完成。

- 會計師查核本組採購合約，調出(93)未完工程大型採購案。

- 第七屆原住民大專青年國際文化交流活動招標，於9月2日下午1時30

分完成決標作業。

- 總務處各組業務更動報告及相關重要訊息宣示會議。

- 醫學院實驗室附屬工程增加採購高溫滅菌鍋一組，要求與得標廠商追加購

買，依採購作業程序需補簽呈，請購單先扣住，本週簽呈追補中。

- 不論金額大小合約簽約人自本週起一律改成校長為代表人。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 臨床心理系DG409加開一扇門 | 結案。 |
| 2 | LA204-207鋁門窗裝置 | 結案。 |
| 3 | 「人文科學圖書館」增建工程 | 結案。 |
| 4 | 譯研所化糞池蓋新購 | 竣工結案。 |
| 5 | 貴子路排、網球場圍網修繕 | 竣工結案。 |
| 6 | 給水幹管改裝 | 竣工結案。 |
| 7 | 宜美防盜窗 | 竣工結案。 |
| 8 | 污水處理場 | 污水廠大底基礎防水層施作。 |
| 9 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心園、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 驗收計價作業。 |
| 10 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 1.消防會審通過。 2.殘障廁所完工。 3.敦煌書局施工評估。 |
| 11 | 建物安檢 | 檢查報告整理中。 |
| 12 | 追求卓越計畫辦公室，LA104-109室內裝潢 | 施工中。 |
| 13 | 追求卓越計畫辦公室，LA104-109弱電裝置、網路裝置 | 施工中。 |
| 14 | LA204-207室內裝修工程 | 完工待驗。 |
| 15 | 資訊中心214辦公室裝修工程 | 完工待驗。 |
| 16 | 公共事務室捐助名人錄 | 尋價中。 |
| 17 | 餐旅系HE205整修工程 | 尋價。 |
| 18 | 應美系AA304教授休息室整修 | 尋價。 |
| 19 | 應美系AA304牆板裝修 | 尋價。 |
| 20 | 管院理圖英語角實木地板 | 已議價完畢並完成現勘，預計開學前可完成。 |
| 21 | 網球場牆網復原 | 已議價完畢並完成現勘，預計開學前可完成。 |
| 22 | 校園整體規劃案 | 1.村里長座談前置。 2.送小組審查用印。 |
| 23 | 化學系電力改善 | 牆面佈管。 |
| 24 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 25 | 宜真1-4樓浴廁粉刷 | 發包完成。 |
| 26 | 自來水進水管線工程 | 請購修單呈核中。 |
| 27 | 資管系階梯教室工程 | 施作中。 |
| 28 | 濟時樓3樓廁所磁磚工程 | 施作中。 |
| 29 | 應美系AA412教室隔間工程 | 完工待驗。 |
| 30 | 應美系教室空間整修工程 | 完工待驗。 |
| 31 | 應美系AA308教室裝修工程 | 完工待驗。 |
| 32 | 樹德樓2樓教室階梯工程 | 發包完成，廠商施作中。 |
| 33 | 民生學院秉雅樓HE501隔間工程 | 發包完成，待場地清空後施作。 |
| 34 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 施作完成，驗收中。 |
| 35 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、木門、油漆、景觀、輕隔間、鋁門窗、帷幕牆、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 36 | 受信總機、探測器設置 | 文研所、人文科學圖書館火警受訊總機合分為二獨立設置，圖書館B.F探測器新設等備料中。 |
| 37 | 球場圍網修繕 | 北向圍網傾斜，9/8估價評核。 |
| 38 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工待驗。 |
| 39 | 中美堂前廣場不銹鋼護欄 | 呈核作業。 |
| 40 | 藝術學院工廠整頓拆除隔間工程 | 施工中。 |
| 41 | 信義、和平學苑建物維護 | 竣工待驗。 |
| 42 | 宜真、宜善學苑熱水管漏水 | 竣工待驗。 |
| 43 | 輔幼中心109、201天花板漏水 | 109、201二間天花板漏水，完成後觀察中。 |
| 44 | 理二舍二間房間一門道土木 | 施工中。 |
| 45 | 社圖防火門工程 | 社圖防火門陽極鎖故障更新，備料中。 |
| 46 | 師培中心多媒體教室影音裝修工程 | 師培中心LE601、LE602評估議價中 |
| 47 | 藝術學院公佈欄整修工程 | 藝術學院大廳1樓新置施工中。 |
| 48 | 宜美學苑地坪漏水 | 宜美學苑412R 3樓盥洗室現勘中。 |
| 49 | 兒家中心鋁窗換裝 | 現勘評估。 |
| 50 | 伯達樓陽台走廊積水 | 伯達442現勘中。 |
| 51 | 濟時樓B1F屋頂漏水 | 濟時樓B1F天花板現勘中 – 共同外語科。 |
| 52 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室現勘中。 |
| 53 | 濟時樓B1F天花板漏水 | 濟時樓B1F天花板現勘中(男廁) - 共同外語科。 |
| 54 | LI108牆面整修 | 前走廊牆面壁癌現勘中 – 中文系。 |
| 55 | 兒家系秉雅樓無障礙空間 | 廁所改裝現勘中 - 兒家系秉雅樓。 |
| 56 | 文德B區6樓梯頂漏水處理 | 文德B區6樓梯頂，現勘評估。 |
| 57 | 醫學系天花板、洗手台、冷氣等漏水修繕 | DG625、626、627、629、632-天花板 DG627-洗手台。 DG629-冷氣機。 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.9.8

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 4 | 11 | 238 | 2 | 1 | 140 |  |
|  | 列管 |  | 1 | 10 | 6 | 1 | 0.5 | 295 |  |
| 文學院 | 列產 |  | 38 |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 列管 |  | 2 |  |  |  |  | 38 |  |
| 藝術學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  | 166 |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  | 169 |  |
| 理工學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外語學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民生學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 2 |  | 13 | 1 | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  | 3 |  | 7 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  | 117 |  |
| 進修部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（項） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 22 |  |  | 165 | 21 | 12 |
| 文具品 | 65 |  |  | 51 |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品管理系統 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 9/5 |  |  | 列印各單位領用物品明細帳 | 張皋煒 |
|  | 9/6、7 |  |  | 文具清潔用品定期盤點 | 張皋煒 |
|  | 9/6 |  |  | 規劃補貨 |  |
| 保管業務清冊列印 | 9/7、8 | 20 |  | 列印財產條碼 | 例行業務 |
|  | 9/7、8 | 17 |  | 影印資料 | 例行業務 |
| 書面對帳工作 | 9/5 |  |  | 彙整財產報廢申請單 | 例行業務 |
|  | 9/6 |  |  | 核對各單位領用物品明細帳 | 組長 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 組內送文 | 9/7、8 |  |  | 致送財產增減單至單位系所 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 9/7、8 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  | 9/7 |  |  | 補充會計室委發表單 | 例行業務 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 依年度盤點實況修正財產資料庫內明細資料。

- 至文學院宗輔室執行年度盤點。

- 審核及登錄文藝醫學院新增財產資料。

- 彙整統計爾來報廢品之類別與數量。

- 聯繫相關系所及回收商依回收處理契約書，安排9月8、12日二天執行本學年第一次報廢品回收作業並規劃回收路線。

- 9/8陪同回收廠商至理外民學院各單位回收報廢品。

- 盤點以推廣部系所發展基金購置之財產。

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 8筆，共計292,730元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 94筆，共計12,799,583元 |
| 校內款項支出 | 161筆，共計2,163,134元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0筆，共計0元 |

# 二、收入面

1、回答家長及學生各項繳費問題。

# 三、綜合業務

1、總務資訊系統出納部分展示及系統討論。