總務處94/09/12-94/09/18業務報告

採購組

- 醫學院附屬工程合約完成，分送相關單位。

- 媒體與資源中心數位攝影機招標案9/12流標，9/13第二次公告。

- (94)文具、清潔用品及電腦耗材，本年度改為逐項比價。

- 國際會議廳工程9月14日決標，由歐亞室內裝修工程公司得標。

- 醫學院實驗室附屬工程增加採購高溫滅菌鍋一組，簽呈已同意採議價辦理。

- 體育室運動相關器材設備第二次流標。

- 視聽教學中心筆記型電腦40台廢標。

- 依教育部書函94.8.9台總(二)字第0940108269號函，重新申請工程會政府採購公告系統-法人或團體使用代號與密碼，舊代號自94.8.29起停用。

- 提供九十三學年度採購案成果報告及執行後差異百分比。

- 案號93043宜美學苑1-4樓窗戶111樘驗收完成。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 資訊中心214辦公室裝修工程 | 結案。 |
| 2 | LA204-207室內裝修工程 | 結案。 |
| 3 | 應美系AA412教室隔間工程 | 結案。 |
| 4 | 應美系教室空間整修工程 | 結案。 |
| 5 | 應美系AA308教室裝修工程 | 結案。 |
| 6 | 濟時樓3樓廁所磁磚工程 | 結案。 |
| 7 | 污水處理場 | 污水廠大底基礎R.C澆置。 |
| 8 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心園、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 驗收計價作業。 |
| 9 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 1.消防會審通過，函文簽辦。 2.敦煌書局施工評估。 |
| 10 | 建物安檢 | 檢查報告整理完，送縣政府審查。 |
| 11 | 追求卓越計畫辦公室，LA104-109室內裝潢 | 施工中。 |
| 12 | 追求卓越計畫辦公室，LA104-109弱電裝置、網路裝置 | 施工中。 |
| 13 | 公共事務室捐助名人錄 | 議價完。 |
| 14 | 餐旅系HE205整修工程 | 議完價。 |
| 15 | 應美系AA304教授休息室整修 | 施工中。 |
| 16 | 應美系AA304牆板裝修 | 施工中。 |
| 17 | 建物評估 | 合約簽訂中。 |
| 18 | 管院理圖英語角實木地板 | 竣工驗收。 |
| 19 | 網球場牆網復原 | 施工中，預計開學前可完成。 |
| 20 | 校園整體規劃案 | 1.村里長座談前置。 2.送小組審查用印。 |
| 21 | 化學系電力改善 | 1.牆面佈管。 2.施工定點抽驗。 |
| 22 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 23 | 宜真1-4樓浴廁粉刷 | 發包完成。 |
| 24 | 自來水進水管線工程 | 請購修單呈核中。 |
| 25 | 應美系AA004、AA003金工教室隔間牆補修 | 議價完成，廠商備料。 |
| 26 | 樹德樓2樓教室階梯工程 | 完工待驗。 |
| 27 | 民生學院秉雅樓HE501隔間工程 | 場地清空後施作，備料中。 |
| 28 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 施作完成，9/16主驗。 |
| 29 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、木門、油漆、景觀、輕隔間、鋁門窗、帷幕牆、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 30 | 受信總機、探測器設置 | 9/15驗收。 |
| 31 | 球場圍網修繕 | 北向圍網傾斜，9/8估價評核。 |
| 32 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工待驗。 |
| 33 | 中美堂前廣場不銹鋼護欄 | 呈核作業。 |
| 34 | 藝術學院工廠整頓拆除隔間工程 | 施工中。 |
| 35 | 信義、和平學苑建物維護 | 竣工待驗。 |
| 36 | 宜真、宜善學苑熱水管漏水 | 竣工待驗。 |
| 37 | 輔幼中心109、201天花板漏水 | 109、201二間天花板漏水，完成後觀察中。 |
| 38 | 理二舍二間房間一門道土木 | 施工中。 |
| 39 | 社圖防火門工程 | 社圖防火門陽極鎖故障更新，竣工待驗。 |
| 40 | 師培中心多媒體教室影音裝修工程 | 師培中心LE601、LE602完成議價，現勘確認，備料。 |
| 41 | 藝術學院公佈欄整修工程 | 藝術學院大廳1樓新置竣工待驗。 |
| 42 | 宜美學苑地坪漏水 | 宜美學苑 3樓盥洗室施作中。 |
| 43 | 兒家中心鋁窗換裝 | 發包完成，廠商備料中。 |
| 44 | 外語學院LB005教室磁磚剝落 | 已議價完畢並完成現勘。 |
| 45 | 徐達光老師研究室漏水 | 已議價完畢。 |
| 46 | 伯達樓陽台走廊積水 | 伯達442備料施作。 |
| 47 | 濟時樓B1F屋頂漏水 | 濟時樓B1F天花板現勘中 – 共同外語科。 |
| 48 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室備料中。 |
| 49 | 濟時樓B1F天花板漏水 | 濟時樓B1F天花板現勘中(男廁) - 備料中。 |
| 50 | LI108牆面整修 | 前走廊牆面壁癌現勘中 – 中文系。 |
| 51 | 兒家系秉雅樓無障礙空間 | 廁所改裝現勘中 - 兒家系秉雅樓。 |
| 52 | 文德B區6樓梯頂漏水處理 | 文德B區6樓梯頂，備料中。 |
| 53 | 醫學系天花板、洗手台、冷氣等漏水修繕 | DG625、626、627、629、632-天花板 DG627-洗手台。 DG629-冷氣機。 現勘中。 |
| 54 | 體育系天花石膏板修繕 | 體育學系LP314、309、303、211、218、3F走道現勘中。 |
| 55 | 人文科學圖書館屋頂積水 | 人文科學圖書館洽承商處理後續。 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.9.16

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 3 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 230 |  |
|  | 列管 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 240 |  |
| 文學院 | 列產 |  | 23 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 34 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  | 2 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 5 |  | 3 | 0.5 | 1 |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  | 2 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 11 |  |  |  | 2 | 73 |  |
|  | 列管 |  | 10 | 1 |  |  | 2 | 137 |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 進修部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 42 |  |  |  |  |  |
| 文具品 | 79 |  |  |  |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品管理系統 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 9/14 |  |  | 進貨建檔 | 張皐煒 |
| 保管業務清冊列印 | 9/12、14、16 | 433 |  | 列印財產條碼 | 本組各業務承辦人 |
|  | 9/14、16 | 38 |  | 影印資料 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 組內送文 | 9/16 |  |  | 分送各單位領用物品明細表 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 9/12、13 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 會同廢品回收商至文藝醫學院過各單位系所回收報廢物品。

- 至醫學院院長室及宗輔室進行年度盤點。

- 依年度盤點實況修正財產資料庫內明細資料。

- 理外民學院各系所單位財產新增、報廢、移轉資料建檔。

- 盤點英文系財產82件，物品91件。

- 盤點語言中心、博研所、織研所、進修部教務組、進修部日文系以推廣部系所發展基金購置之財產。

- 彙整推廣城區部及電子工程系盤點資料。

- 彙整提交8月份領用物品總表與各單位當月領用明細，週知各領用單位並交付各單位分帳明細予會計室攤提扣帳。

- 聯繫廢品回收商依回收處理契約書，安排9月21日執行本學年第二次報廢品回收作業並規劃回收路線。

事務組

校本部總機940912-940916

1. 更錄自動總機平常上下班語音宣告。

2. 註冊組開會無法接聽電話。

3. 保管組回收機房報廢電腦主機銀幕各兩台。

4. 傳真資訊中心教學組重灌硬碟申請單。。

5. 協辦文圖二樓積水問題。

6. 增修帳務系統電話資料庫。

7.  跑94/09統支電話總金額, mail中華電信公司確認。

8.  彙整電話表初稿。

9. 處理電話申請及異動相關業務。

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| 野聲樓第一會議室 | 12 |
| 野聲樓第二會議室 | 4 |
| 野聲樓第三會議室 | 11 |
| 場地使用說明 | 15 |
| 濟時樓國際會議廳 | 5 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 4 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 3 |
| 利瑪竇LM教室 | 22 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 3 |

葉明媛（醫學院對口）工作報告

利瑪竇大樓

1. LM四樓教授休息室淨空供(學士後法律學系)作為系辦公室

清空老舊櫃子與座椅並報廢飲水機

LM大樓報廢並更新5部83年採購之老舊飲水機。

2. 核發地下室研究生圖書室門禁卡2張

3.委請合約保全人員於例假日仍負責LM自息室開關門禁

開門6:30分  關門24:00

4.LM大樓電梯修繕更新纜繩等零件

5.水電馬桶.木門維修

醫學院大樓

1.大樓水電馬桶.冷氣漏水維修6件

2.電腦及網線維修7處.更換燈管12支

3.採購紅布條.餐點.圖書.指向性麥克風

4. 9/14中午12:00醫學院院務會議

一、廠商廠地維護費收6家....水電費收5家

二、7/27-8/28全校廠商水電費核算並發函10家廠商催繳

三、製作94學年度本校廠商場地使用各項費用狀況一覽表共36家廠商

四、核銷全校26台電梯保養費

五、內政部指定中華民國升降設備檢查員協會來函

要求本校電梯中映公司應重新申領升降設備使用許可證

隨即要求中映公司配合辦理，並將許可證張貼於電梯內。

六、與彰化商業銀行商談租用校舍置放自動提款機合約，並將合約

改為政府規定之橫列式。

民生學院服務對口業務報告

| 通知工友詹珍岳、陳曾矜 劉淑美、羅帶第清潔維護工作自94.9.15.生效 |  |
| --- | --- |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 50件 |
| 5.朝雲樓、秉雅樓、食營工廠各層樓消防器材、房號、廚餘桶統計. | 1次 |
| 6.過期滅火器22支申請換藥 . | 22支 |

理工外語服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 8 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 135 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 10 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 20 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 36 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 50 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：3 件； 碩士服 ：2 件 |  |

（一般事務）

| 1 | 請購修單 | 380 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 2 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 3 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 18 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 25 |
| 7 | 校外來文 | 3 |
| 8 | 校內收文 | 13 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 9件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 2件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 17 |
| 12 | 實驗室廢液外送 | 0kg |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送g | 0 |
| 14 | 清潔美化（校園草樹整修） | 1件 |
| 15 | 採購案 | 36件 |
| 16 | 停車證申請 | 109張 |
| 17 | 寄發考試簡章 | 0 |
| 18 | 工友勤務支援 | 2次 |
| 19 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 43 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 0 |
| 22 | 違規停車罰款 | 0 |
| 23 | 臨時停車收費 | 43800元 |
| 24 | 磁卡製作 | 0 |
| 25 | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 | 3 |
| 26 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 27 | 水質檢測 | 0 |
| 28 | 廚餘統調查 |  |

邱文鶯工作報告

| 場地借用+慶典活動(支援開學典禮14t場佈15預演16典禮: 94/9/12-94/9/16 |
| --- |
| 【藝術學院】 | 次 數 |
| 請購(修)單 | 10 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 7 |
| 處理特別事項 | 3 |
| 1. 9/12 16:45幫忙文鐸神父填寫劃撥轉帳資料 |  |
| 2. 9/13 9:35幫忙聖言會陸修士處理郵局事務及車證問題 |  |
| 3. 9/14 10:10 幫忙聖言會代表尋找印鑑為理工校車之報廢 |  |

| 94/9/12-94/9/16 張毓珉 |
| --- |
| 【事務組】 | 次 數 |
| 請購(修)單 | 3張 |
| 工友支援搬東西 | 8次 |
| 飲水機更新 | 4台 |
| 飲水機修理 | 7台 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 9張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 25張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號82件 平信數量多每天約花半小時分送 12 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 22件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 8次 |
| 4.借用鑰匙 | 17次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 6次 |
| 6.請購〈修〉單報銷含13系8所 | 8筆 |
| 7.文藝學院教室借用綜合業務。 | 5次 |
| 8.文藝學院工友勤務之督導。 | 查滅火器、廚餘桶、飲水機頻繁連絡 |
| 9.防火管理人員業務 | 調查管轄區內滅火器.照明燈數量.日期製成表格 |
| 10.監視系統業務 |  |

臨時交辦事項明細：

- 編製個大樓內每個房間的代號一覽表

- 編製個人行事曆

- 文華樓.文開樓鴿糞清洗及圍網案

- 文研樓製壓克力位置平面圖估價討論

社法管窗口業務報告   94/9/12/--9/16

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 100 |  |  |
| 各系所借雜物 | 50 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 156 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 55 |  |  |
| 木工維修 | 10 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 2 |  |  |
| 工友督導 | 5 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 | 0 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 5 |  |  |

事務組朱麗文94.9.12~94.9.16工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 前置作業-整理、分類等 會計通過請購修單件數76張 無金額請購修單收件88張 請購修申請預算登錄件數25件 請購修單核銷登錄件數10件 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、洗衣房、潛水艇天空、濟時樓 | 共同外語科3件採購案處理中 濟時樓塑膠地板維修協調下星期一廠商來處理 洗衣房清潔完畢 |
| 專案：80週年西服套裝 | 94.9.12發文全校〝80週年校慶制服第二批套量及第一批修改處理事宜，請配合辦理〞 收集確認名單中 |

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 64筆，共計696,772元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 261筆，共計35,884,375元 |
| 校內款項支出 | 323筆，共計544,859,826元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 33筆，共計294,703元 |

# 二、收入面

1、回答家長及學生各項繳費問題。

# 三、綜合業務

- 總務資訊系統出納部分展示及系統討論。

2、定存單到期處理情形: (94/9/1-94/9/15)

| 日期 工作內容 | 9 月1-9日 | 9月10日 | 9月11-12日 | 9月13 日 | 9月15 日 | 金額共計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定存單、資金調度上簽請示日期 | 9 月5 日 | 9 月6 日 | 9 月7 日 | 9月8 日 | 9月9 日 | 566,590,475 |
| 定存單換單本利續存張數 | 14 | 29 | 4 | 2 | 63 | 151,590,475 |
| 定存單換單本金續存、利息轉活存張數 |  |  |  |  |  |  |
| 定存單解約轉活存支薪或轉支存支貨款、工程款張數 |  |  |  |  |  |  |
| 新增定存單筆數 |  |  | 2 | 2 |  | 325,000,000 |
| 活存轉支存支貨款 |  |  |  |  |  |  |
| 支存轉支存支貨款 | 1 |  | 1 |  |  | 90,000,000 |