總務處94/10/03-94/10/09業務報告

採購組

- 國際會議廳工程合約黃建築師審核中，預計下週可交給學校轉內裝工程及音響系統2位顧問再作確認。

- 媒體與資源中心數位攝影機第四次上網公告。

- 資訊中心電腦165台，使用教育部款，向中央信託局訂購中。

- 污水處理廠開始支付第一期工程款。

- 污水處理廠追加工程預算，編在94學年度，請購單流程本週已簽回。

- 本週處理體育室請購冷氣報價事宜，使用單位不同意已得標廠商之施作方式，提出必需採取相同工程項目再作比較以示公平，呈請總務長協助處理及暸解實情。本案後續，實有討論空間。

- 本週秘書室舉辦電子公文功能擴充暨連結人事室之請假系統上線應用教育訓練課程，分梯次全組參加。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館增建工程」 | 合約項目繳交。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。 |
| 3 | 污水處理場 | 污水廠BF壁牆第二階段防水施作水平支撐拆除。 |
| 4 | 校園整體規劃案 | 預定參與大會都審。 |
| 5 | 化學系電力改善案 | 配電作業。 |
| 6 | 聖言樓地下室變更 | 與敦煌書局商議工程內容確定。 |
| 7 | 自來水進水管線工程 | 待水廠後續施工。 |
| 8 | 化糞池蓋新購 | 施工中。 |
| 9 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 10 | 中美堂前廣場不銹鋼護欄 | 呈核後續。 |
| 11 | 給水幹管改裝 | 竣工驗收。 |
| 12 | 信義、和平學苑建物維護 | 竣工驗收。 |
| 13 | 宜真、宜善學苑熱水管漏水 | 竣工驗收。 |
| 14 | 社圖防火門 | 9/16初驗，9/20測試，驗收改善。 |
| 15 | 理二舍土木 | 竣工驗收。 |
| 16 | 宜美防盜窗 | 宜美1樓鋁花格按裝工程。 |
| 17 | 伯達樓陽台及走廊積水 | 伯達樓442竣工驗收。 |
| 18 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425竣工驗收。 |
| 19 | 濟時樓BF1天花板漏水 | 濟時樓BF1滲漏竣工驗收。 |
| 20 | 影傳系攝影棚空調工程 | 完成廠商議價發包。 |
| 21 | 徐達光老師研究室漏水 | 施作。 |
| 22 | 網球場牆網復原 | 結案。 |
| 23 | 輔幼中心109、201天花板漏水 | 109、201二間天花板漏水完成後，觀察中。 |
| 24 | 師培中心多媒體教室影音裝修工程 | 結案。 |
| 25 | 宜美學苑地坪漏水 | 宜美學苑 3樓盥洗室竣工驗收。 |
| 26 | 伯達樓陽台走廊積水 | 竣工驗收。 |
| 27 | 濟時樓B1F(第一會話教室)屋頂漏水 | 濟時樓B1F天花板(第一會話教室)竣工驗收。 |
| 28 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室竣工驗收。 |
| 29 | 濟時樓B1F天花板漏水 | 濟時樓B1F天花板(男廁) 竣工驗收。 |
| 30 | 兒家系秉雅樓無障礙空間 | 廁所改裝-兒家系秉雅樓，竣工驗收。 |
| 31 | 文德B區6樓梯頂漏水處理 | 文德B區6樓梯頂，竣工驗收。 |
| 32 | 醫學系DG625、626、627、629、632等天花板、洗手台、冷氣等漏水修繕 | 醫學系DG625、626、627、629、632等，竣工驗收。 |
| 33 | 體育系天花石膏板修繕 | 2P、314-303-218 2P、309-211-3F走道 呈核後，議價後續。 |
| 34 | 人文科學圖書館屋頂積水 | 連接藝術學院廊道，9/29已先緊急清除積水，後續施工。 |
| 35 | 職治系系辦教室研究室空間隔間 | 系辦教室研究室施工中。 |
| 36 | 體育室後方倉庫不銹鋼版更新 | 完工驗收。 |
| 37 | 利瑪竇大樓220V電力改善 | 完工驗收。 |
| 38 | 藝術學院3樓平台漏水、積水 | 待驗收結案。 |
| 39 | 建物安檢 | 改善評估。 |
| 40 | 運動場圍籬圍修整建工程 | 廠商施作。 |
| 41 | 中正路、中山路校友會陸橋廣告 | 簽辦意見及施作。 |
| 42 | 聖言樓排水管修繕 | 廠商施作。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 127筆，共計1,273,147元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 268筆，共計23,729,385元 |
| 校內款項支出 | 515筆，共計11,836,925元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 2筆，共計921,722元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 74筆，共計61,699,766元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 16筆，共計1,513,450元 |
| 國科會計畫060088 | 1筆，共計117,000元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 19筆，共計529,759元 |
| 語言中心學費0412791 | 3筆，共計70,020元 |

- 三、綜合業務

- 總務資訊系統出納部分展示及系統討論。

2、統計94-1申請學雜費分期付款總金額共計2,673,843

事務組

校本部總機

1. 印送耶穌會94/09電話費明細報表。

2. 彙整電話表三校稿。

3. 與慧玲說明電話及對口業務。

4. 催廠商速至文圖面紙販賣機補貨。

5. pannsonic工程師到校處理數位話機功能及值機台換回panasonic機座。

6. 轉送文圖打蠟機及吸塵器財產號碼貼紙。

7.  印製94/09統支電話費溢收明細表及繳款出納組回沖。

8.  函送各單位94學年電話表定稿核對。

9.  報修自動總機故障(10/07/0900)。

10. 憑證核銷94/09統支電話費。

11. 轉知文舍工友10/08文舍施工停水。

12. 處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲

- 虹橋安裝場地系統->叢山、邱姐

- 各場地設備部份須顯示(再行新增選項,其設備內容來自保管組資料)

- 完成總機初步需求，並與淑華完成確認

- 交付虹橋劉先生6頁書面資料

- 總機需求整理2頁

- 10/4 有關稅務程序事項 mail印出1頁

- 總務系統交付功能(採購組、秘書、營繕組各一頁)共3頁

- 與虹橋劉先生初步溝通,瞭解現行狀況

- 虹橋下週安排採購組作初步操作教學，再下週為保管組

- 整理總機交付各式文件

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| 野聲樓第一會議室 | 4 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 11 |
| 場地使用說明 | 5 |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 利瑪竇LM教室 | 0 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 4 |
| 校區戶外場地 | 5 |

葉明媛（醫學院對口）工作報告

| 醫學院+利瑪竇大樓 94/9/26-94/9/30 |  |
| --- | --- |
| 【醫學院】 | 次 數 |
| 請購單 | 11 |
| 請修單 | 4 |
| 電梯叫修及保養合約核銷94/10 |  |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請修單 | 16 |
| LM教授休息室四樓恢復 |  |
| 專案 |  |
| 影印卡售出6盒 |  |
| 波若梁主任提出輔園晚上有流浪漢滯留 商請警衛隊長加強巡邏 |  |

民生學院對口94.9.13.—94.9.17.工作報告

| - 通知工友詹珍岳、陳曾矜劉淑美、羅帶第清潔維護工作自94.9.15.生效 |  |
| --- | --- |
| 2.全校學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.法管器材交接、維修預備開學上課用。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 50件 |
| 5.朝雲樓、秉雅樓、食營工廠各層樓消防器材、房號、廚餘桶統計. | 1次 |
| 7.過期滅火器22支申請換藥 . |  |
| 8.回收畢業服勝送洗. |  |
| 9. 連絡宏國電腦修理筆記型電腦。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 11.連絡工讀生排班（法管器材室）。 |  |

理工外語服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 |  | 件數 | 備註 (緊急處理) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 |  | 9 | (緊急處理) |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 |  | 204 |  |  |  |
| 3 | 校內文件分發 |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 |  | 19 |  |  |  |
| 5 | 處理請購(修)單 |  | 18 |  |  |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 |  | 28 |  |  |  |
| 7 | 回收畢業服 |  | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |  |  |
|  |  | （一般事務） |  |  |  |  |
| 1 |  | 請購、請修單 |  |  | 347 |  |
| 2 |  | 校園場地租借 |  |  | 0 |  |
| 3 |  | 牌樓申請 |  |  | 1 |  |
| 4 |  | 物品借用 |  |  | 9 |  |
| 5 |  | 社團申請車輛進入校園 |  |  | 6 |  |
| 6 |  | 車輛進出知會單（車輛申請） |  |  | 12 |  |
| 7 |  | 校外來文 |  |  | 12 |  |
| 8 |  | 校內收文 |  |  | 27 |  |
| 9 |  | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 |  |  | 14件 |  |
|  |  | （環安業務） |  |  |  |  |
| 10 |  | 勞安環保案件、會議、教育訓練 |  |  | 1件 |  |
| 11 |  | 勞安環保校內16、外函處理18、申報案件 |  |  | 36 |  |
| 12 |  | 實驗室教職員工健康檢查 |  |  | 1 |  |
| 13 |  | 感染性事業廢棄物外送g（實驗室廢液外送） |  |  | 2 |  |
|  |  | （汽機車管理） |  |  |  |  |
| 14 |  | 停車證申請 |  |  | 400張 |  |
| 15 |  | 違規停車罰款 |  |  | 0 |  |
| 16 |  | 臨時停車收費 |  |  | 38300元 |  |
|  |  | （工友相關事務） |  |  |  |  |
| 17 |  | 發清潔用品 |  |  | 32 |  |
| 18 |  | 工友勤務支援 |  |  | 5次 |  |
| 19 |  | 磁卡製作 |  |  | 0 |  |
| 20 |  | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 |  |  | 7 |  |
| 21 |  | 水質檢測 |  |  | 5 |  |
| 22 |  | 廚餘桶調查 |  |  | 13 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （校園清潔美化） |  |  |  |  |
| 24 |  | 一般垃圾清運 |  |  | 30噸 |  |
| 25 |  | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） |  |  | 0噸 |  |
| 26 |  | 植栽花圃修剪 |  |  | 0次 |  |

| 場地借用+慶典活動 94/10/3-94/10/7 |  |
| --- | --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單(10+2+2+4) | 18 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2 |
| 處理特別事項 | 7 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| 野聲樓第一會議室 | 4 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 11 |
| 校區戶外場地 | 5 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 4 |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 0 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 4 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

| 張毓珉 |  |
| --- | --- |
| 【事務組】 | 次 數 |
| 請購(修)單 | 8張 |
| 工友支援搬東西 | 5次 |
| 飲水機更新 | 7台 |
| 飲水機修理 | 4台 |
| 領清潔用品 | 32張 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 0張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 4張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 7張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號77件 平信數量多每天約花半小時分送 10 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 17件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 4次 |
| 4.借用鑰匙 | 11次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 29次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 5筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 3次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 |  |
| 9.防火管理人員業務 |  |
| 10.監視系統業務 |  |

社法管窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 60 |  |  |
| 各系所借雜物 | 77 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 300 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 55 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 24 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 5 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 | 20 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 3 | 廚餘 聖誕樹 砍公車道大樹 |  |
| 環境美化 | 3處 | 中央走道—濟時樓周邊 --醫學院區 | 臨時交辦有1聖言樓東邊小門2 利瑪竇門前3樹德前以上修剪樹枝--- |

朱麗文工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修分案前置作業-整理、分類等 全校會計通過請購修單件數221件 無金額水電及其它請購修單收件126件 請購修單，申請預算電腦登錄件數25件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數23件 零用金撥補12項 影印卡支出11張 郵票支出30元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、洗衣房、潛水艇天空、濟時樓 | 潛水艇天空整修清潔完成。 維修濟時樓1樓109冷氣不冷。 濟時樓外靠羅耀拉樓梯第一階防滑墊修理。 濟時樓1樓108天花板脫落，已請營繕處理。 濟時樓1樓JS119社工所教室冷氣不冷處理。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 80週年校慶制服第一批完成，核對全校各單位簽收單，統計數量。 |
| 其它 | 94.10.3(一)下午組務會議。 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.10.7

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 170 |  | 21 | 3 | 8 | 1257 |  |
|  | 列管 |  | 5 |  | 13 | 2 | 0.5 | 1438 |  |
| 文學院 | 列產 |  | 2 |  |  | 3 |  | 15 |  |
|  | 列管 |  | 12 |  |  |  | 4 | 55 |  |
| 藝術學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  | 2 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 64 |  | 4 | 0.5 | 4 |  |  |
|  | 列管 |  | 6 |  | 6 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| 進修部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（類） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 14 |  |  | 51 |  | 2 |
| 文具品 | 53 |  |  | 165 |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品管理系統 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 10/7 |  |  | 進貨及單價調整資料建檔 |  |
|  | 10/3 |  |  | 各單位領用物品明細帳 | 張皋煒 |
|  | 10/4、5 |  |  | 文具清潔用品定期盤點 | 張皋煒 |
|  | 10/6 |  |  | 盤點後數量建檔 |  |
| 保管業務清冊列印 | 10/3、6、7 | 334 |  | 列印財產條碼 | 例行業務 |
| 書面對帳工作 | 10/3、4 | 52 |  | 核對資料 |  |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 組內送文 | 每日 | 23 |  | 全校各單位 |  |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、至文學院進行年度盤點。

二、發文各單位，函告新增財產申請單位將財產規程黏貼在清單背面。

三、彙整93學年度全校報法院財產檔案。

四、整理全校財產暨列管物品投保產險檔案。

五、盤點心理系以推廣部教育發展基金購置之財產。

六、彙整提交9月份領用物品總表與各單位當月領用明細，週知各領用單位並交付各單位分帳 明細予會計室攤提扣帳。

七、依年度盤點實況修正財產資料庫內明細資料。