總務處94/10/10-94/10/16業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 淨心堂宗輔主任室換自來水管 | 結案。 |
| 2 | 生活家園水管老舊換新 | 結案。 |
| 3 | 網球場牆網復原 | 結案。 |
| 4 | 污水處理場 | 污水廠BF外牆防水施作(2)第二層水平支撐拆除。 |
| 5 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 10/14與敦煌協談。 |
| 6 | 影傳系攝影棚空調工程 | 已發包，廠商備料中。 |
| 7 | 藝術學院3樓平台漏水、積水 | 驗收完畢。 |
| 8 | 建物安檢 | 完成餐廳部分之現勘。 |
| 9 | 教務處YP205會議室整修 | 完工待驗。 |
| 10 | LA104-109裝設鋁窗(氣密窗) | 施工中。 |
| 11 | 公共事務室捐助名人錄 | 施工中。 |
| 12 | 建物耐震詳評 | 測試報告進行中。 |
| 13 | 校園整體規劃案 | 10/12大會都審未通過。 |
| 14 | 化學系電力改善 | 1.高壓變電器製作完成。 2.訂下星期10/18廠驗。 |
| 15 | 法園漏水修復 | 廠商估價，請購修單送核。 |
| 16 | 體育室後方倉庫不銹鋼版更新 | 完工。 |
| 17 | 利瑪竇大樓220V電力改善 | 完工。 |
| 18 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 19 | 醫學院用電契約申請 | 請購修單送核。 |
| 20 | 宜真1-4樓浴廁粉刷 | 發包完成。 |
| 21 | 自來水進水管線工程 | 規費繳交完畢，待水廠後續施工。 |
| 22 | 中正路、中山路校友會陸橋廣告 | 廣告看板製作中(校友會自行發包)。 |
| 23 | 聖言樓排水管修繕 | 廠商備料。 |
| 24 | 藝術學院天花板補修 | 驗收完畢。 |
| 25 | 許順旺老師研究室漏水 | 廠商施作。 |
| 26 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 施作完成，9/16主驗。 |
| 27 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、木門、油漆、景觀、輕隔間、鋁門窗、帷幕牆、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 28 | 社圖防火門工程 | 社圖防火門陽極鎖故障更新，竣工測試。 |
| 29 | 宜美學苑地坪漏水 | 宜美學苑 3樓盥洗室竣工待驗。 |
| 30 | 徐達光老師研究室漏水 | 廠商施作。 |
| 31 | 伯達樓陽台走廊積水 | 伯達442施作完成，觀察中。 |
| 32 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室施工完成，觀察中。 |
| 33 | 文德B區6樓梯頂漏水處理 | 文德B區6樓梯頂，竣工觀察中。 |
| 34 | 人文科學圖書館屋頂積水 | 完工待驗。 |
| 35 | 藝術學院三、四樓屋頂水塔漏水整修 | 施工中。 |
| 36 | 理二舍屋頂滲漏 | 404、405室天花板滲漏，施工中。 |
| 37 | 生科系3樓廁所屋頂漏水 | 生科系3樓廁所，備料中。 |
| 38 | 宜美學苑412R漏水 | 宜美學苑412R施工中。 |
| 39 | 玫瑰學院修磁磚水泥 | 玫瑰學苑雜項修繕。 |

採購組

- 國際會議廳工程合約草本建築師審核完成，歐亞公司裝訂作業中，預計下週可交給建築師蓋章，再轉內裝工程及音響系統2位顧問蓋章。

- 媒體與資源中心數位工作站、數位攝影機等標案，已完成決標。

- 資訊中心電腦165台，使用教育部款，以共同供應契約向超頻網路訂購。

- 資訊中心網路組 校友伺服器網路主機上網公告。

- 虹橋資訊系統展示完工成果及指導操作，建議進行測試不完備再修正。

- 廠商來函為醫學院綜合大樓新建工程款請求追加案，本案屬設計變更追加減案，需先會相關單位以暸解實情，文呈閱請鈞長  核示。

- 彙整94上教育部整體獎補助款屬公告金額(100萬)以上之採購計畫案件。

- 針對執行92下-93上教整款，依管科會訪評意見作申復說明。

事務組

校本部總機

  - 催收彙整全校電話表定稿。

2.  送94/10工讀費請領清單。

3.  傳真至潔公司電話表定稿修正及確認印製。

4.  處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲週報

- 虹橋公司本週至採購組(含進修部及推廣部相關人員)進行系統安裝及教學

- 虹橋下週將為保管組同仁進行系統安裝及教學，之後為營繕組

- 保管組本週已繳交系統完成比率調查表

- 虹橋本週並針對場地系統之缺失已改善完畢，請叢山及邱姐進行測試

- 總務系統虹橋預計安排教學時程(包含進修部及推廣部相關人員)

場地管理－＞採購組10/13－＞保管組10/20－＞營繕組10/27

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| 野聲樓第一會議室 | 8 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 9 |
| 場地使用說明 | 3 |
| 濟時樓國際會議廳 | 5 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 2 |
| 利瑪竇LM教室 | 2 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 5 |
| 校區戶外場地 | 5 |

葉明媛（醫學院對口）工作報告

| 醫學院+利瑪竇大樓 94/10/11-94/10/14 |  |
| --- | --- |
| 【醫學院】 | 次 數 |
| 請購單 | 2 |
| 請修單 | 1 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 8 |
| LM教授休息室四樓恢復 沙發 飲水機 |  |
| 專案 |  |
| 影印卡售出3盒 |  |
| 催收場地費及水電費 |  |
| 召開敦煌書局消防改善工程協調會。 聯繫營繕組、敦煌書局主任及經理於10/14日上午10：30分於事務組協商。 |  |
| 聯繫彰化銀行新莊分行關於設置櫃員機合約事誼 |  |

民生學院對口94.9.14.—94.9.17.工作報告

| - 通知工友詹珍岳、陳曾矜 劉淑美、羅帶第清潔維護工作自94.9.15.生效 |  |
| --- | --- |
| 2.全校學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.法管器材交接、維修預備開學上課用。 | 200件 |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 50件 |
| 5.朝雲樓、秉雅樓、食營工廠各層樓消防器材、房號、廚餘桶統計. | 1次 |
| 7.過期滅火器申請換藥 . |  |
| 8.回收畢業服勝送洗. |  |
| 9.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 10.連絡工讀生排班（法管器材室）。 |  |

理工外語服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 |  | 件數 | 備註 (緊急處理) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 |  | 8 | (緊急處理) |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 |  | 125 |  |  |  |
| 3 | 校內文件分發 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 |  | 7 |  |  |  |
| 5 | 處理請購(修)單 |  | 20 |  |  |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 |  | 14 |  |  |  |
| 7 | 回收畢業服 |  | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |  |  |
|  |  | （一般事務） |  |  |  |  |
| 1 |  | 請購、請修單 |  |  | 52 |  |
| 2 |  | 校園場地租借 |  |  | 0 |  |
| 3 |  | 牌樓申請 |  |  | 0 |  |
| 4 |  | 物品借用 |  |  | 9 |  |
| 5 |  | 社團申請車輛進入校園 |  |  | 21 |  |
| 6 |  | 車輛進出知會單（車輛申請） |  |  | 20 |  |
| 7 |  | 校外來文 |  |  | 7 |  |
| 8 |  | 校內收文 |  |  | 18 |  |
| 9 |  | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 |  |  | 10件 |  |
|  |  | （環安業務） |  |  |  |  |
| 10 |  | 勞安環保案件、會議、教育訓練 |  |  | 1件 |  |
| 11 |  | 勞安環保校內2、外函處理11、申報案件 |  |  | 13 |  |
| 12 |  | 教育部電力改善特別計畫之執行 |  |  | 1 |  |
|  |  | CPR合格證書發送 |  |  | 1 |  |
| 13 |  | 參加大學校院校園環境管理評鑑訪視說明會 |  |  | 1 |  |
|  |  | （汽機車管理） |  |  |  |  |
| 14 |  | 停車證申請 |  |  | 200張 |  |
| 15 |  | 違規停車罰款 |  |  | 0 |  |
| 16 |  | 臨時停車收費 |  |  | 35600元 |  |
|  |  | （工友相關事務） |  |  |  |  |
| 17 |  | 發清潔用品 |  |  | 12 |  |
| 18 |  | 工友勤務支援 |  |  | 2次 |  |
| 19 |  | 磁卡製作 |  |  | 0 |  |
| 20 |  | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 |  |  | 5 |  |
| 21 |  | 水質檢測 |  |  | 0 |  |
| 22 |  | 廚餘桶調查 |  |  | 13 |  |
|  |  | （校園清潔美化） |  |  |  |  |
| 23 |  | 一般垃圾清運 |  |  | 30噸 |  |
| 24 |  | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） |  |  | 0噸 |  |
| 25 |  | 植栽花圃修剪 |  |  | 0次 |  |

| 場地借用+慶典活動 94/10/11-94/10/14 |  |
| --- | --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單(9+2+2+1) | 14 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3 |
| 處理特別事項 | 5 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| 野聲樓第一會議室 | 8 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 9 |
| 校區戶外場地 | 0 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 3 |
| 濟時樓國際會議廳 | 5 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 2 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 2 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 5 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

| 94年10月11日-94年10月14日文學院對口工作報告 張毓珉 |  |
| --- | --- |
| 【事務組】 | 次 數 |
| 請購(修)單 | 5張 |
| 工友支援搬東西 | 2次 |
| 飲水機更新 | 2台 |
| 飲水機修理 | 3台 |
| 領清潔用品 | 12張 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 0張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3張 |

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號76件 平信數量多每天約花半小時分送 12 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 13件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 14次 |
| 4.借用鑰匙 | 16次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 37次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 5筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 7次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 3次 |
| 9.防火管理人員業務 | 3次 |
| 10.監視系統業務 | 2次 |

臨時交辦事項明細：

- 處理總務長、組長交辦鴿籠事宜

- 處理文開2A、4A無線麥克風事宜

- 處理文院長交辦文開、冠五樓空間調整事宜

- 處理文開樓電梯假日聯絡通警衛室事宜

- 隨時處理例行性老師.秘書問題不斷

社法管窗口業務報告   94/10/10/--10/14

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 55 |  |  |
| 各系所借雜物 | 35 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 450 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 |  |  |  |
| 木工維修(含搬運) |  |  |  |
| 鋼鋁維修 | 5 |  |  |
| 工友督導 | 5 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 | 30 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 3 | 廚餘 聖誕樹 砍公車道大樹 |  |
| 環境美化 | 3處 | 中央走道—濟時樓周邊 --醫學院區 | 臨時交辦有1聖言樓東邊小門2 利瑪竇門前3樹德前以上修剪樹枝--- |

事務組朱麗文94.10.11~94.10.14工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類等……… 全校會計通過請購修單件數4件 無金額水電及其它請購修單收件25件 請購修單，申請預算電腦登錄件數10件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數13 件 向前經辦人學習計算全校電費作業。 回答各系所請購修單疑問。 零用金撥補7項 影印卡支出1張 郵票支出50元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、洗衣房、潛水艇天空、濟時樓 | 維修濟時樓B1樓第一會話教室冷氣不冷。 巡查服務區域週邊清潔。 驗收潛水艇天空整修、清潔。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 80週年校慶制服第一批完成，核對全校各單位簽收單，統計數量。 80週年校慶制服第二批套量完成，核對全校各單位名單及數量。 草擬80週年校慶制服(西服、套裝、襯衫)最後一次套量通知。 回答各系所西服、套裝疑問。 與廠商(嘉裕西服)確認、核對相關資料。 與組內合作人討論相關作業問題。 |
| 其它 | 94.10.11(二)休假。 94.10.12(三)下班(16:30)後時間17:30協助廠商處理LM406E化教室單槍維修。 規範工讀生工作項目及督導。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 139筆，共計1,575,791元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 276筆，共計8,191,378元 |
| 校內款項支出 | 304筆，共計19,646,050元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 3筆，共計26,481元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 70筆，共計594,315元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 7筆，共計1,675,676元 |
| 農委會計畫060011 | 1筆，共計216,000元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 19筆，共計355,400元 |
| 語言中心學費0412791 | 3筆，共計116,950元 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.10.14

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 254 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 125 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 194 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 28 |  |  |  |  |  |
| 文具品 | 78 |  |  |  |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管業務清冊列印 | 10/11、14 | 45 |  | 列印財產條碼 | 例行業務 |
|  | 10/11、14 | 178 |  | 影印資料 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 組內送文 | 每日 |  |  | 會計室、人事室、處本部、研發處 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 10/12 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  | 10/13 | 171 |  | 整理文件歸檔及填寫校內收文單位 |  |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 至文學院中文系及醫學系護理系進行年度盤點。

- 發文各單位，函告新增財產申請單位將財產規格黏貼於填貼憑證背面備查。

- 10/12盤點民生學院院長室財產69件，物品98件。

- 10/13盤點應科所財產59件，物品61件。

- 10/14整理農糧署盤點財物檔案。

- 盤點音樂系以推廣部發展基金購置之財產。

- 彙整全校財產投保各險種資料送採購組上網公告招標。

- 簽辦更正本校所有座落於台北市大安區辛亥段四小段0435-000地號土地之所有權人為「財團法人私立輔仁大學」。

- 依年度盤點實況修正財產資料庫內明細資料。