總務處下週重要工作進度

出納組

- 各項收費及支出。

2、開始催收94-1學分費。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。 |
| 2 | 污水處理場 | 污水廠BF壁牆第二階段模板紮筋施作。 |
| 3 | 校園整體規劃案 | - 月底餐敘事宜前置完成，發邀請函。 - 討論規劃案執行方向 |
| 4 | 化學系電力改善案 | 室內配電作業。 |
| 5 | 聖言樓地下室變更 | 協助辦理後續改善事宜。 |
| 6 | 自來水進水管線工程 | 待鈞長核示。 |
| 7 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 8 | 社圖防火門 | 9/16初驗，9/20測試，驗收改善。 |
| 9 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425改善驗收。 |
| 10 | 影傳系攝影棚空調工程 | 廠商施工。 |
| 11 | 徐達光老師研究室漏水 | 結案。 |
| 12 | 宜美學苑地坪漏水 | 宜美學苑 3樓盥洗室竣工驗收。 |
| 13 | 文德B區6樓梯頂漏水處理 | 文德B區6樓梯頂，竣工驗收。 |
| 14 | 人文科學圖書館屋頂積水 | 連接藝術學院廊道，9/29已先緊急清除積水，後續施工。 |
| 15 | 藝術學院3樓平台漏水、積水 | 結案。 |
| 16 | 建物安檢 | 改善評估。 |
| 17 | 運動場維修整建 | 完工初驗 |
| 18 | 文德文舍鋁窗修繕 | 廠商施作 |
| 19 | 聖言樓排水管修繕 | 完工驗收。 |
| 20 | 理二舍屋頂滲漏 | 404、405室天花板滲漏施工中。 |
| 21 | 生科系3樓廁所屋頂漏水 | 施工中。 |
| 22 | 宜美學苑412R漏水 | 施工中。 |
| 23 | 玫瑰學苑修磁磚水泥 | 玫瑰學苑雜項修繕。 |
| 24 | 宜美學苑頂樓樓梯間漏水 | 宜美學苑頂樓樓梯間二邊(409R)施工中 |

保管組

- 文學院歷史系進行93學年度年度盤點。

- 準備盤點民生學院食營系財產。

- 盤點法律系、管研所以推廣部發展基金購置之財物。

採購組

- 資訊中心網路組 校友伺服器網路主機招標作業等標期，預定10/31開標。

- 案號94001資訊中心多媒體無線網路數位環境建置案10/24辦理複驗。