總務處94/10/24-94/10/30業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 藝術學院3樓平台漏水、積水 | 結案。 |
| 2 | 污水處理場 | 污水廠BF外牆紮筋組模。 |
| 3 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，呈核後議價作業。 |
| 4 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 敦煌書局施工規劃。 |
| 5 | 影傳系攝影棚空調工程 | 廠商施工中。 |
| 6 | 建物安檢 | 請購單送核。 |
| 7 | 德蘭靜苑(理一舍)廁所馬桶換新 | 完工待驗。 |
| 8 | LA104-109裝鐵窗及二扇門 | 施工中，下星期驗收。 |
| 9 | 公共事務室捐助名人錄 | 施工中。 |
| 10 | 建物耐震詳評 | 測試報告進行中。 |
| 11 | 校園整體規劃案 | 1.10月底委員餐敘事宜前置完成。 2.規劃案送小組，後續方向協商。 |
| 12 | 化學系電力改善 | 士林電機廠驗變電器完成，室內配電作業。 |
| 13 | 法園漏水修復 | 請購修程序完成。 |
| 14 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 15 | 醫學院用電契約申請 | 至台電申請完成，等待交款通知書，續辦。 |
| 16 | 自來水進水管線工程 | 待確認新莊市路段路修費中(已簽辦)。 |
| 17 | 聖言樓排水管修繕 | 完工待驗。 |
| 18 | 文德文舍鋁窗修繕 | 已請梅花鋁業至現場勘查，並完成部份修繕。 |
| 19 | 許順旺老師研究室漏水 | 驗收改善中。 |
| 20 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 施作完成，9/16主驗。 |
| 21 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、木門、油漆、景觀、輕隔間、鋁門窗、帷幕牆、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 22 | 社圖防火門工程 | 社圖防火門陽極鎖故障更新，竣工測試。 |
| 23 | 宜美學苑地坪漏水 | 宜美學苑 3樓盥洗室竣工待驗。 |
| 24 | 94年度消防安全檢修申報 | 請購單送核。 |
| 25 | 運動場維修整建工程 | 廠商施作。 |
| 26 | 伯達樓陽台走廊積水 | 伯達442施作完成，觀察中。 |
| 27 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室施工完成，觀察中。 |
| 28 | 文德B區6樓梯頂漏水處理 | 文德B區6樓梯頂，竣工觀察中。 |
| 29 | 人文科學圖書館屋頂積水 | 完工待驗。 |
| 30 | 藝術學院三、四樓屋頂水塔漏水整修 | 施工中。 |
| 31 | 理二舍屋頂滲漏 | 404、405室天花板滲漏，施工中。 |
| 32 | 生科系3樓廁所屋頂漏水 | 生科系3樓廁所，施工中。 |
| 33 | 宜美學苑412R漏水 | 宜美學苑412R施工中。 |
| 34 | 玫瑰學院修磁磚水泥 | 玫瑰學苑雜項修繕。 |
| 35 | 宜美學苑頂樓樓梯間漏水 | 宜美學苑頂樓樓梯間二邊(409R)施工中。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 179筆，共計2,271,731元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 378筆，共計16,412,378元 |
| 校內款項支出 | 613筆，共計46,147，606元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 28筆，共計283,650元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

- 94/10/17-94/10/26收94-1學分費共1,347人，共計73,747,754元。

- 送學分費催繳名單至各系所。

| 郵局活存0399668 | 122筆，共計1,615,997元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 9筆，共計1,967,047元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 6筆，共計2,666,686元 |
| 語言中心學費0412791 | 2筆，共計118,600元 |

三、綜合業務：

1、定存單到期處理情形(94/10/21-94/10/27)：

| 日期 工作內容 | 10 月22日 | 10月23日 | 10月25日 | 10月26 日 | 10月27 日 | 金額共計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定存單、資金調度上簽請示日期 | 10 月19 日 | 10 月20 日 | 10 月21日 | 10月21 日 | 10月24 日 | 214,277,291 |
| 定存單換單本利續存張數 | 2 | 17 | 1 |  | 6 | 179,277,291 |
| 定存單換單本金續存、利息轉活存張數 |  |  |  |  |  |  |
| 定存單解約轉活存支薪或轉支存支貨款、工程款張數 |  |  |  |  |  |  |
| 新增定存單筆數 |  |  |  |  |  |  |
| 活存轉支存支貨款 |  |  |  | 1 |  | 35,000,000 |
| 支存轉活存增加利息收入 |  |  |  |  |  |  |

事務組

校本部總機

1.重跑94/10帳務系統，印製94/10電話費用明細送會計室。

2.印製耶穌會院94/08電話費明細報表送耶穌會。

3.處理公衛系8 ~10月29052067帳務問題。

4.mail94/09尚未至出納組繳交自付電話費之單位及明細。

5.中華電信公司裝分機費降為150元之電子公文送公佈欄及結案。

6.核銷switch hub請購單。

7.連絡11/07垃圾分類宣導事宜。

8.處理文鐸樓電話事宜。

9.轉達文圖未善後工程事宜。

10.處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲週報

- 虹橋本週對營繕組進行系統操作說明(進修部,推廣部未參加)

- 對文具用品領用系統再進行第二次操作說明

- 下週擬將系統安裝於總務處每個人之電腦中進行相關作業之測試

針對各組提出跨單位之問題，將待處內系統完整後，彙整各組之需求再一併與其他各單位協商處理

傅靜平週報

1、校外公文（含電子）  16件

2、校內公文（含電子）   7件

3、教育部電力改善特別計畫之執行

4、教育部認證計劃之推動

5、大學校院校園環境管理評鑑訪視計畫之執行

6、感性事業廢棄物外送作業及網路申報作業

7、實驗室教職員健康檢查會議

8、94學年度環境保護暨安全衛生聯合委員會第一次會議

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 6 |
| 野聲樓第一會議室 | 9 |
| 野聲樓第二會議室 | 3 |
| 野聲樓第三會議室 | 8 |
| 場地使用說明 | 3 |
| 濟時樓國際會議廳 | 7 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 利瑪竇LM教室 | 10 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 4 |
| 校區戶外場地 | 5 |

| 醫學院+利瑪竇大樓 94/10/17-94/10/28 |  |
| --- | --- |
| 【醫學院】 | 次 數 |
| 請購單 | 8 |
| 請修單 | 10 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 5 |
| 製作垃圾分類標語並護貝，以利工友張貼宣導 |  |
| 【事務組】 | 3 |
| 請修單 |  |
| 專案 |  |
| 影印卡售出3盒預借3盒 LM自修室磁卡1張 |  |
| 催收場地費及水電費 6家 |  |
| 支援教務處10/21-10/23 世貿大樓博研會 |  |
| 聯繫彰化銀行新莊分行關於設置櫃員機合約事誼 並催收款項 |  |
| 發出本校8/28-9/28廠商水電費分攤表 |  |
| 連絡校外廠商繳交94年地價稅 |  |
| 通知文園餐廳殘障坡道改善補強 |  |
| 發出公文通知校內6家餐廳建築物公共安全缺失改善 |  |

民生學院對口94.10.17.—94.10.21.工作報告

| 2.全校學、碩、博士服規劃放置。 | 統一放置野聲樓地下室儲藏室 |
| --- | --- |
| 3.朝雲樓、秉雅樓、食營工廠、輔幼、衛保組垃圾回收宣導。 | 94.10.21. |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 65件 |
| 5.清理野聲樓地下室備用. |  |
| 7.食營系樓梯故障請鋁工修理. |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室及其各層樓對講機故障。 | 緊急通知修理 |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 200件 |
| 11.（法管器材室）E化教室器材櫃故障儘速報修。 |  |

理工外語服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 |  | 件數 | 備註 (緊急處理) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 |  | 5 | (緊急處理) |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 |  | 168 |  |  |  |
| 3 | 校內文件分發 |  | 29 |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 處理請購(修)單 |  | 31 |  |  |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 |  | 14 |  |  |  |
| 7 | 回收畢業服 |  | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |  |  |
|  |  | （一般事務） |  |  |  |  |
| 1 |  | 請購、請修單 |  |  | 15 |  |
| 2 |  | 校園場地租借 |  |  | 0 |  |
| 3 |  | 牌樓申請 |  |  | 0 |  |
| 4 |  | 物品借用 |  |  | 9 |  |
| 5 |  | 社團申請車輛進入校園 |  |  | 25 |  |
| 6 |  | 車輛進出知會單（車輛申請） |  |  | 12 |  |
| 7 |  | 校外來文 |  |  | 13 |  |
| 8 |  | 校內收文 |  |  | 10 |  |
| 9 |  | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 |  |  | 12件 |  |
|  |  | （環安業務） |  |  |  |  |
| 10 |  | 勞安環保案件、會議、教育訓練 |  |  | 1件 |  |
| 11 |  | 勞安環保校內2、外函處理11、申報案件 |  |  | 13 |  |
| 12 |  | 教育部電力改善特別計畫之執行 |  |  | 1 |  |
|  |  | CPR合格證書發送 |  |  | 1 |  |
| 13 |  | 參加大學校院校園環境管理評鑑訪視說明會 |  |  | 1 |  |
|  |  | （汽機車管理） |  |  |  |  |
| 14 |  | 停車證申請 |  |  | 20張 |  |
| 15 |  | 違規停車罰款 |  |  | 0 |  |
| 16 |  | 臨時停車收費 |  |  | 38800元 |  |
|  |  | （工友相關事務） |  |  |  |  |
| 17 |  | 發清潔用品 |  |  | 22 |  |
| 18 |  | 工友勤務支援 |  |  | 7次 |  |
| 19 |  | 磁卡製作 |  |  | 台 |  |
| 20 |  | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 |  |  | 19台 |  |
| 21 |  | 水質檢測 |  |  | 0 |  |
| 22 |  | 廚餘桶調查 |  |  | 0 |  |
|  |  | （校園清潔美化） |  |  |  |  |
| 24 |  | 一般垃圾清運 |  |  | 30噸 |  |
| 25 |  | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） |  |  | 0噸 |  |
| 26 |  | 植栽花圃修剪 |  |  | 0次 |  |

| 場地借用+慶典活動 94/10/24-94/10/30 |  |
| --- | --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單(11+3+2+5) | 21 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3 |
| 處理特別事項 | 5 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 6 |
| 野聲樓第一會議室 | 9 |
| 野聲樓第二會議室 | 3 |
| 野聲樓第三會議室 | 8 |
| 校區戶外場地 | 14 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 5 |
| 濟時樓國際會議廳 | 7 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 1 |
| 利瑪竇LM教室 | 10 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 4 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

| 94/10/24-94/10/28 張毓珉 |  |
| --- | --- |
| 【事務組】 | 次 數 |
| 請購(修)單 | 5張 |
| 工友支援搬東西 | 7次 |
| 飲水機更新 | 14台 |
| 飲水機修理 | 5台 |
| 領清潔用品 | 22張 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 7張 |

94年10月24日-94年10月28日文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號129件 平信數量多每天約花半小時分送 16 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 27件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 17次 |
| 4.借用鑰匙 | 24次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 63次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 3筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 7次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 1次 |
| 9.防火管理人員業務 | 1次 |
| 10.監視系統業務 | 0次 |

臨時交辦事項明細：

- 處理週六清洗文華鴿糞、交大門鑰匙給廠商

- 處理文開205教室、文華303.304教室麥克風插座鬆脫事宜

- 隨時處理例行性老師.秘書問題不斷

社法管窗口業務報告   94/10/24/--10/28

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 44 |  |  |
| 各系所借雜物 | 33 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 300 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 3 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 3 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 5 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 | 20 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 2 | 處理 羅耀拉大樓漏水 樹德樓插座停電 |  |
| 環境美化 | 3 | 野聲樓 第二圓環種植花木 處理中央走道垃圾桶 |  |

事務組朱麗文94.10.24~94.10.28工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、查詢….等。 全校會計通過請購修單件數275件 無金額水電及其它請購修單收件71件 請購修單，申請預算電腦登錄件數28件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數18件 回答各系所請購修單疑問。 零用金撥補8項 影印卡支出30張 郵票支出0元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、洗衣房、潛水艇天空、濟時樓 | 濟時樓3.5.6.B1樓飲水機維修。 巡查服務區域週邊清潔。 潛水艇天空整修缺失與廠商協商修改時間。 督導濟時樓工友清潔。 核算濟時樓工友加班費、請假單。 協助濟時樓工友做打字及護貝〝廁所小便斗 勿丟衛生紙〞8張，貼於濟時樓各樓男廁。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 94.10.21晚間6:00陪同嘉裕西服人員去進修部套量套裝。 80週年校慶制服第一批完成，送回廠商修改之件數94.10.27~28送回各單位。 回答各系所西服、套裝疑問。 與廠商(嘉裕西服)協商修改相關問題。 與組內合作人討論處理相關作業問題。 |
| 其它 | 94.10.26(三)3PM.參加E化教室規劃及管理第一次協調會。 規範工讀生工作項目及督導。 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 1.5 | 59 | 6 | 7 | 1 | 4 | 486 |  |
|  | 列管 |  | 8 | 9 | 16 | 2 | 1 | 623 |  |
| 文學院 | 列產 |  | 25 |  |  |  | 3 | 98 |  |
|  | 列管 |  | 10 |  |  |  | 2 | 189 |  |
| 藝術學院 | 列產 |  | 1 |  | 13 | 2 | 1 | 467 |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外語學院 | 列產 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民生學院 | 列產 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 法律學院 | 列產 |  | 4 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  | 2 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 6 |  | 32 | 3 | 1 |  |  |
|  | 列管 |  | 2 |  | 3 | 1 | 1 |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

- 物品領用相關業務：

| 單 位 | 品 名 | 日 期 | 數 據 | 文具合計 | 清潔合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 文具用品 | 94/10/17~21 | 95 | 95 |  |
|  | 清潔用品 | 94/10/17~21 | 45 |  | 45 |
| 法管學院 | 文具用品 | 94/10/17~21 | 1 | 1 |  |
|  | 清潔用品 | 94/10/17~21 | 2 |  | 2 |
| 理外民學院 | 文具用品 | 94/10/17~21 | 1 | 1 |  |
|  | 清潔用品 | 94/10/17~21 | 4 |  | 4 |
| 文藝醫學院 | 文具用品 | 94/10/17~21 | 1 | 1 |  |
|  | 清潔用品 | 94/10/17~21 | 3 |  | 3 |
| 合 計 |  |  |  | 98 | 54 |
| 其他業務: |  |  |  |  |  |
| 請購文具清潔用品 |  |  |  |  |  |
| 文具用品 數量: |  | 3件 |  |  |  |
| 清潔用品 | 數量: | 1件 |  |  |  |
| 文具清潔用品倉庫進貨 |  |  |  |  |  |
| 文具用品: | 8件 |  |  |  |  |
| 清潔用品 | 2件 |  |  |  |  |

三、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文書（Word）處理 |  |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | / |  |  | / / |  |
|  | / |  |  | / / |  |
|  | / |  |  | / / |  |
| 試算表（Excel）建立 | / |  |  | / / |  |
|  | / |  |  | / / |  |
|  | / |  |  | / / |  |
|  | / |  |  | / / |  |
| 保管系統資料輸入 | 10/24.25.27 | 47 |  | 印條碼 |  |
| 保管業務清冊列印 |  |  |  |  |  |
| 書面對帳工作 |  |  |  |  |  |
| 組內清潔工作 | 10/24.25.27.28 |  |  | 擦桌子、倒垃圾 |  |
| 處本部送文 | 10/27 |  |  |  |  |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 10/24.27 |  |  | 單據報銷清單 |  |
|  | 10/25 |  |  | 填面積表 |  |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

| 1、勘驗廢品及新增驗收之外，即處理一般之業務(新增.移轉.驗貼等如表列件數)。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2、至文學院歷史系進行年度盤點。 |  |  |
| 3、至藝術學院音樂系進行年度盤點。 |  |  |
| 4、10/24準備盤點食營系財產 |  |  |
| 5、10/26~10/28盤點食營系財產883件，物品309件。 |  |  |

採購組

- 國際會議廳工程合約12本經三位顧問確認後12/25送回學校蓋校章。

- 案號94001資訊中心多媒體無線網路數位環境建置案10/24辦理複驗。

- 國際會議廳得標廠商歐亞送來工程備忘錄~提出施工協調相關配合事項，希望校方協調承隆10月底前將工地現場淨空移交，以便內裝工程如期完工。並提醒校方有關消防審查方面實際施工圖和原始建師設計之圖面並不一致，若造成拆除公司無力承担，校方需作原始設計之變更。

四、推動綠色採購，擬定綠色採購目標，本校目前尚未強制執行，未來將配合政策購買環保標章之產品，及符合再生材質、可回收、低污染或省能源之產品。