總務處94/10/31-94/11/06業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 德蘭靜苑(理一舍)廁所馬桶換新 | 結案。 |
| 2 | 宜美學苑地坪漏水 | 結案。 |
| 3 | 文德B區6樓梯頂漏水處理 | 結案。 |
| 4 | 理二舍屋頂滲漏 | 404、405室天花板滲漏，竣工結案。 |
| 5 | 生科系3樓廁所屋頂漏水 | 生科系3樓廁所，竣工結案。 |
| 6 | 宜美學苑412R漏水 | 宜美學苑412R竣工結案。 |
| 7 | 宜美學苑頂樓樓梯間漏水 | 宜美學苑頂樓樓梯間二邊(409R)竣工結案。 |
| 8 | 聖言樓排水管修繕 | 結案。 |
| 9 | 污水處理場 | 污水廠BF外牆第二階段R.C澆置。 |
| 10 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，議價完成備料。 |
| 11 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 敦煌書局施工規劃。 |
| 12 | 影傳系攝影棚空調工程 | 試車改善中。 |
| 13 | 建物安檢 | 請購單送核。 |
| 14 | LA104-109裝鐵窗及二扇門 | 施工中，下星期驗收。 |
| 15 | 公共事務室捐助名人錄 | 施工中。 |
| 16 | 建物耐震詳評 | 測試報告進行中。 |
| 17 | 校園整體規劃案 | 後續方向協商。 |
| 18 | 化學系電力改善 | 本週停電施作高壓電力銜接工程。 |
| 19 | 法園漏水修復 | 本週三(11/2)施作走廊。 |
| 20 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 21 | 醫學院用電契約申請 | 至台電申請完成，等待交款通知書，續辦。 |
| 22 | 自來水進水管線工程 | 待新莊市公所核准路權中。 |
| 23 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 廠商施作中。 |
| 24 | 輔園FY-25室廁所整修 | 廠商施作中。 |
| 25 | 文德文舍鋁窗修繕 | 已請梅花鋁業至現場勘查，持續改善中。 |
| 26 | 許順旺老師研究室漏水 | 驗收改善中。 |
| 27 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 施作完成，9/16主驗。 |
| 28 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、木門、油漆、景觀、輕隔間、鋁門窗、帷幕牆、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 29 | 社圖防火門工程 | 社圖防火門陽極鎖故障更新，竣工測試。 |
| 30 | 94年度消防安全檢修申報 | 請購單送核。 |
| 31 | 運動場維修整建工程 | 完成初驗廠商改善中。 |
| 32 | 伯達樓陽台走廊積水 | 伯達442施作完成，觀察中。 |
| 33 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室施工完成，觀察中。 |
| 34 | 人文科學圖書館屋頂積水 | 完工待驗。 |
| 35 | 藝術學院三、四樓屋頂水塔漏水整修 | 施工中。 |
| 36 | 玫瑰學院修磁磚水泥 | 玫瑰學苑雜項修繕，竣工待驗。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 113筆，共計1,239,046元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 310筆，共計45,185,114元 |
| 校內款項支出 | 588筆，共計54,672，150元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 18筆，共計192,438元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

| 郵局活存0399668 | 130筆，共計2,169,597元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 15筆，共計2,572,689元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 13筆，共計4,591,030元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計140,720元 |

事務組

校本部總機

1.      續處理文鐸樓電話事宜。

2.      清大校內電話分機號碼改碼事宜之電公文函送公佈欄及結案。

3.      印製94/10統支電話費溢收明細表及繳款出納組回沖。

4.      憑證核銷94/10統支電話費。

5.      連絡11/07垃圾分類宣導事宜改期為11/10。

6.      會勘文圖外牆電話管線整除問題及殘障斜坡轉角空間過窄問題。

7.      完成文圖裝設沙門請購單憑證送文圖。

8.      處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲週報

- 虹橋本週因臨時有事未至本校服務

- 營繕組所有同仁之電腦已安裝總務系統供測試

- 虹橋將再與資訊中心討論主機配置問題

- 將安裝一套系統於電算中心供其參考

下週虹橋將對場地管理之承辦人進行新增功能之操作說明

傅靜平週報

1、校外公文（含電子）  14件

2、校內公文（含電子）  3件

3、教育部電力改善特別計畫之執行

4、教育部認證計劃之推動

5、大學校院校園環境管理評鑑訪視計畫之執行

6、感性事業廢棄物外送作業及網路申報作業

7、實驗室教職員健康檢查會議

8、94學年度環境保護暨安全衛生聯合委員會第一次會議

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| 野聲樓第一會議室 | 6 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 9 |
| 場地使用說明 | 4 |
| 濟時樓國際會議廳 | 8 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 1 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 12 |
| 校區戶外場地 | 1 |

| 醫學院+利瑪竇大樓 94/10/17-94/10/28 |  |
| --- | --- |
| 【醫學院】 | 次 數 |
| 請購單 | 8 |
| 請修單 | 10 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 5 |
| 製作垃圾分類標語並護貝，以利工友張貼宣導 |  |
| 【事務組】 | 3 |
| 請修單 |  |
| 專案 |  |
| 影印卡售出3盒預借3盒 LM自修室磁卡1張 |  |
| 催收場地費及水電費 6家 |  |
| 支援教務處10/21-10/23 世貿大樓博研會 |  |
| 聯繫彰化銀行新莊分行關於設置櫃員機合約事誼 並催收款項 |  |
| 發出本校8/28-9/28廠商水電費分攤表 |  |
| 連絡校外廠商繳交94年地價稅 |  |
| 通知文園餐廳殘障坡道改善補強 |  |
| 發出公文通知校內6家餐廳建築物公共安全缺失改善 |  |

民生學院對口94.10.31.—94.11.4.工作報告

| - 發文公告畢業生借畢業服時間。 |  |
| --- | --- |
| 2.全校學、碩、博士服規劃放置。 | 統一放置野聲樓地下室儲藏室 |
| 3.朝雲樓、秉雅樓、食營工廠、輔幼、衛保組垃圾回收宣導。 | 94.10.21. |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 55件 |
| 5.清理野聲樓地下室備用. |  |
| 7.食營系樓梯故障請鋁工修理. |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室爭增購小蜜蜂5台 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 200件 |
| 11.（法管器材室）E化教室器材櫃故障儘速報修。 |  |

理工外語服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 |  | 件數 | 備註 (緊急處理) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 |  | 5 | (緊急處理) |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 |  | 219 |  |  |  |
| 3 | 校內文件分發 |  | 17 |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 |  | 14 |  |  |  |
| 5 | 處理請購(修)單 |  | 46 |  |  |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 |  | 20 |  |  |  |
| 7 | 回收畢業服 |  | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |  |  |
|  |  | （一般事務） |  |  |  |  |
| 1 |  | 請購、請修單 |  |  | 102 |  |
| 2 |  | 校園場地租借 |  |  | 0 |  |
| 3 |  | 牌樓申請 |  |  | 0 |  |
| 4 |  | 物品借用 |  |  | 9 |  |
| 5 |  | 社團申請車輛進入校園 |  |  | 24 |  |
| 6 |  | 車輛進出知會單（車輛申請） |  |  | 18 |  |
| 7 |  | 校外來文 |  |  | 9 |  |
| 8 |  | 校內收文 |  |  | 19 |  |
| 9 |  | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 |  |  | 10件 |  |
|  |  | （環安業務） |  |  |  |  |
| 10 |  | 勞安環保案件、會議、教育訓練 |  |  | 1件 |  |
| 11 |  | 勞安環保校內2、外函處理11、申報案件 |  |  | 13 |  |
| 12 |  | 教育部電力改善特別計畫之執行 |  |  | 1 |  |
|  |  | CPR合格證書發送 |  |  | 0 |  |
| 13 |  | 參加大學校院校園環境管理評鑑訪視說明會 |  |  | 1 |  |
|  |  | （汽機車管理） |  |  |  |  |
| 14 |  | 停車證申請 |  |  | 20張 |  |
| 15 |  | 違規停車罰款 |  |  | 0 |  |
| 16 |  | 臨時停車收費 |  |  | 38800元 |  |
|  |  | （工友相關事務） |  |  |  |  |
| 17 |  | 發清潔用品 |  |  | 22 |  |
| 18 |  | 工友勤務支援 |  |  | 7次 |  |
| 19 |  | 磁卡製作 |  |  | 台 |  |
| 20 |  | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 |  |  | 19台 |  |
| 21 |  | 水質檢測 |  |  | 0 |  |
| 22 |  | 廚餘桶調查 |  |  | 0 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （校園清潔美化） |  |  |  |  |
| 24 |  | 一般垃圾清運 |  |  | 30噸 |  |
| 25 |  | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） |  |  | 0噸 |  |
| 26 |  | 植栽花圃修剪 |  |  | 0次 |  |

| 場地借用+慶典活動 94/10/31-94/11/6 |  |
| --- | --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單(13+1+0+2) | 16 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 4 |
| 處理特別事項 | 1 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| 野聲樓第一會議室 | 6 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 9 |
| 校區戶外場地 | 2 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 4 |
| 濟時樓國際會議廳 | 8 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 0 |
| 文開樓LE教室 | 1 |
| 利瑪竇LM教室 | 12 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 1 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

| 張毓珉10/31~11/4 |  |
| --- | --- |
| 【事務組】 | 次 數 |
| 請購(修)單 | 6張 |
| 工友支援搬東西 | 7次 |
| 飲水機更新 | 2台 |
| 飲水機修理 | 2台 |
| 領清潔用品 | 5張 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 4張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2張 |

94年10月31日-94年11月4日文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號145件 平信數量多每天約花半小時分送 16 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 31件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 12次 |
| 4.借用鑰匙 | 14次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 65次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 5筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 14次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 0次 |
| 9.防火管理人員業務 | 0次 |
| 10.監視系統業務 | 3次 |

臨時交辦事項明細：

- 處理94.11.2日3日兩天圍鴿網工程，原先圍網請廠商加強屋頂鋼鎖。

- 處理文開4A同學將線亂插，請廠商將線路箱上鎖事宜。

- 文開、文友、文華、冠五樓清水肥。

- 隨時處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告   94/10/24/--10/28

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 44 |  |  |
| 各系所借雜物 | 33 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 300 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 3 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 3 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 5 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 | 20 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 2 | 處理 羅耀拉大樓漏水 樹德樓插座停電 |  |
| 環境美化 | 3 | 野聲樓 第二圓環種植花木 處理中央走道垃圾桶 |  |

事務組朱麗文94.10.31~94.11.4工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、查詢….等。 全校會計通過請購修單件數102件 無金額水電及其它請購修單收件74件 請購修單，申請預算電腦登錄件數9件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數33件 回答各系所請購修單疑問。 零用金撥補2項 影印卡支出19張 郵票支出35元 整理預算。 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、洗衣房、潛水艇天空、濟時樓 | 現場了解法園冷氣狀況。 巡查服務區域週邊清潔。 巡查潛水艇天空整修缺失與業管單位協商。 督導濟時樓工友清潔。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 回答各系所西服、套裝疑問。 與廠商(嘉裕西服)協商修改相關問題。 與組內合作人討論處理相關作業問題。 |
| 其它 | 94.11.4(五)休假。 規範工讀生工作項目及督導。 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.11.4

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 53 | 7 | 5 | 1 | 4 | 208 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 19 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（類） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 33 | 27 |  | 52 |  | 3 |
| 文具品 | 65 | 55 |  | 165 |  | 11 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品管理系統業務 | 11/1 |  |  | 10月份文具清潔用品總表二份 | 例行業務 |
|  |  |  |  | 10月份各單位領用物品明細 |  |
|  | 11/4 |  |  | 請領文具清潔用品資料建檔 |  |
| 保管業務清冊列印 | 10/31、11/1、2、3、4 |  |  | 列印財產條碼 | 保管組全體 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 組內送文 | 每日 |  |  | 全校各單位送財產增減單 |  |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 11/1 |  |  | 文具清潔用品盤點 | 例行業務 |
|  | 11/4 |  |  | 文件歸檔 |  |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 至藝術學院音樂系進行年度盤點。

- 彙整教育部來函，請本校統計汰舊電腦捐贈統計表。

- 在電腦檔內修正文藝醫學院各系所因盤點後，發現財產位置更動。

- 10/30比對食營系盤點後財產。

- 11/01更正食營系盤點後地點。

- 11/02核對94學年度理外民報廢財產。

- 依盤點實況修正財產管理資訊系統資料。

- 調查及彙整本校校地及空間資料。

採購組

- 國際會議廳工程合約12本用印完成，已發送相關單位存參。

- 案號94012資訊中心網路組 校友伺服器網路主機決標，由三商電腦得標。

- 承隆公司承辦醫學院綜合大樓新建工程請求追加工程款，因未經任何協調會議所提變更案，總務處無依據可受理，本案退回。

- 系採購網路交換器(含佈點工程)三張請購案本應合併，系上針對未併案辦理上網招標提出說明，遭總務長駁回以退件處理。分批採購需符合不同標的、不同施工或供應地區、不同需求條件或不同行業廠商之專業項目所分別辦理者；除非預算書上已標示分批辦理者，得免報上級機關核准。(採購法細則第13條)