總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。 |
| 2 | 污水處理場 | 污水廠BF壁牆第二階段防水紮筋組模。 |
| 3 | 校園整體規劃案 | 續完成本校校園整體規劃報告備用。 |
| 4 | 化學系電力改善案 | 高壓電力銜接完成，室內配電箱外移。 |
| 5 | 聖言樓地下室變更 | 續辦後續改善事宜。 |
| 6 | 自來水進水管線工程 | 待新莊市公所核准路權。 |
| 7 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 8 | 社圖防火門 | 竣工結案。 |
| 9 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425改善完成。 |
| 10 | 影傳系攝影棚空調工程 | 初驗。 |
| 11 | 人文科學圖書館屋頂積水 | 連接藝術學院廊道，9/29已先緊急清除積水，後續施工。 |
| 12 | 94年度消防安全檢修申報 | 發包。 |
| 13 | 建物安檢 | 議價及施作。 |
| 14 | 運動場維修整建 | 初驗改善。 |
| 15 | 文德文舍鋁窗修繕 | 改善完成 |
| 16 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 廠商施作中。 |
| 17 | 輔園FY-25室廁所整修 | 廠商施作中。 |
| 18 | 玫瑰學苑修磁磚水泥 | 玫瑰學苑雜項修繕，竣工驗收。 |
| 19 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更新，備料後施作。 |

出納組

- 各項收費及支出。

保管組

- 至藝術學院應美系進行年度盤點。

- 至文學院廣告系、影傳系、新聞系進行年度盤點。

- 至輔大之聲進行年度盤點。

- 準備盤點百鍊展演中心財產。

- 至資訊中心教學組、法律學院(院本部)、財法系所、法律系所、社會科學院(院本部)及宗教系所等盤點財產。

採購組

- 案號94015醫學系實驗動物用肺機械及心血管功能測試儀1套，預定11/7議價。

- 醫案號94013輔仁大學產物保險採購案，預定11/8開標。

- 案號94014公衛系水中離子檢測系統1套(含離子層析儀及超純水系統)，預定11/15開標。