總務處下週重要工作進度

出納組

- 各項收費及支出。

2、94年11月17日送94-1學分費未繳費名單給教務處課務組。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 2.外牆磁磚施作。 |
| 2 | 污水處理場 | 污水廠BF壁牆第三階段防水紮筋組模。 |
| 3 | 校園整體規劃案 | 建築師後續，執行方向函文應送至本校。 |
| 4 | 化學系電力改善案 | 工程細部收尾。 |
| 5 | 聖言樓地下室變更 | 工程施工。 |
| 6 | 自來水進水管線工程 | 待新莊市公所核准路權。 完成公路局段、泰山段之管線埋設。 |
| 7 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 8 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425改善完成。 |
| 9 | 影傳系攝影棚空調工程 | 初驗。 |
| 10 | 人文科學圖書館屋頂積水 | 連接藝術學院廊道，9/29已先緊急清除積水，後續施工。 |
| 11 | 94年度消防安全檢修申報 | 檢查前置作業。 |
| 12 | 建物安檢改善 | 議價及施作。 |
| 13 | 運動場維修整建 | 結案。 |
| 14 | 文德文舍鋁窗修繕 | 改善完成 |
| 15 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 驗收。 |
| 16 | 輔園FY-25室廁所整修 | 結案。 |
| 17 | 玫瑰學苑修磁磚水泥 | 玫瑰學苑雜項修繕，竣工驗收。 |
| 18 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更新，施作中。 |
| 19 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 完成現勘及廠商報價。 |

採購組

- 醫案號94013輔仁大學產物保險採購案，11/8流標，預定11/15第二次開標。

- 案號94014公衛系水中離子檢測系統1套(含離子層析儀及超純水系統)，預定11/15開標。

保管組

1、至文學院媒體中心進行年度盤點。