總務處94/11/14-94/11/20業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化學系CH302走廊地磚整修 | 結案。 |
| 2 | 運動場維修整建工程 | 結案。 |
| 3 | 使命副校長室冷氣排水漏水 | 請購修單呈核。 |
| 4 | 污水處理場 | 污水廠BF外牆第三階段防水組模紮筋。 |
| 5 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，11/21施作。 |
| 6 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 進場施工前置。 |
| 7 | 影傳系攝影棚空調工程 | 初驗改善中。 |
| 8 | 建物安檢改善 | 局部施作中。 |
| 9 | 公共事務室捐助名人錄 | 施工中。 |
| 10 | 建物耐震詳評 | 預計月底報告完成。 |
| 11 | 校園整體規劃案 | 校內師生意見調查問卷前置。 |
| 12 | 化學系電力改善 | 配電箱外移完成，細部修飾。 |
| 13 | 法園漏水修復 | 室內水管漏水部份施工完成，將進行室外防漏工程。 |
| 14 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 15 | 醫學院用電契約申請 | 繳款完成，核銷作業。 |
| 16 | 自來水進水管線工程 | 已完成管線之埋設(公路局段、泰山段、新莊段) |
| 17 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 廠商施作中。 |
| 18 | 輔園FY-25室廁所整修 | 驗收完畢。 |
| 19 | 文德文舍鋁窗修繕 | 已請梅花鋁業至現場勘查，持續改善中。 |
| 20 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 完成與廠商議價。 |
| 21 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 施作完成，9/16主驗。 |
| 22 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、木門、油漆、景觀、輕隔間、鋁門窗、帷幕牆、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 23 | 社圖防火門工程 | 社圖防火門陽極鎖故障更新，11/21再測試。 |
| 24 | 94年度消防安全檢修申報 | 完成相關時程之排定。 |
| 25 | 無障礙環境教育部補助案 | 已完成現勘與廠商估價。 |
| 26 | 伯達樓陽台走廊積水 | 伯達442施作完成，觀察中。 |
| 27 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室施工完成，續觀察中。 |
| 28 | 人文科學圖書館屋頂積水 | 完工待驗。 |
| 29 | 藝術學院三、四樓屋頂水塔漏水整修 | 施工中。 |

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 256筆，共計3,114,492元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 588筆，共計8,402,452元 |
| 校內款項支出 | 541筆，共計127,281,333元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 34筆，共計218,769元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

- 催繳９４學年度第一學期一般生繳費差額。

- 臨櫃收取94-1學分費，共計111,720元

- 送94-1學分費未繳費學生名單(共計124名)給教務處課務組。

| 郵局活存0399668 | 94筆，共計101,698,508元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 13筆，共計1,558,964元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 8筆，共計352,478元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計977,665元 |

三、綜合業務

1、核對９４學年度第一學期各系級學雜費繳交人數。

2、定存相關檔案資料維護，共計１２筆，其中到期解約一筆本息共計金額$140,328,942 、餘十一筆本息續存金額共計$46,866,516。

3、彙總９４學年度第一學期，學生團體保險繳費明細，共計﹕一般生19,256人，延休生及休學生1,865人，總計21,121人。轉學務處生輔組許麗玲小姐續辦學生團體保險費後續相關事宜。

4、核對非全額繳費生繳費金額。

5、完成申請助學貸款生學雜費９４學年第一學期短溢繳明細轉交學務處生輔組蕭夙娟小姐續辦。

6、核對一年級新生游泳池費繳費狀況。

7、教職員子女就讀本校溢繳學費協助請款。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.11.18

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 列管 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 文學院 | 列產 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 列管 |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  | 4 |  |  | 1 |  | 234 |  |
|  | 列管 |  | 1 |  | 15 | 1 |  | 256 |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  | 256 |  |
|  | 列管 |  | 2 |  |  |  | 1 | 187 |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 229 |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  | 767 |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 列管 |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 25 | 16 |  |  | 1 | 4 |
| 文具品 | 96 | 75 |  |  | 9 |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品管理系統業務 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 11/18 | 91 |  | 單位請領文具清潔用品建檔 | 例行業務 |
|  | 每日 |  |  | 各單位文具清潔用品請領 | 例行業務 |
|  | / |  |  |  |  |
| 文書（Word）處理 | 11/14、16 | 12 |  | 整理文件及歸檔 | 例行業務 |
|  |  |  |  | 財產增減單分類排序 | 例行業務 |
| 保管系統資料輸入 | 11/17 |  |  | 進修部財產置放地點建檔 | 戴麗馨 |
| 保管業務清冊列印 | 11/14 | 712 |  | 列印財產條碼 | 全體同仁 |
|  | 11/14、15 | 7 |  | 影印資料 |  |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 處本部送文 | 每日 |  |  | 致送全校各單位財產增減移轉單 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、11/14~11/18盤點織品大樓財產2005件，物品1163件。

二、國科會到校就地審核原始憑證，準備財產資料備查。

三、至文學院媒體中心進行年度盤點。

四、依年度盤點實況修正財產資料庫內明細資料。

五、全校產物保險，已於94年11月15日由會計室與採購組協助下完成開標，

由國泰世紀產物保險（股）公司得標。

事務組

校本部總機

1.  傳達12/11校慶工友加班補假事宜。

2.  續處理文圖外牆校內管線(中華電信公司電話管線已完成)整理問題。

3.  更新94/11統支電話資料庫。

4.  處理文圖校慶期間對外開放之廁所裝設衛生紙架事宜。

5.   處理94/11統支帳單新增資料無法入系統問題。

6.   報修醫學系電話故帳。

7.    轉交事務組94/11電話單及長途明細。

8.    處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲工作週報

- 場地系統申請Web端初步上線測試。

- 在處秘書安裝請購修系統。

- 已申請總務系統之DOMAIN NAME為on-line。

對採購組之系統進行問題之瞭解。

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| 野聲樓第一會議室 | 6 |
| 野聲樓第二會議室 | 3 |
| 野聲樓第三會議室 | 9 |
| 場地使用說明 | 2 |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 0 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 9 |
| 校區戶外場地 | 2 |

| 醫學院+利瑪竇大樓 94/10/28-94/11/18 |
| --- |
| 【醫學院】 | 次 數 |
| 請購單 | 22 |
| 請修單 | 12 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 5 |
| 【事務組】 |  |
| 請修單 | 14 |
| 專案 |  |
| 影印卡售出5盒 LM自修室磁卡1張 |  |
| 發出公文催收校內廠商94年度地價稅 |  |
| 與吉林路廠商商談94年度地價稅事宜 |  |
| 廠商場地清潔費6家 |  |
| 通知文圖影印室廠商杜小姐於11/30日前 撤離館內其餘機器 |  |
| 敦煌書局協議書 |  |

民生學院對口

| 發文公告畢業生借畢業服時間。 |  |
| --- | --- |
| 2.全校學、碩、博士服規劃放置。 | 統一放置野聲樓地下室儲藏室 |
| 3.秉雅樓抓蛇。 | 94.11.11上午 |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 75件 |
| 5.清理野聲樓地下室備用. |  |
| 7.食營系樓梯故障請鋁工修理. |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室爭增購小蜜蜂17台 | 更換數量、電子公文送會計室 |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 200件 |
| 11.（法管器材室）E化教室器材櫃故障儘速報修。 |  |

理工外語服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 6 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 211 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 6 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 12 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 28 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 16 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |
|  | （一般事務） |  |
| 1 | 請購、請修單 | 201 |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 9 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 15 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 19 |
| 7 | 校外來文 | 15 |
| 8 | 校內收文 | 26 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 12件 |
|  | （環安業務） |  |
| 10 | 勞安環保案件、會議、教育訓練 | 3件 |
| 11 | 勞安環保校內2、外函處理11、申報案件 | 17 |
| 12 | 教育部電力改善特別計畫之執行 | 1 |
|  | CPR合格證書發送 | 0 |
| 13 | 參加大學校院校園環境管理評鑑訪視說明會 | 0 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 6張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 0 |
| 16 | 臨時停車收費 | 32500元 |
|  | （工友相關事務） |  |
| 17 | 請購(修)單 | 14張 |
| 18 | 工友支援搬東西 | 3次 |
| 19 | 飲水機更新 |  |
| 20 | 飲水機修理 | 7台 |
| 21 | 領清潔用品 | 8張 |
| 22 | 廚餘桶調查 | 0 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 0次 |

| 場地借用+慶典活動 94/11/14-94/11/18 |
| --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單(9+6+3+7) | 25 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1 |
| 處理特別事項 | 5 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| 野聲樓第一會議室 | 6 |
| 野聲樓第二會議室 | 3 |
| 野聲樓第三會議室 | 9 |
| 校區戶外場地 | 2 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 2 |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 0 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 9 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 8 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

| 94/14/7-94/11/18 張毓珉 |
| --- |
| 【事務組】 | 次 數 |
| 請購(修)單 | 5張 |
| 工友支援搬東西 | 3次 |
| 飲水機更新 | 1 台 |
| 飲水機修理 | 2台 |
| 領清潔用品 | 7張 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 7張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 5張 |

94年11月14日-94年11月18日文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號144件 平信數量多每天約花半小時分送 16 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 27件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 14次 |
| 4.借用鑰匙 | 19次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 36次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 11筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 9次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 2次 |
| 9.防火管理人員業務 | 1次 改新滅火班名單 |
| 10.監視系統業務 | 3次 |

臨時交辦事項明細：

- 文開樓圍鴿網及清洗工程。

- 文華樓100教室椅子壞損，經費問題討論。

- 福營警察調錄影帶校門口選舉人員打架資料。

- 隨時處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告   94/11/14/--11/18

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 40 |  |  |
| 各系所借雜物 | 25 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 155 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 30 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 5 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 5 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 | 20 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 3 | 十字亭排水溝積水 |  |
| 環境美化 |  | 法管周邊草地修剪 |  |

事務組朱麗文94.11.14~94.11.18工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數124件 無金額水電及其它請購修單收件73件 請購修單，申請預算電腦登錄件數3件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數1件 向前經辦人學習計算全校電費作業。 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 預算控管資料登錄及整理。 零用金撥補21項 影印卡支出7 張 郵票支出 25 元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 濟時樓圖書館請購修單等處理。 94.11.15(二)下午巡查服務區域清潔。 94.11.16(三)安排法園冷氣保養事宜。 (會勘現場，聯絡廠商、各單位，發E-mail， 張貼紙本通知於公共區等)。 94.11.17(四)自助洗衣房安裝木門。 巡視潛水艇天空修補缺失。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 回答各系所西服、套裝疑問。 與廠商(嘉裕西服)協商修改處理。 與組內合作人討論相關作業問題。 |
| 其它 | 94.11.15上午10:00~13:30組務會議。 規範工讀生工作項目及督導。 |

採購組

- 有關國際會議廳工程委任合約-內裝及音響工程委任合約已交，建築設計工程委任合約催辦中。

- 案號94013輔仁大學產物保險採購案11/15決標，由國泰世紀產物股份有限公司得標。

- 案號93029醫學院實驗室工程合約擬變更工程標單第3頁，二樓護理系診療室設備項目，將「二折一搖病床」改為「三折三搖病床」，簽呈會辦中。

- 承隆公司11/14來函請求依合約支付工程累積計價進度達百分之七十五，發還相同比例之履約保證金。由於本工程進度已達78%，本函已獲行政副校長同意解除25%履約保證金，94.6.20已解除過50%，餘最後25%待正式驗收合格才能發還。

- 圖書館互動式數位學習教室放映與錄影設備請購，詢價階段已完成，但因超預算無法決標，需再次議價。

- 八十週年活動西服套裝之配件(領巾及領帶)，由於涉及輔大標章之物件，故委請輔大出版社處理，議價程序已完成。

八十週年活動教職員工襯衫製作，因履約問題付款辦法廠商來函申辦中。