總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 2.外牆磁磚施作。 |
| 2 | 污水處理場 | 污水廠BF壁牆第三階段防水紮筋組模。 |
| 3 | 校園整體規劃案 | 發送問卷。 |
| 4 | 化學系電力改善案 | 工程細部收尾。 |
| 5 | 聖言樓地下室變更 | 工程施工。 |
| 6 | 自來水進水管線工程 | - 待水公司測試水壓。 - 待裝水錶。 |
| 7 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 8 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425改善完成，續觀察。 |
| 9 | 影傳系攝影棚空調工程 | 驗收結案。 |
| 10 | 人文科學圖書館屋頂積水 | 連接藝術學院廊道，9/29已先緊急清除積水，後續施工。 |
| 11 | 94年度消防安全檢修申報 | 進行排定建築物檢修。 |
| 12 | 建物安檢改善 | 初驗。 |
| 13 | 文德文舍鋁窗修繕 | 改善完成 |
| 14 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 驗收。 |
| 15 | 無障礙環境教育部補助案 | 提供正式報價與圖面給予資源教室。 |
| 16 | 玫瑰學苑修磁磚水泥 | 玫瑰學苑雜項修繕，竣工驗收。 |
| 17 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更新，施作中。 |
| 18 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 廠商備料。 |
| 19 | 社圖防火門工程 | 社圖防火門陽極鎖故障更新，11/21再測試。 |

出納組

- 各項收費及支出。

2、催繳９４學年度第一學期一年級新生游泳池費未繳金額。3、定存相關檔案資料維護。

3、催繳９４學年度第一學期貸款不合格生需繳學雜費事宜。

4、初步彙總９４學年度第一學期學雜費總表轉會計室。

5、催繳９４學年度第一學期一般生繳費差額。

6、催繳９４學年度第一學期延修生繳交全額學雜費差額。

保管組

- 準備盤點外語學院視教中心財產。

- 至文德宿舍進行年度盤點。

- 盤點財產--就輔組、金融所、商學所、社會系、使命室、宗輔室及統資系等。

- 盤點推廣城區部財產。

- 準備全校投保產物險之財產清冊，提供與國泰世紀產物保險（股）公司造冊 簽約。

採購組

- 案號94014公衛系水中離子檢測系統1套(含離子層析儀及超純水系統)，預定11/23開標。

- 案號94016卓越計畫-高階伺服器2套，預定11/30開標。

- 案號94017資訊中心-刀鋒式伺服器1式，預定12/1開標。

- 案號94018進修部-E化教室設備1批，準備上網招標中。

- 案號94007體育室橄欖球正集團訓練器及撐竿跳高墊，案號94009水底攝影機及二維動作影像控制剪輯系統各乙式墊，預定11/21辦理驗收。

- 案號94002數位工作站及數位彩色攝影機等，預定11/21辦理驗收。