總務處94/11/21-94/11/27業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建物耐震詳評 | 報告書送寄教育部，結案。 |
| 2 | 輔園FY-25室廁所整修 | 結案。 |
| 3 | 使命副校長室冷氣排水漏水 | 廠商施作。 |
| 4 | 污水處理場 | 污水廠BF外牆第三階段防水組模紮筋。 |
| 5 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，施作中。 |
| 6 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 消防設備工程進場施工。 |
| 7 | 影傳系攝影棚空調工程 | 初驗改善中。 |
| 8 | 建物安檢改善 | 局部施作中。 |
| 9 | 公共事務室捐助名人錄 | 施工中。 |
| 10 | 法管學院涼亭座椅花台等整修 | 施工中。 |
| 11 | 文友樓地下水漏水整修 | 週六施工。 |
| 12 | 中央走道增設照明燈 | 施工中。 |
| 13 | 校園整體規劃案 | 校內師生意見調查問卷前置。 |
| 14 | 化學系電力改善 | 配電箱外移完成，細部修飾。 |
| 15 | 法園漏水修復 | 室內水管漏水部份施工完成，進行室外防漏工程。 |
| 16 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 17 | 醫學院用電契約申請 | 繳款完成，核銷作業完成，台電將進行變更作業11/29停電施作。 |
| 18 | 自來水進水管線工程 | 完成校內部份施作，待自來水公司裝錶。 |
| 19 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 廠商施作中。 |
| 20 | 文德文舍鋁窗修繕 | 已請梅花鋁業至現場勘查，持續改善中。 |
| 21 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 廠商備料中。 |
| 22 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 施作完成，9/16主驗。 |
| 23 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、油漆、景觀、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 24 | 94年度消防安全檢修申報 | 廠商施作中。 |
| 25 | 無障礙環境教育部補助案 | 待廠商提供報價及圖說。 |
| 26 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室施工完成，續觀察中。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 125筆，共計930,978元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 614筆，共計35,186,593元 |
| 校內款項支出 | 714筆，共計32,734,735元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 51筆，共計384,299元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

- 臨櫃收取94-1學分費，共計9,066元

- 送94-1學分費未繳費學生名單(共計123名)給教務處課務組。

| 郵局活存0399668 | 121筆，共計1,576,568元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 14筆，共計29,255,881元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 5筆，共計401,381元 |
| 語言中心學費0412791 | 5筆，共計302,275元 |

三、綜合業務

1、定存單到期處理情形:(94/11/1 – 94/11/27)

| 日期 工作內容 | 11 月1-12日 | 11月13-15日 | 11月17日 | 11月18 日 | 11月19-27日 | 金額共計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定存單、資金調度上簽請示日期 | 10 月28 日 | 11 月3 日 | 11 月7日 | 11月9 日 | 11月16 日 | 404,169,176 |
| 定存單換單本利續存張數 | 8 | 3 | 4 | 20 | 9 | 219,079,176 |
| 定存單換單本金續存、利息轉活存張數 |  |  |  |  |  |  |
| 定存單解約轉活存支薪或轉支存支貨款、工程款張數 |  | 1 |  |  |  | 140, 000,000 |
| 新增定存單筆數 |  |  |  |  |  |  |
| 活存轉支存支貨款 | 1 |  |  |  | 1 | 45,090,000 |
| 支存轉活存增加利息收入 |  |  |  |  |  |  |

2、核對９４學年度第一學期各系級學雜費明細。

3、定存相關檔案資料維護，共計２４筆，本息續存金額共計$137,488,538元。

4、催繳９４學年度第一學期一般生繳費差額。

5、催繳９４學年度第一學期貸款不合格生需繳學雜費事宜。

6、催繳９４學年度第一學期一年級新生游泳池費未繳金額。

7、94學年上第一梯次助學貸款不合學生學雜費催繳。

8、94學年上原貸款生抽件休學學雜費催繳。

採購組

- 圖書館互動式數位學習教室放映與錄影設備請購，詢價階段已完成，但因超預算無法決標，需再次議價及刪除項目進入預算。

- 圖書館西文期刋1313種(裝訂)及59種(不裝訂)採購案，擬以(93)保留一年後續增購條款與原廠商議價及續約，簽報行政副校長同意後辦理。

- 案號94014公衛系水中離子檢測系統1套(含離子層析儀及超純水系統)，11/23廢標。

- 案號94018進修部-E化教室設備1批擬與事務組之E化教室設備併案上網招標，簽呈簽核中。

- 案號94007體育室橄欖球正集團訓練器及撐竿跳高墊，案號94008西式划船四人艇1組，案號94009水底攝影機及二維動作影像控制剪輯系統， 11/21辦理驗收。

- 案號94002數位工作站及數位彩色攝影機等，11/21辦理驗收，經測試螢幕故障一個換貨中。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.11.25

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 252 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 347 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 45 | 33 |  | 2 |  | 1 |
| 文具品 | 128 | 76 |  | 2 |  | 10 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品管理系統業務 | 11/25 | 109 |  | 單位請領文具清潔用品建檔 | 例行業務 |
|  | 每日 |  |  | 各單位文具清潔用品請領 | 例行業務 |
| 文書（Word）處理 | 11/24、25 |  |  | 繕打財產轉檔操做手冊 | 李子錤 |
| 保管系統資料輸入 | 11/25 | 5 |  | 更正財產存放地點 | 戴麗馨 |
|  | 11/24、25 |  |  | 編製財產管理系統 | 李子錤 |
| 保管業務清冊列印 | 11/23、25 | 14 |  | 列印財產條碼 | 全體同仁 |
|  | 11/23、25 | 320 |  | 列印財產清冊及影印資料 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 11/21、22、24、25 | 19 |  | 會計室、處本部 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  | 11/22、24 | 16 |  | 清點報廢捐贈電腦 | 謝清正 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、至文學院體育系進行年度盤點。

二、在電腦檔內修正文藝醫學院各系所因盤點後，發現財產位置更動。

三、協助校本部宗輔室製作聖誕馬槽。

四、11/22流行系第二次盤點物品81件，財產79件。

五、11/25盤點食營系財產94件，物品101件。

六、依年度盤點實況修正財產資料庫明細資料。

七、編製全校財物投保產險明細表予國泰世紀產物保險（股）公司造冊簽約。