總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.景觀工程、消防水電空調等設施整編。 2.外牆磁磚施作。 3.內牆粉光油漆。 |
| 2 | 污水處理場 | 污水廠BF壁牆第三階段防水紮筋組模。 |
| 3 | 校園整體規劃案 | 發送問卷。 |
| 4 | 化學系電力改善案 | 工程完成，排初驗。 |
| 5 | 聖言樓地下室變更 | 工程施工。 |
| 6 | 自來水進水管線工程 | 待水公司測試水壓。 待裝水錶。 |
| 7 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 8 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425改善完成，續觀察。 |
| 9 | 94年度消防安全檢修申報 | 廠商施作。 |
| 10 | 建物安檢改善 | 廠商施作。 |
| 11 | 文德文舍鋁窗修繕 | 改善完成 |
| 12 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 驗收。 |
| 13 | 無障礙環境教育部補助案 | 提供正式報價與圖面給予資源教室。 |
| 14 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更新，施作中。 |
| 15 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 初驗。 |
| 16 | 社圖防火門工程 | 結案。 |
| 17 | 法園防漏工程 | 工程完工。 |

出納組

1、各項收費及支出。

2、定存相關檔案資料維護。

3、催繳９４學年度第一學期貸款不合格生需繳學雜費事宜。

4、初步彙總９４學年度第一學期學雜費總表轉會計室。

5、催繳９４學年度第一學期一般生繳費差額。

6、催繳９４學年度第一學期延修生繳交全額學雜費差額。

7、催繳９４學年度第一學期一年級新生游泳池費未繳金額。

8、教職員子女就讀本校學費補助結案。

採購組

- 案號94014公衛系水中離子檢測系統1套(含離子層析儀及超純水系統)，預定12/2第三次開標。

- 案號94016卓越計畫-高階伺服器2套，預定11/30開標。

- 案號94017資訊中心-刀鋒式伺服器1式，預定12/1開標。

- 案號94018進修部及事務組-E化教室設備各1批，準備上網招標中。

保管組

- 至文德宿舍進行年度盤點。

- 至文德宿舍進行年度盤點。

- 更正外語學院盤點後財產存放地點。

四、盤點財產--統資系.貿金系及企管系等。