總務處94/12/05-94/12/11業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法管學院涼亭座椅花台等整修 | 結案。 |
| 2 | 野聲樓至輔園人行道、導盲磚、步道修補 | 驗收結案。 |
| 3 | 影傳系攝影棚空調工程 | 驗收完畢，待結案。 |
| 4 | 污水處理場 | 污水廠BF外牆第三階段搭架防水施作。 |
| 5 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，施作中。 |
| 6 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 本週施作防火區隔磚牆。 |
| 7 | 建物安檢改善 | 施作驗收完畢待改善。 |
| 8 | 公共事務室捐助名人錄 | 施工中，下週完工驗收。 |
| 9 | 輔大陸橋燈光整修 | 完工待驗。 |
| 10 | 中央走道增設照明燈 | 施工中。 |
| 11 | 校園整體規劃案 | 發送問卷至各單位。 |
| 12 | 化學系電力改善 | 初驗完成訂12/12以前完成改善。 |
| 13 | 醫學院網路建置工程 | 發包資料確認。 |
| 14 | 法園漏水修復 | 驗收。 |
| 15 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 16 | 醫學院用電契約申請 | 台電已於11/29停電施作預定二次停電施作。 |
| 17 | 自來水進水管線工程 | 完成施作，待驗收。 |
| 18 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 廠商施作中。 |
| 19 | 文德文舍鋁窗修繕 | 已請梅花鋁業至現場勘查，持續改善中。 |
| 20 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 初驗。 |
| 21 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站設備增設 | 簽訂設計監造簡約。 |
| 22 | 輔園二樓漏水維修 | 輔園二樓現勘。 |
| 23 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、油漆、景觀、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| 24 | 94年度消防安全檢修申報 | 廠商施作中。 |
| 25 | 無障礙環境教育部補助案 | 待教育部審查。 |
| 26 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室施工完成，續觀察中。 |

採購組

- 案號94017資訊中心-刀鋒式伺服器1式，本週簽訂合約。

- 案號94020圖書館西文期刋1290種(裝訂)及59種(不裝訂)採購案，本週底價訂定，預定12/14開標。

- 案號94021資訊中心校務資訊組HP系統維護採限制性招標，本週底價訂定，預定12/16開標。

- 案號94019 事務組承辦E化教室設備，本週底價訂定，預定12/13開標。

- 案號94018進修部-E化教室設備1批，預備上網招標資料。

- 案號94023 Nursing CollectionⅡ等八種資料庫採購案，準備上網招標資料，預定12/20開標。

- 經費稽核委員會第二次會議12/7開會，會計室及總務處各組簡報。

八、國際會議廳已完工正運轉測試中，歐亞公司函請校方依合約准予先請領合約總價之80%，潘冀建築師建議先送工程估驗計價表再安排監審單位會同初驗點交，擬呈報核可後預付72%，待全部完工再配合正式驗收支付尾款。

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 178筆，共計1,161,701元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 432筆，共計14,153,147元 |
| 校內款項支出 | 705筆，共計31,225,698元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 39筆，共計401,534元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

- 臨櫃收取94-1學分費，共計72,713元

| 郵局活存0399668 | 117筆，共計1,040,625元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 10筆，共計2,071,936元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 8筆，共計980,454元 |
| 語言中心學費0412791 | 5筆，共計142,890元 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.12.8

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 列管 |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  |
| 文學院 | 列產 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  | 5 |  |  |  | 1 | 143 |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  | 126 |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  | 2 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  | 163 |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  | 199 |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 3 |  |  |  | 1 | 542 |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 580 |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 76 | 88 |  | 52 | 1 | 2 |
| 文具品 | 124 | 90 |  | 165 | 6 |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試算表（Excel）建立 | 12/5、6、8、9 |  |  | 彙整報廢資料及word檔操作手冊 |  |
|  | / |  |  |  |  |
| 保管系統資料輸入 | 12/5 | 120 |  | 更正財產存放地點 |  |
|  | / |  |  | / / |  |
| 物品管理系統業務 | 12/5 |  |  | 文具清潔用品盤點 | 張皐煒共同 |
|  | 12/8 |  |  | 請領文具清潔用品資料建檔 | 張皐煒 |
|  | 12/8 |  |  | 11月份文具清潔用品總表二份 | 張皐煒 |
|  | 12/7、8 |  |  | 11月份各單位領用物品明細50份 | 張皐煒 |
| 保管業務清冊列印 | 12/5、6、8、9 | 437 |  | 列印條碼 |  |
| 書面對帳工作 | 12/9 |  |  | 核對文具清潔用品明細帳 | 戴麗馨 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 12/6、7、8、9 |  |  | 醫學院、哲學系、會計室、體育室、文學院、處本部、祕二組 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、至藝術學院景觀系進行年度盤點。

二、12/08~12/09製作理圖劇場圖資檔。

三、依年度盤點實況修正財產資料庫明細資料。

四、盤點社工系財產-163件、列管物品-199件。

五、盤點資管系財產-542件、列管物品-580件。

事務組

校本部總機

1.新增薪資自付電話費資料庫人事代碼欄位。

2.確認12/12校慶補假一天自動總機設定問題。

3.錄製校慶自動總機下班語音招呼語宣告。

4.更新全校電話資料庫。

5.填送94/12工讀費請領清單。

6.處理29053444重覆繳交94/10電話費問題。

7.知會工友12/10 07:30著運動服至野聲樓領早餐集合。

8.處理文舍監視器故障。

9.處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲工作

- 虹橋對於出納系統之學雜費及定存單管理進行更進一步的瞭解與溝通。

- 虹橋協對場地系統進一步修正，提供Web介面的初步系統。

3. 場地系統目前由叢山進行建立初步之資料中。

傅靜平

1.校外收文17份

2.校內發文6份

3.先驅性化學藥品調查

4.實驗室廢液外送作業

5.感染性事業廢棄物外送作業

6.教育部認證制度填報、調查

7.教育部電力改善補助案電錶安裝

8.校園事故災害通報

9.修訂本校「實驗室緊急應變計畫」

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 10 |
| 野聲樓第一會議室 | 3 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 8 |
| 場地使用說明 | 12 |
| 濟時樓國際會議廳 | 8 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 4 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 3 |
| 利瑪竇LM教室 | 0 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 9 |
| 校區戶外場地 | 9 |

| 醫學院+利瑪竇大樓 94/12/3-94/12/9 |
| --- |
| 【醫學院】 | 次 數 |
| 請購單 | 3 |
| 請修單 |  |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 3 |
| 專案 |  |
| 影印卡售出3盒 |  |
| 慶典活動 醫學院12/8日醫學院銅像揭幕典禮 醫學院12/9日醫學院新大樓開幕典禮 頒發名譽理學博士荊其誠、張厚粲 (牌樓、餐點、雞尾酒、揭幕布、剪彩球、剪刀 音響…..等) |  |
| 94年11月份廠商電費 |  |
| 利瑪竇、醫學院加裝擦手紙架 |  |
| 敦煌書局配合本校建築物公共安全修繕工程 房租減價協議書 |  |

民生學院對口94.12.5.—94.12.9.工作報告

| 發放（博、碩、學）畢業服。 | 總計4672件 |
| --- | --- |
| 2.全校學、碩、博士服規劃放置。 | 統一放置野聲樓地下室儲藏室 |
| 3.在輔園、食營工廠裝衛生紙架。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 85件 |
| 5.清理野聲樓地下室備用. |  |
| 7.朝雲樓106做百葉窗修理. |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室爭增購小蜜蜂17台 | 更換數量、電子公文送會計室 |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 200件 |
| 11.（法管器材室）E化教室器材櫃故障儘速報修。 |  |

理工外語服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 11 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 478 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 31 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 5 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 29 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 17 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |

|  | （一般事務） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 請購、請修單 | 247 |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 2 |
| 4 | 物品借用 | 14 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 25 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 46 |
| 7 | 校外來文 | 14 |
| 8 | 校內收文 | 21 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 14件 |
|  | （環安業務） |  |
| 10 | 勞安環保案件、會議、教育訓練 | 2件 |
| 11 | 勞安環保校內2、外函處理11、申報案件 | 11 |
| 12 |  | 0 |
| 13 |  | 2 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 18張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 0 |
| 16 | 臨時停車收費 | 32500元 |
|  | （工友相關事務） |  |
| 17 | 請購(修)單 | 24張 |
| 18 | 工友支援搬東西 | 8次 |
| 19 | 飲水機更新 |  |
| 20 | 飲水機修理 | 3台 |
| 21 | 領清潔用品 | 8張 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 0次 |

| 場地借用+慶典活動 94/12/5-94/12/11 |
| --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單(12+9+7+10) | 38 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2 |
| 處理特別事項 | 7 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 10 |
| 野聲樓第一會議室 | 3 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 8 |
| 校區戶外場地 | 34 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 12 |
| 濟時樓國際會議廳 | 8 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 4 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 3 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 9 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 9 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

| 94/12.5-94/12/9 張毓珉 |
| --- |
| 【事務組】 | 次 數 |
| 請購(修)單 | 4張 |
| 工友支援搬東西 | 10次 |
| 飲水機更新 | 台 |
| 飲水機修理 | 4台 |
| 領清潔用品 | 15張 |
| 衛生紙捲筒紙架 | 個 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 4張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號152件 平信數量多每天約花半小時分送 17 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 29件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 25次 |
| 4.借用鑰匙 | 21次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 53次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 11筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 14次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 8次 |
| 9.防火管理人員業務 | 5次 |
| 10.監視系統業務 | 3次 |

社法管窗口業務報告   94/12/5/--12/9

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 205 |  |  |
| 各系所借雜物 | 99 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 300 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 |  |  |  |
| 木工維修(含搬運) |  |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 5 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 招生簡章收件 | 400 |  |  |
| 學生失物處理 | 10 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 3 | 十自停油漆 |  |
| 環境美化 |  | 法管周邊大樹及草地修剪 |  |

事務組朱麗文94.12.5~94.12.9工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數150件 無金額水電及其它請購修單收件58件 請購修單，申請預算電腦登錄件數9件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數30件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 預算控管資料登錄及整理。 零用金撥補6項 影印卡支出5張 郵票支出130元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 濟時樓圖書館請購修單等處理。 94.12.6(二)下午13:30會同使命特色人員檢查潛水艇天空塑膠地板脫落 下午14:00巡查濟時樓B1、B2清潔。 94.12.7(三)通知廠商可維修濟時樓2.7樓監控設備 94.12.8(四)潛水艇天空塑膠地板缺失廠商繼續處理。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 回答各系所西服、套裝疑問。 94.12.5(一)協助嘉裕西服第二批及最後一批送貨至18:00。 |
| 其它 | 規範工讀生工作項目及督導。 |