總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.景觀工程、消防水電空調等設施整編。 2.外牆磁磚施作。 3.內牆粉光油漆。 |
| 2 | 污水處理場 | 污水廠BF壁牆第三階段防水紮筋組模。 |
| 3 | 校園整體規劃案 | 發送問卷。 |
| 4 | 化學系電力改善案 | 12/5初驗。 |
| 5 | 聖言樓地下室變更 | 防火區隔磚牆施作。 |
| 6 | 自來水進水管線工程 | 驗收結案。 |
| 7 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 8 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425改善完成，續觀察。 |
| 9 | 94年度消防安全檢修申報 | 廠商施作。 |
| 10 | 建物安檢改善 | 結案。 |
| 11 | 文德文舍鋁窗修繕 | 改善完成 |
| 12 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 驗收。 |
| 13 | 無障礙環境教育部補助案 | 待教育部審核。 |
| 14 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更新，施作中。 |
| 15 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 待結案。 |
| 16 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站增設 | 設計監造簡約完成，預算、圖說製作。 |
| 17 | 輔園二樓漏水維修 | 輔園二樓，發包完成，施作。 |
| 18 | 法園防漏工程 | 驗收。 |

採購組

- 案號94019 E化教室設備上網招標中，預定12/13開標。

- 案號94020圖書館西文期刋採購案，預定12/14開標。

- 案號94021資訊中心校務資訊組HP系統維護，預定12/16開標。

- 案號94022醫學院新大樓網路建置工程，預備上網招標作業。

- 案號94023 Nursing CollectionⅡ等八種資料庫採購案，預定12/20開標。

出納組

1、各項收費及支出。

保管組

一、至藝術學院應美系及景觀系繼續進行年度盤點。

二、盤點化學系所財產。

三、盤點資訊中心網路組及創新育成中心財產。