總務處94/12/12-94/12/18業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影傳系攝影棚空調工程 | 驗收完畢，待結案。 |
| 2 | 污水處理場 | 污水廠BF外牆第三階段紮筋組模防水施作。 |
| 3 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，施作中。 |
| 4 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 竣工申報資料用印，消防設備續施作。 |
| 5 | 建物安檢改善 | 待結案。 |
| 6 | 公共事務室捐助名人錄 | 完工待驗。 |
| 7 | 輔大陸橋燈光整修 | 完工待驗。 |
| 8 | 中央走道增設照明燈 | 完工待驗。 |
| 9 | 校園整體規劃案 | 發送問卷至各單位。 |
| 10 | 化學系電力改善 | 初驗完成訂12/19以前完成改善。 |
| 11 | 醫學院網路建置工程 | 發包資料確認。 |
| 12 | 法園漏水修復 | 驗收。 |
| 13 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 14 | 醫學院用電契約申請 | 施作完成。 |
| 15 | 自來水進水管線工程 | 完成施作，待驗收。 |
| 16 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 廠商施作中。 |
| 17 | 文德文舍鋁窗修繕 | 已請梅花鋁業至現場勘查，持續改善中。 |
| 18 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 請購核銷中。 |
| 19 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站設備增設 | 簽訂設計監造簡約。 |
| 20 | 輔園二樓漏水維修 | 輔園二樓現勘後，發包作業。 |
| 21 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、油漆、景觀、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 22 | 94年度消防安全檢修申報 | 已完成各棟建築物檢查。 |
| 23 | 無障礙環境教育部補助案 | 待教育部審查。 |
| 24 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室施工完成，續觀察中。 |
| 25 | 積健樓3樓女廁磁磚4樓天花板修繕 | 積健樓3樓女廁磁磚4樓天花板破裂滲漏現勘評估 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 250筆，共計2,307,211元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 531筆，共計13,061,311元 |
| 校內款項支出 | 607筆，共計157,167,836元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 31筆，共計333,451元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

- 臨櫃收取94-1學分費，共計12,680元

| 郵局活存0399668 | 142筆，共計1,232,405元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 21筆，共計9,270,560元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 1筆，共計46,638元 |
| 語言中心學費0412791 | 2筆，共計69,050元 |

三、綜合業務

1、核對９４學年度第一學期各系級學雜費明細。

2、定存相關檔案資料維護，共計18筆，其中13筆本息續存金額共計$54,192,457元正﹔其餘5筆到期解約共計本息$151,969,766元正。

3、催繳９４學年度第一學期一般生繳費差額。

4、催繳９４學年度第一學期貸款不合格生需繳學雜費事宜。

5、催繳９４學年度第一學期一年級新生游泳池費未繳金額。

6、94學年上第一梯次助學貸款不合格教育部退件學生學雜費催繳。

7、94學年上第二梯次助學貸款不合格台銀退件學生學雜費催繳。

8、94學年上原貸款生抽件休學學雜費催繳。

9、94學年上原貸款生休學學雜費退台銀請款。

採購組

- 案號94020圖書館西文期刋1290種(裝訂)及59種(不裝訂)採購案，12/14決標。

- 案號94021資訊中心校務資訊組HP系統維護採限制性招標， 12/16開標。

- 案號94019 事務組承辦E化教室設備， 12/13決標。

- 案號94023 Nursing CollectionⅡ等八種資料庫採購案，本週底價訂定，預定12/20開標。

- 辦理94年教整款保留，案號94019事務組承辦E化教室設備符合保留要件。

- 教育部函請各私立學校，依據內政部函辦理「優先採購身心障礙福利機構或團體生產物品及服務」。全年採購所定物品或服務項目之總金額需達到5%，自95年度起執行，採購金額不分校內款或補助款100萬以下之採購優先適用並強制執行；若未達所定比例5%者，應敍明理由並檢討改進。

事務組

校本部總機

1.  確認自動總機恢復平常上下班語音招呼語。

2.  繳交工友11月份清潔定檢表。

3.  更新94/12統支電話資料庫。

4.  mail 組務會議業務報告。

5.  退94/11錯誤溢繳電話費明細資料及款項予中華電信公司。

6.  跑94/12統支帳務系統及確認總金額。

7.  印製94/12電話明細報表-出納組&mail出納組。

8.  請款支付94/12統支電話費。

9.  印製94/11統支電話費溢收明細表及繳款出納組回沖。

10. mail各單位94/12統支電話明細。

11.印製94/12電話費用明細-會計室及電話費用明細-人事室送會計室及人事室。

12.處理文舍文德學苑之水電備料請購單。

13.處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲工作

一、虹橋鄭組長因有要事本週未至校。

二、與組長討論確認場地分類。

三、通知虹橋提供場地系統之操作手冊。

四、進行安排事務組同仁操作場地系統。

五、總機系統計費部份本月份順利執行，交付人事室之代扣資料已加入人事代碼。

傅靜平

1.校外收文15份

2.校內發文5份

3.先驅性化學藥品調查

4.實驗室廢液外送作業

5.感染性事業廢棄物外送作業

6.教育部認證制度填報、調查

7.教育部電力改善補助案電錶安裝

8.校園事故災害通報

9.修訂本校「實驗室緊急應變計畫」

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 6 |
| 野聲樓第一會議室 | 7 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 8 |
| 場地使用說明 | 12 |
| 濟時樓國際會議廳 | 8 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 4 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 3 |
| 利瑪竇LM教室 | 0 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 9 |
| 校區戶外場地 | 9 |

| 醫學院+利瑪竇大樓 94/12/9-94/12/16 |  |
| --- | --- |
| 【醫學院】 | 次 數 |
| 請購單 | 13 |
| 請修單 |  |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 3 |
| 利瑪竇大樓水塔亀裂導致電梯嚴重滲水 緊急封閉電梯暫停使用 |  |
| 專案 |  |
| 影印卡收入2盒 、藉出影印卡6盒 |  |
| 場地清潔費收入及電費收入 | 5家 |

民生學院

| - 發放（博、碩、學）畢業服。 | 總計4672件 |
| --- | --- |
| 2.全校學、碩、博士服規劃放置。 | 統一放置野聲樓地下室儲藏室 |
| 3.在輔園、食營工廠裝衛生紙架。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 85件 |
| 5.清理野聲樓地下室備用. |  |
| 7.朝雲樓106做百葉窗修理. |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室爭增購小蜜蜂17台 | 更換數量、電子公文送會計室 |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 200件 |
| 11.（法管器材室）E化教室器材櫃故障儘速報修。 |  |

理工外語服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 |  | 件數 | 備註 (緊急處理) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 |  | 4 | (緊急處理) |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 |  | 215 |  |  |  |
| 3 | 校內文件分發 |  | 45 |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 |  | 11 |  |  |  |
| 5 | 處理請購(修)單 |  | 31 |  |  |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 |  | 28 |  |  |  |
| 7 | 回收畢業服 |  | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |  |  |
|  |  | （一般事務） |  |  |  |  |
| 1 |  | 請購、請修單 |  |  | 226 |  |
| 2 |  | 校園場地租借 |  |  | 0 |  |
| 3 |  | 牌樓申請 |  |  | 3 |  |
| 4 |  | 物品借用 |  |  | 19 |  |
| 5 |  | 社團申請車輛進入校園 |  |  | 14 |  |
| 6 |  | 車輛進出知會單（車輛申請） |  |  | 21 |  |
| 7 |  | 校外來文 |  |  | 9 |  |
| 8 |  | 校內收文 |  |  | 18 |  |
| 9 |  | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 |  |  | 10件 |  |
|  |  | （環安業務） |  |  |  |  |
| 10 |  | 勞安環保案件、會議、教育訓練 |  |  | 1件 |  |
| 11 |  | 勞安環保校內2、外函處理11、申報案件 |  |  | 7 |  |
|  |  | （汽機車管理） |  |  |  |  |
| 14 |  | 停車證申請 |  |  | 8張 |  |
| 15 |  | 違規停車罰款 |  |  | 0 |  |
| 16 |  | 臨時停車收費 |  |  | 30800元 |  |
|  |  | （工友相關事務） |  |  |  |  |
| 17 |  | 請購(修)單 |  |  | 15張 |  |
| 18 |  | 工友支援搬東西 |  |  | 6次 |  |
| 19 |  | 飲水機更新 |  |  |  |  |
| 20 |  | 飲水機修理 |  |  | 2台 |  |
| 21 |  | 領清潔用品 |  |  | 8張 |  |
|  |  | （校園清潔美化） |  |  |  |  |
| 24 |  | 一般垃圾清運 |  |  | 30噸 |  |
| 25 |  | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） |  |  | 0噸 |  |
| 26 |  | 植栽花圃修剪 |  |  | 0次 |  |

| 場地借用+慶典活動 94/12/12-94/12/18 |  |
| --- | --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單(5+3+2+5) | 15 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 5 |
| 處理特別事項 | 9 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 6 |
| 野聲樓第一會議室 | 7 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 8 |
| 校區戶外場地 | 22 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 9 |
| 濟時樓國際會議廳 | 7 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 3 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 2 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 10 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 6 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

| 94/12.12-94/12/16 張毓珉 |  |
| --- | --- |
| 【事務組】 | 次 數 |
| 請購(修)單 | 4張 |
| 工友支援搬東西 | 4次 |
| 飲水機更新 | 台 |
| 飲水機修理 | 3台 |
| 領清潔用品 | 6張 |
| 衛生紙捲筒紙架 | 個 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 5張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 5張 |

94年12月13日-94年12月16日文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號922件 平信數量多每天約花半小時分送 14 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 25件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 16次 |
| 4.借用鑰匙 | 12次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 33次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 8筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 15次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 6次 |
| 9.防火管理人員業務 | 0次 |
| 10.監視系統業務 | 1次 |

臨時交辦事項明細：

- 12/13日開組務會議

- 隨時處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告   94/12/12/--12/16

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 101 |  |  |
| 各系所借雜物 | 55 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 250 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 10 |  |  |
| 木工維修(含搬運) |  |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 5 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 | 40 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 1 | 拉圾桶 |  |
| 環境美化 | 4處 | 基建樓前方 校本部及中央走道 修女院 |  |

事務組朱麗文94.12.13~94.12.16工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數147件 無金額水電及其它請購修單收件84件 請購修單，申請預算電腦登錄件數11件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數26件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 預算控管資料登錄及整理。 零用金撥補17項 影印卡支出6張 郵票支出25元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 濟時樓圖書館請購修單等處理。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 回答各系所西服、套裝疑問。 94.12.16(五)最後一次修改全校教職員E-mail申請送網路組 |
| 其它 | 規範工讀生工作項目及督導。 處理預算提列問題 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.12.16

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 180 |  |  |  | 5 | 667 |  |
|  | 列管 |  | 8 |  |  |  | 1 | 426 |  |
| 文學院 | 列產 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  | 5 |  |  |  | 1 | 213 |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  | 157 |  |
| 理工學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外語學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民生學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  | 333 |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 28 |  |  |  | 4 |  |
| 文具品 | 80 |  |  |  | 16 |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文書（Word）處理 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 12/13、14 | 14 |  | 公文整理歸檔 | 例行業務 |
|  | 12/14 | 16 |  | 影印資料 | 例行業務 |
|  | / |  |  |  |  |
| 試算表（Excel）建立 | 12/13、15 |  |  | 彙整報廢財產統計表 | 全體同仁 |
| 物品管理系統業務 | 12/16 |  |  | 請領文具清潔用品資料建檔 | 張皐煒 |
| 保管業務清冊列印 | 12/13 | 16 |  | 列印條碼 | 例行業務 |
| 書面對帳工作 | 12/13 | 35 |  | 核對文具清潔明細帳 |  |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 12/13~16 |  |  | 會計室、祕二組、處本部 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、至藝術學院景觀系進行年度盤點。

二、盤點育成中心財產333件、列管物品-47件。

三、盤點資訊中心網路組財產667件、列管物品426件。

四、依年度盤點實況修正財產資料庫明細資料。