總務處94/12/19-94/12/25業務報告

採購組

- 案號94023 Nursing CollectionⅡ等八種資料庫採購案， 12/20決標。

- 承隆營造為醫學院綜合大樓新建工程設計變更案(案號 93004)，函請變更付款方式。

- 醫學院附屬家具工程，優美公司提出延展工期事宜。

- 潘冀建築師事務所函請支付因醫學院新大樓工期增加之逾期監造費。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公共事務室捐助名人錄 | 結案。 |
| 2 | 建物安檢改善 | 結案。 |
| 3 | 醫學院用電契約申請 | 結案。 |
| 4 | 輔園二樓漏水維修 | 竣工驗收，結案。 |
| 5 | 影傳系攝影棚空調工程 | 驗收完畢，待結案。 |
| 6 | 污水處理場 | 污水廠BF外牆第三階段R.C澆置。 |
| 7 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，測試。 |
| 8 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 竣工申報資料用印完成，消防設備續施作。 |
| 9 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 進場施工。 |
| 10 | 利瑪竇水塔漏水整修 | 施工中。 |
| 11 | 淨心堂前水管漏水修繕 | 施工中。 |
| 12 | 法管十字亭前水管漏水修繕 | 施工中。 |
| 13 | 輔大陸橋燈光整修 | 完工待驗。 |
| 14 | 中央走道增設照明燈 | 完工待驗。 |
| 15 | 校園整體規劃案 | 問卷回收與整理。 |
| 16 | 化學系電力改善 | 12/20確任改善完成，送初驗資料至採購組。 |
| 17 | 醫學院網路建置工程 | 監造合約送用印。 |
| 18 | 法園漏水修復 | 驗收完成。 |
| 19 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 20 | 自來水進水管線工程 | 完成施作，待驗收。 |
| 21 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 待驗收。 |
| 22 | 文德文舍鋁窗修繕 | 已請梅花鋁業至現場勘查，持續改善中。 |
| 23 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 請購核銷中。 |
| 24 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站設備增設 | 簽訂設計監造簡約。 |
| 25 | 中美堂、羅耀拉、淨心堂等週邊水溝蓋板破損換新 | 中美堂、羅耀拉、淨心堂等週邊水溝蓋板破損換新，施作中。 |
| 26 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、油漆、景觀、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 27 | 94年度消防安全檢修申報 | 申報書製作。 |
| 28 | 無障礙環境教育部補助案 | 待教育部審查。 |
| 29 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室施工完成，續觀察中。 |
| 30 | 積健樓3樓女廁磁磚4樓天花板修繕 | 積健樓3樓女廁磁磚4樓天花板破裂滲漏現勘評估 |
| 31 | 濟時樓語言中心 - B1左側樓梯口上方牆壁滲水 | 現場勘查評估中。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 135筆，共計1,931,852元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 498筆，共計7,208,110元 |
| 校內款項支出 | 1,185筆，共計34,266,471元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 20筆，共計514,932元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

- 臨櫃收取94-1學分費，共計1,880元

| 郵局活存0399668 | 204筆，共計180,997,455元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 25筆，共計1,521,972元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 13筆，共計85,792元 |
| 語言中心學費0412791 | 2筆，共計9,397元 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.12.23

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 18 | 65 |  |  |  | 1 |
| 文具品 | 80 | 10 |  |  | 11 | 4 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品管理系統業務 | 12/23 |  |  | 請領文具清潔用品資料建檔文具65件、清潔用品10建 | 張皐煒 |
| 保管系統資料輸入 | 12/22 |  |  | 搜尋教卓款財產資料 | 李子錤 |
| 保管業務清冊列印 | 12/19、20、21、22、23 | 543 |  | 列印財產標籤 | 全體同仁 |
|  | 12/22 |  |  | 列印教卓款財產清冊 | 李子錤 |
|  | 12/19 | 17 |  | 影印財產增加單 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 12/19、20、21、22、23 | 20 |  | 處本部、會計室、體育室、採購組 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  | 12/20、22 |  |  | 整理各項會議紀錄歸檔 | 例行業務 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、因應教育部蒞校訪察以「教育部獎勵大學教學卓越計劃補助經費」購置之儀器設備，進行對帳及列印財產清冊。

二、本組同仁全員陪同教務長抽盤以「教育部獎勵大學教學卓越計劃補助經費」購置之儀器設備。

三、準備盤點化學系財產事宜。 四、辦理資訊中心報廢堪用之電腦23台，捐贈與天主教台灣總修會事宜。 五、配合資訊中心網路組採購「刀鋒伺服器」驗收案。 六、至醫學院公衛系進行年度盤點。 七、依年度盤點實況修正財產資料庫明細資料。 八、連絡廢品簽約廠商處理單位系所報廢不堪用之電腦及其他設備回收事宜。 事務組 校本部總機 1.印製耶穌會院94/12電話費明細報表送耶穌會。 2.憑證報銷清單核銷94/11統支電話費。 3.編列彙整電話預算作業。 4.轉送12/23文舍高銀鳳支援派工單。 5.轉交事務組94/12電話單及長途明細。 6.憑證核銷文德學苑燈及具踏板請購單。 7.處理29053012C型月租費問題。 8.處理電話申請及異動相關業務。 陳慧玲工作 - 本週虹橋楊小組與出納組負責收入部份之業務承辦人討論收入面之系統問題， 收據由印表機印出之合法性請虹橋鄭組長事後進行確認。 - 對於收據管理問題，與虹橋討論後，系統可解決這部份管理問題，仍需與出納 組長協商系統開放外單位收費使用之相關細節。 - 場地系統作小部份的修正，並已安裝事務組內數位同仁之電腦，但因有些電腦 系統之回應時間遲緩，虹橋作在處理此問題，但處理完畢，即進行系統之操作教學。 - 保管組之保險及建物之管理系統亦進行中。 - 對於請購修之預算部份，因目前預算並未與會計連線，因此未避免因預算資料不正 確而影響使用單位之操作，因此擬放寬使同單位對於請購修單之申請限制，即使沒 有預算亦可申請，特會計室確認後，再進行補登或退件。 傅靜平 1.校外收文15份 2.校內發文5份 3.先驅性化學藥品調查 4.實驗室廢液外送作業 5.感染性事業廢棄物外送作業 6.教育部認證制度填報、調查 7.教育部電力改善補助案電錶安裝 8.校園事故災害通報 9.修訂本校「實驗室緊急應變計畫」 會議場地借用管理（叢山） 場地名稱; 使用次數. 野聲樓谷欣廳; 5. 野聲樓第一會議室; 6. 野聲樓第二會議室; 1. 野聲樓第三會議室; 10. 場地使用說明; 9. 濟時樓國際會議廳; 5. 利瑪竇國際會議廳; 5. 利瑪竇一樓演講廳; 6. 利瑪竇LM教室; 0. 羅耀拉會議廳SL117; 13. 校區戶外場地; 6. 醫學院+利瑪竇大樓 94/12/16-94/12/23. 【醫學院】; 次 數. 請購單; 14. 請修單. 【利瑪竇大樓】; 次 數. 請購修單; 10. 利瑪竇大樓水塔亀裂導致電梯嚴重滲水 12/19日水塔修繕完畢.會同電梯保養人員 保養電梯後同日立即開放使用. 專案. 影印卡收入3盒. 場地清潔費收入及電費收入; 1家. 利瑪竇大樓、醫學院大樓事務組環境清潔定檢. 校內外廠商經常性連絡事項. 民生學院對口94.12.19.—94.12.23.工作報告 - 發放（博、碩、學）畢業服。; 總計5672件. 2.全校學、碩、博士服規劃放置。; 統一放置野聲樓地下室儲藏室. 3.編列94學年度預算。. 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。; 75件. 5.清理野聲樓地下室備用.. 7.朝雲樓4樓女廁門故障修理.. 8.回收畢業服送洗.. 9. 法管器材室405單槍投影機故障修理.. 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線; 300件. 11.（法管器材室）E化教室器材櫃故障儘速報修。. 理工外語服務對口（錢小圓） 項目; 名稱; 件數; 備註 (緊急處理). 1; 緊急維修事件; 6; (緊急處理). 2; 收發掛號信件; 197. 3; 校內文件分發; 73. 4; 黏貼憑證暨核銷; 10. 5; 處理請購(修)單; 27. 6; 代收、送請購(修)單; 22. 7; 回收畢業服; 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件. （一般事務）. 1; 請購、請修單; 196. 2; 校園場地租借; 0. 3; 牌樓申請; 1. 4; 物品借用; 22. 5; 社團申請車輛進入校園; 15. 6; 車輛進出知會單（車輛申請）; 18. 7; 校外來文; 6. 8; 校內收文; 12. 9; 綜合業務案件發函、簽處、文稿; 8件. （環安業務）. 10; 勞安環保案件、會議、教育訓練; 0件. 11; 勞安環保校內2、外函處理11、申報案件; 9. （汽機車管理）. 14; 停車證申請; 5張. 15; 違規停車罰款; 0. 16; 臨時停車收費; 30500元. （工友相關事務）. 17; 請購(修)單; 15張. 18; 工友支援搬東西; 6次. 19; 飲水機更新. 20; 飲水機修理; 2台. 21; 領清潔用品; 8張. （校園清潔美化）. 24; 一般垃圾清運; 30噸. 25; 特別清運（含大型廢棄物、樹枝）; 0噸. 26; 植栽花圃修剪; 0次. 場地借用+慶典活動 94/12/19-94/12/25. 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】; 次 數. 請購(修)單(4+5+3+2); 14. 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】. 請購(修)單; 3. 處理特別事項; 5. 【校本部會議場地借用】; 次 數. 野聲樓谷欣廳; 5. 野聲樓第一會議室; 6. 野聲樓第二會議室; 1. 野聲樓第三會議室; 10. 校區戶外場地; 15. 耕莘二樓A220會議室; 0. 【法管場地業務】; 次 數. 場地使用說明; 9. 濟時樓國際會議廳; 5. 利瑪竇國際會議廳; 5. 利瑪竇一樓演講廳; 6. 文開樓LE教室; 0. 利瑪竇LM教室; 13. 羅耀拉會議廳SL117; 6. 濟時樓監控室換錄影帶; 0. 羅耀拉監控室換錄影帶; 0. 場地器材維護報修(含監視器); 0. 94/12.19-94/12/23 張毓珉. 【事務組】; 次 數. 請購(修)單; 4張. 工友支援搬東西; 7次. 飲水機更新; 台. 飲水機修理; 5台. 領清潔用品; 7張. 衛生紙捲筒紙架; 個. 【理一舍】. 請購(修)單; 1張. 【理二舍】. 請購(修)單; 7張. 【玫瑰宿舍】. 請購(修)單; 4張. 94年12月19日-94年12月23日文學院對口工作報告 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍; 掛號118件 平信數量多每天約花半小時分送 14 次. 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。; 35件. 3.文藝學院會議室之借用事宜。; 13次. 4.借用鑰匙; 22次. 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線; 51次. 6.請購〈修〉單報銷; 11筆. 7.文學院教室借用綜合業務。; 22次. 8.文學院工友勤務之督導。; 5次. 9.防火管理人員業務; 0次. 10.監視系統業務; 5次. 臨時交辦事項明細： - 監視器2度完全看不見畫面，中興保全隨叫隨到。 - 教研主任希望快些處理文開鴿子問題。 - 文院長希望清空文開倉庫，正在查看中。 - 隨時處理例行性老師.秘書問題不斷。 社法管窗口業務報告 94/12/19/--12/23 業務項目; 總計件數; 說明; 備註. 各系所借鑰匙; 100. 各系所借雜物; 89. 各系所掛號信件處理; 260. 一般信件處理; 無限; 不定時 不定量之勤務. 水電維修; 10. 木工維修(含搬運); 2. 鋼鋁維修; 0. 工友督導; 5. 學士服分發(送洗); 0. 招生簡章收件. 學生失物處理; 33. 非例行性緊急維修工作; 1; 拉圾桶. 環境美化; 處; 修女院砍束+植花. 事務組朱麗文94.12.19~94.12.23工作報告 工作項目; 工作完成內容. 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案); 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數136件 無金額水電及其它請購修單收件49件 請購修單，申請預算電腦登錄件數13件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數24件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 預算控管資料登錄及整理。 零用金撥補4項 影印卡支出9張 郵票支出25元. 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓; 濟時樓圖書館請購修單等處理。 94.12.20中午 潛水艇天空地板漏水會同營繕組及電工 處理。 94.12.22下午濟時樓發電機添加柴油。. 專案：80週年西服套裝; 回答各系所西服、套裝疑問。 94.12.21 (三)8:30~16:00於事務組辦公室最後一次修改收件。. 其它; 規範工讀生工作項目及督導。 工讀生參加就輔組研討大會.