總務處下週重要工作進度

採購組

- 案號94018進修部-E化教室設備1批，預定12/29開標。

- 案號93039,94012,94016預定於12/27,12/28辦理驗收。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.景觀工程、消防水電空調等設施整編。 2.外牆磁磚施作。 3.內牆粉光油漆。 |
| 2 | 污水處理場 | 污水廠1F板R.C澆置。 |
| 3 | 校園整體規劃案 | 送問卷資料給建築師。 |
| 4 | 化學系電力改善案 | 採購組排複驗。 |
| 5 | 聖言樓地下室變更 | 承辦建築師來校勘驗。 |
| 6 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 7 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425改善完成，續觀察。 |
| 8 | 94年度消防安全檢修申報 | 提送申報書。 |
| 9 | 醫學院新大樓光纖網路建置 | 瑞訊送施工佈線圖與工法規劃說明。 |
| 10 | 文德文舍鋁窗修繕 | 改善完成 |
| 11 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 驗收結案。 |
| 12 | 無障礙環境教育部補助案 | 待教育部審核。 |
| 13 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。 |
| 14 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 待結案。 |
| 15 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站增設 | 設計監造簡約完成，預算、圖說製作。 |
| 16 | 輔園二樓漏水維修 | 輔園二樓，發包完成，施作。 |
| 17 | 法園防漏工程 | 核銷結案。 |
| 18 | 積健樓3F女廁磁磚4F天花板修繕 | 積健樓3F女廁、4F天花板破裂滲漏估價後呈核作業。 |
| 19 | 濟時樓語言中心 - B1左側樓梯口上方牆壁滲水 | 確認施工方式及範圍。 |
| 20 | 中美堂、羅耀拉、淨心堂等週邊水溝蓋板破損新置工程 | 中美堂、羅耀拉、淨心堂等週邊水溝蓋板破損新置，竣工驗收。 |

出納組

1、各項收費及支出。

保管組

- 至藝術學院應美系及醫學院公衛系繼續進行年度盤點。

- 至藝術學院應美系及醫學院公衛系繼續進行年度盤點。

- 處理教卓財增案

- 回收報廢物品

- 盤點財產--體育系.財法系等。