總務處94/12/26-95/01/01業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 輔大陸橋燈光整修 | 結案。 |
| 2 | 利瑪竇水塔漏水整修 | 結案。 |
| 3 | 淨心堂前水管漏水修繕 | 結案。 |
| 4 | 法管十字亭前水管漏水修繕 | 結案。 |
| 5 | 文德地下水沉水式送水馬達修繕 | 結案。 |
| 6 | 影傳系攝影棚空調工程 | 結案。 |
| 7 | 法園漏水修復 | 結案。 |
| 8 | 污水處理場 | 污水廠1FL R.C澆置。 |
| 9 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，測試。 |
| 10 | 理二舍西側2-4樓洗衣室改水管 | 理二舍西側2-4樓洗衣室用水改裝評估完成，備料。 |
| 11 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 完成竣工申報掛件待縣府通知現勘。 |
| 12 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 進場施工。 |
| 13 | 羅耀拉4樓男廁地磚整修 | 施工中。 |
| 14 | 百鍊展演中心1樓男廁馬桶整修 | 施工中。 |
| 15 | 校大門增加燈光二盞 | 施工中。 |
| 16 | 中央走道增設照明燈 | 施工中。 |
| 17 | 校園整體規劃案 | 問卷回收與整理。 |
| 18 | 化學系電力改善 | 複驗完成。 |
| 19 | 醫學院網路建置工程 | 監造合約送用印完成，簽辦室內佈線簽呈。 |
| 20 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 21 | 自來水進水管線工程 | 完成施作，待驗收。 |
| 22 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 驗收完畢待結案。 |
| 23 | 文德文舍鋁窗修繕 | 已請梅花鋁業至現場勘查，持續改善中。 |
| 24 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 請購核銷中。 |
| 25 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站設備增設 | 簽訂設計監造簡約，呈核用印。 |
| 26 | 中美堂、羅耀拉、淨心堂等週邊水溝蓋板破損換新 | 中美堂、羅耀拉、淨心堂等週邊水溝蓋板破損換新，施作中。 |
| 27 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、油漆、景觀、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 28 | 94年度消防安全檢修申報 | 申報台北縣政府消防局。 |
| 29 | 無障礙環境教育部補助案 | 待教育部審查。 |
| 30 | 94年度消防安全設備維修 | 請購單請購中。 |
| 31 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室施工完成，續觀察中。 |
| 32 | 積健樓3樓女廁磁磚4樓天花板修繕 | 積健樓3樓女廁磁磚4樓天花板破裂滲漏現勘評估後續。 |
| 33 | 濟時樓語言中心 - B1左側樓梯口上方牆壁滲水 | 現場勘查評估中。 |
| 34 | 物理系牆壁水管破裂 | 施工完畢，待驗收。 |
| 35 | 數學系MA409前走廊地磚維修 | 施工中。 |
| 36 | 大水塔前排水管及地面修繕 | 施工完畢，待驗收。 |
| 37 | 輔園右後方水溝及水溝蓋修繕 | 施工中。 |

採購組

- 醫學綜合大樓新建工程因工程逾期，影響附屬工程交貨期限，家具及指標工程廠商來函申請辦理展延，本週簽核會辦中。

- 承隆營造為醫學院綜合大樓新建工程案之不銹鋼LOGO字體安裝工程請示，北棟西北角LOGR字體是否按圖說施作及北棟東向已拆除處牆面後續善後規劃事宜。

- 醫學院附屬家具工程之優美公司提出CI寫字板課桌椅變更為CI-1數量確認事宜，函本週會辦中。

- 潘冀建築師事務所函請支付因醫學院新大樓工期增加之逾期監造費，函本週會辦中。

- 潘冀建築師事務所來函更正污水處理廠之鋼筋數量計算錯誤，應為563噸非合約上之284噸，函本週會辦中。

- 本週驗收案號94012校友mail伺服器、案號94016高階伺服器、案號93029化學系電力改善工程及案號94014水中離子檢測系統。

七、案號94018進修部-E化教室設備1批，12/29決標。

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 204筆，共計2,639,657元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 664筆，共計89,808,058元 |
| 校內款項支出 | 1,536筆，共計55,845,410元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 51筆，共計1,106,926元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

| 郵局活存0399668 | 118筆，共計17,596,327元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 26筆，共計23,399,763元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 19筆，共計707,075元 |
| 語言中心學費0412791 | 2筆，共計35,660元 |

三、綜合業務

1、定存相關檔案資料維護，共計6筆，本息續存金額共計$78,840,132元正。

2、催繳９４學年度第一學期一般生繳費差額。

3、催繳９４學年度第一學期貸款不合格生需繳學雜費事宜。

4、催繳９４學年度第一學期一年級新生游泳池費未繳金額。

5、94學年上第二梯次助學貸款不合格台銀退件學生學雜費催繳。

6、94學年上原貸款生抽件休學學雜費催繳。

7、教職員子女就讀本校學費補助結案。

8、94-2學雜費繳費單發放及復學生繳費單郵寄。

事務組

校本部總機

1.編列彙整電話預算作業。

2.續處理憑證報銷清單核銷94/11統支電話費。

3.處理文舍監視器維修報價及傳真確認議價。

4.處理文圖教師研究室區域需加強環境清潔問題。

5.轉送圖書館12月份加班費申請單。

6.處理29052447電話費由華裔漢學中心基金帳號支付事宜。

7.臨檢文圖環境清潔工作。

8.憑證核銷文舍活動拉門 & 木門。

9.處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲工作

一、虹橋對保管組同仁進行系統的討論，同時對於權狀之管理進行系統教育訓練。

二、對組內同仁之印表機設定由5500改為5500dn

三、場地系統待叢先生將基本資料修正完畢，即可開放同仁進行建檔工作。

（收據問題虹橋須再詢問國稅局確認列印格式何者有效且合法）

傅靜平

1.校外收文10份

2.校內發文1份

3.先驅性化學藥品調查

4.實驗室廢液外送作業

5.感染性事業廢棄物外送作業

6.教育部認證制度填報、調查

7.教育部電力改善補助案電錶安裝

8.校園事故災害通報

9.修訂本校「實驗室緊急應變計畫」

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| 野聲樓第一會議室 | 6 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 10 |
| 場地使用說明 | 9 |
| 濟時樓國際會議廳 | 5 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 5 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 6 |
| 利瑪竇LM教室 | 0 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 13 |
| 校區戶外場地 | 6 |

| 醫學院+利瑪竇大樓 94/12/26-94/12/30 |
| --- |
| 【醫學院】 | 次 數 |
| 請購單 | 11 |
| 請修單 |  |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 12 |
| 專案 |  |
| 影印卡收入3盒 |  |
| 場地清潔費收入及電費收入 | 1家 |
| 利瑪竇大樓、醫學院大樓事務組環境清潔定檢 |  |
| 校內外廠商經常性連絡事項 |  |

民生學院對口94.12.26.—94.12.30.工作報告

| 發放（博、碩、學）畢業服。 | 總計6672件 |
| --- | --- |
| 2.全校學、碩、博士服規劃放置。 | 統一放置野聲樓地下室儲藏室 |
| 3.編列94學年度預算。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 85件 |
| 5.對口定檢. | 12月30日 |
| 7.朝雲樓4樓女廁門故障修理. |  |
| 9. 法管器材室405、406單槍投影機故障修理. |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 350件 |
| 11.（法管器材室）E化教室器材櫃故障儘速報修。 |  |

理工外語服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 6 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 174 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 24 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 6 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 19 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 18 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |
|  | （一般事務） |  |
| 1 | 請購、請修單 | 196 |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 1 |
| 4 | 物品借用 | 22 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 15 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 18 |
| 7 | 校外來文 | 6 |
| 8 | 校內收文 | 12 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 8件 |
|  | （環安業務） |  |
| 10 | 勞安環保案件、會議、教育訓練 | 0件 |
| 11 | 勞安環保校內2、外函處理11、申報案件 | 9 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 5張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 0 |
| 16 | 臨時停車收費 | 30500元 |
|  | （工友相關事務） |  |
| 17 | 請購(修)單 | 15張 |
| 18 | 工友支援搬東西 | 6次 |
| 19 | 飲水機更新 |  |
| 20 | 飲水機修理 | 2台 |
| 21 | 領清潔用品 | 8張 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 0次 |

| 場地借用+慶典活動 |
| --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單(4+5+3+2) | 14 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3 |
| 處理特別事項 | 5 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| 野聲樓第一會議室 | 6 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 10 |
| 校區戶外場地 | 15 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 9 |
| 濟時樓國際會議廳 | 5 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 5 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 6 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 13 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 6 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

| 94/12.26-94/12/30 張毓珉 |
| --- |
| 【事務組】 | 次 數 |
| 請購(修)單 | 4張 |
| 工友支援搬東西 | 4次 |
| 飲水機更新 | 3 台 |
| 飲水機修理 | 6台 |
| 領清潔用品 | 6張 |
| 衛生紙捲筒紙架 | 個 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 5張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1張 |

94年12月26日-94年12月30日文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號112件 平信數量多每天約花半小時分送 14 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 22件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 17次 |
| 4.借用鑰匙 | 24次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 55次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 6筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 13次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 3次 |
| 9.防火管理人員業務 | 0次 |
| 10.監視系統業務 | 2次 |

臨時交辦事項明細：

- 監視器3個畫面空白，請中興保全處理。

- 編列95學年預算。

- 谷欣廳聽「從大地環境看台灣的永續發展」專題演講。

- 隨時處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告   94/12/26/--12/30

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 59 |  |  |
| 各系所借雜物 | 77 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 231 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 12 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 2 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 5 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 | 22 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 1 | 拉圾桶 |  |
| 環境美化 | 處 | 修女院砍束+植花 |  |

事務組朱麗文94.12.26~94.12.30工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數118件 無金額水電及其它請購修單收件99件 請購修單，申請預算電腦登錄件數18件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數16件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 預算控管資料登錄及整理。 預算提列準備工作 報廢準備工作 零用金撥補1項 影印卡支出1張 郵票支出0元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 濟時樓圖書館請購修單等處理。 濟時樓1樓飲水機修理。 巡查週邊清潔。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 回答各系所西服、套裝疑問。 校長自費褲子送達。 |
| 其它 | 規範工讀生工作項目及督導。 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.12.30

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 43 |  |  |  |  | 3 |
| 文具品 | 78 |  |  |  |  | 17 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試算表（Excel）建立 | 12/29 |  |  | 彙整財產報廢資料 | 劉德興 |
| 保管業務清冊列印 | 每日 | 449 |  | 列印財產條碼 | 謝清正 李子錤 |
|  | 12/26、30 | 4 |  | 影印資料 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 每日 | 33 |  | 致送財產增減單及財產條碼 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 12/26 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  |  |  |  | 補充會計室委發表單 | 例行業務 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、至醫學院公衛系進行年度盤點。

二、至藝術學院應美系進行年度盤點。

三、聯繫相關系所及回收商依回收處理契約書，安排1月3、4日二天執行本學年第二次報廢品回收作業並規劃回收路線。

四、依年度盤點實況修正財產資料庫內明細資料。

五、12/26~12/28盤點化學系財產848件，物品354件。

六、12/29參加虹橋測試總務資訊系統。

七、12/30整理12月份財產新增帳。

八、配合採購組驗收資訊中心網路組採購「校友mail伺服器主機」案。

九、配合採購組驗收資訊中心採購「卓越計畫高階伺服器2台」案。

十、配合營繕組驗收「化學系電力改善工程」案。

十一、盤點體育室財產--103件、列管物品45件 。