總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.景觀工程、消防水電空調等設施整編。 2.外牆磁磚施作。 3.內牆粉光油漆。 |
| 2 | 污水處理場 | 污水廠安全措施擋土板拔除。 |
| 3 | 校園整體規劃案 | 送問卷資料給建築師。 |
| 4 | 化學系電力改善案 | 複驗改善勘驗，監造費請購核銷。 |
| 5 | 聖言樓地下室變更 | 待縣府通知來校勘驗時間。 |
| 6 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 7 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425改善完成，續觀察。 |
| 8 | 94年度消防安全檢修申報 | 待申報後結案。 |
| 9 | 醫學院新大樓光纖網路建置 | 發包資料確認完成送採購組。 |
| 10 | 文德文舍鋁窗修繕 | 改善完成 |
| 11 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 驗收結案。 |
| 12 | 無障礙環境教育部補助案 | 待教育部審核。 |
| 13 | 94年度消防安全設備維修 | 確認後續相關事宜。 |
| 14 | 自來水管線工程 | 結案。 |
| 15 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。 |
| 16 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 待核銷後，呈新莊市公所申請補助。 |
| 17 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站增設 | 設計監造簡約完成，預算、圖說製作。 |
| 18 | 輔園二樓漏水維修 | 輔園二樓，發包完成，施作。 |
| 19 | 積健樓3F女廁磁磚4F天花板修繕 | 積健樓3F女廁、4F天花板破裂滲漏估價後呈核作業。 |
| 20 | 濟時樓語言中心 - B1左側樓梯口上方牆壁滲水 | 確認施工方式及範圍。 |
| 21 | 中美堂、羅耀拉、淨心堂等週邊水溝蓋板破損新置工程 | 中美堂、羅耀拉、淨心堂等週邊水溝蓋板破損新置，竣工驗收。 |
| 22 | 理二舍西側2-4樓洗衣室改水管 | 理二舍西側2-4樓洗衣室用水改裝施工完成。 |

採購組

- 案號94022醫學院新大樓網路建置工程，待施工設計規劃相關資料圖說準備完成後再上網招標作業。

出納組

1、各項收費及支出。

2、定存相關檔案資料維護。

3、催繳９４學年度第一學期貸款不合格生需繳學雜費事宜。

4、初步彙總９４學年度第一學期學雜費總表轉會計室。

5、催繳９４學年度第一學期一般生繳費差額。

6、催繳９４學年度第一學期延修生繳交全額學雜費差額。

7、催繳９４學年度第一學期一年級新生游泳池費未繳金額。

保管組

一、至文學院媒體中心及醫學院醫學系繼續進行年度盤點。

二、盤點視教中心財產。

三、陪同回收廠商至各系所單位收取報廢物品 。

四、盤點財產--財法系.管研所及應統所等。