總務處95/01/09-95/01/15業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 利瑪竇大樓至聖心學苑仁愛宿舍旁路燈裝設 | 結案。 |
| 2 | 理圖後水錶管破、物理系地下水管破修繕工程 | 結案。 |
| 3 | 化學系電力改善 | 結案。 |
| 4 | 污水處理場 | 污水廠鋼板樁拔除，受電室柱筋牆模施作。 |
| 5 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，測試。 |
| 6 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 1/13下午2點台北縣政府人員來校現勘。 |
| 7 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 進場施工。 |
| 8 | 羅耀拉4樓男廁地磚整修 | 完工待驗。 |
| 9 | 宜美206室地板翻修 | 完工待驗。 |
| 10 | 校大門增加燈光二盞 | 完工待驗。 |
| 11 | 民生學院秉雅樓前車道整修 | 完工待驗。 |
| 12 | 宜真、宜善服務台旁之廁所整修 | 議價完，寒假施工。 |
| 13 | 校園整體規劃案 | 建築師資料整理中。 |
| 14 | 化學系1樓男廁漏水 | 施工完成，待驗。 |
| 15 | 醫學院網路建置工程 | 簽辦室內佈線簽呈，請監造設計(瑞訊)依施工法式詳估費用。 |
| 16 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 17 | 文德文舍鋁窗修繕 | 已請梅花鋁業至現場勘查，持續改善中。 |
| 18 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 已送新莊市公所核銷(含其他三案)。 |
| 19 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站設備增設 | 採、發圖資製作中。 |
| 20 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、油漆、景觀、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 21 | 94年度消防安全檢修申報 | 待結案。 |
| 22 | 無障礙環境教育部補助案 | 待教育部審查。 |
| 23 | 94年度消防安全設備維修 | 發包前置作業。 |
| 24 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室施工完成，續觀察中。 |
| 25 | 積健樓3樓女廁磁磚4樓天花板修繕 | 積健樓3樓女廁磁磚4樓天花板破裂滲漏施工中。 |
| 26 | 校門口門柱搗擺 | 搗擺柱體分離，施作完成。 |
| 27 | 濟時樓語言中心 - B1左側樓梯口上方牆壁滲水 | 廠商施作。 |
| 28 | 利瑪竇3樓男廁天花板漏水 | 廠商施作。 |
| 29 | 野聲樓YP102室儲物架修繕、水管接修 | 完工待驗。 |
| 30 | 數學系MA409前走廊地磚維修 | 施工中。 |
| 31 | 大水塔前排水管及地面修繕 | 施工完畢，待核銷。 |
| 32 | 輔園右後方水溝及水溝蓋修繕 | 完工待驗。 |
| 33 | 淨心堂左側路面凹陷修繕工程 | 施工中。 |

採購組

- 醫學院綜合大樓附屬工程-實驗室工程進行廠驗事宜，總務長經多方協調後指派營繕組王組長會同潘冀建築事務所葉先生南下台南及高雄工廠進行廠驗材料及工法確認並簽核。

- 潘冀建築師事務所函請支付醫學院新大樓工期增加之逾期監造費，會辦會計室後呈請副校長核示，核定應由承隆支付。

- 潘冀建築師事務所函覆本校對久年營造申請追加工程款之釋疑，本函內容加會潘顧問宇藩知悉。

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 307筆，共計3,053,066元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 718筆，共計13,664,679元 |
| 校內款項支出 | 680筆，共計49,443,957元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 20筆，共計278,565元 |
| 計畫助理離職儲金專戶 | 6筆，共計109,680元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

| 郵局活存0399668 | 139筆，共計2,572,789元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 20筆，共計3,054,581元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 42筆，共計10,559,700元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計296,880元 |

三、綜合業務

1、94學年第二學期學雜費已收286人，共計金額 $14,603,986元正。

2、定存相關檔案資料維護，共計3筆，本金$31,878,197元﹔利息$552,074元﹔本息續存金額共計$32,430,271元正。

3、催繳９４學年度第一學期一年級新生游泳池費未繳金額。

4、94學年上第二梯次助學貸款不合格台銀退件學生學雜費催繳。

5、初步彙總９４學年度第一學期學雜費總表轉會計室。

事務組

校本部總機

1.印製94/12統支電話費溢收明細表及繳款出納組回沖。

2.mail 94(下)總機業務行事曆。

3.電梯裝設電話方案事宜。

4.轉送工友座談會通知單。

5.清掃電信室。

6.處理文圖更換飲水機濾芯。

7.處理文舍請購燈管及門栓備料。

8.憑證核銷文舍脫水機請修單。

9.協辦總務處歲末餐會摸彩品事宜。

10.憑證清單核銷94/11統支電話費。

11.處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲工作

- 虹橋對出納組之系統之支出部份已大致討論。

- 虹橋總機系統之自費部份出帳之職員代號已修正完畢。

- 虹橋對保管組系統部份已將保險管理部份修改完畢，請保管組同仁測試。

- 本組同仁之場地系統操作部份已教導完畢，陸續建置資料中。

- 虹橋下週將針對場地之Web部份進行操作說明。

傅靜平

1.校外收文14份

2.校內發文0份

3.教育部認證制度填報、調查

4.教育部電力改善補助案電錶安裝

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 2 |
| 野聲樓第一會議室 | 7 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 5 |
| 場地使用說明 | 7 |
| 場地使用說明 | 3 |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 0 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 15 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 5 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【醫學院+利瑪竇大樓】葉明媛

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購單 | 9 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 8 |
| 專案 | 代售影印卡3盒 收現3盒 |
|  | 協助格格核發94下學期日間學生停車證共收入196000元 |

民生學院對口95.1.9.—95.1.13.工作報告

| 發放（博、碩、學）畢業服。 | 總計6172件 |
| --- | --- |
| 2.定95.1~7行事曆。 |  |
| 3.對口清潔定撿。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 75件 |
| 5.食營系EP204老師辦公室漏水修理. |  |
| 7.朝雲樓212百葉窗209.208玻璃修理. |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室405R1台單槍 故障休畢 | 更換數量、電子公文送會計室 |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 200件 |
| 11.（法管器材室）E化教室器材櫃故障儘速報修。 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 8 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 201 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 8 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 11 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 16 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 9 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 85 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 15 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 12 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 21 |
| 7 | 校外來文 | 12 |
| 8 | 校內收文 | 10 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 5件 |
|  | （環安業務） |  |
| 10 | 勞安環保案件、會議、教育訓練 | 0 |
| 11 | 勞安環保校內2、外函處理11、申報案件 | 0 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 12張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 500 |
| 16 | 臨時停車收費 | 39500元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 0次 |

【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】

| 場地借用 + 請購修單(對口) 95/1/9-95/1 /15 |
| --- |
| 請購(修)單(5+5+4+3) | 17 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3 |
| 處理特別事項 | 6 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 2 |
| 野聲樓第一會議室 | 7 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 5 |
| 校區戶外場地 | 2 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 3 |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 0 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 15 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 5 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 8張 |
| 工友支援搬東西 | 3次 |
| 飲水機更新 | 台 |
| 飲水機修理 | 6台 |
| 領清潔用品 | 12張 |
| 衛生紙捲筒紙架 | 個 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 4張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1張 |

95年1月9日-95年1月13日文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號101件 平信數量多每天約花半小時分送 17 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 17件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 23次 |
| 4.借用鑰匙 | 22次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 69次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 12筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 12次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 4次 |
| 9.防火管理人員業務 | 1次 |
| 10.監視系統業務 | 3次 |

臨時交辦事項明細：

- 文開樓、文友樓、文華樓、冠五樓空間電腦系統資源建立輸入完成。

- 文開監視器請兩家廠商估價中。

- 隨時處理例行性老師.秘書問題不斷。

1/10：  因污水處理工程，至使C13監視器無法修復已兩星期。

社法管窗口業務報告   94/1/9/--1/13

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 77 |  |  |
| 各系所借雜物 | 66 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 261 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 9 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 2 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 5 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 | 31 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 1 | 羅耀拉開水機大漏水 |  |
| 環境美化 | 3處 | 理二舍 敦煌 白宮草皮 |  |

事務組朱麗文95.1.9~95.1.13工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數86件 無金額水電及其它請購修單收件61件 請購修單，申請預算電腦登錄件數18件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數6件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 預算控管資料登錄及整理 (整理由保管組請領文具清潔用品帳目)。 預算提列準備工作 報廢準備工作 零用金撥補5項 影印卡支出8張 郵票支出37元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 濟時樓圖書館請購修單等處理。 濟時樓2樓、B1樓飲水機修理。 巡查週邊清潔。 95.1.13轉發工友薪資單及飲水機評鑑表。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 回答各系所西服、套裝疑問。 95.1.13最後一批修改完成送回。 |
| 其它 | 規範工讀生工作項目及督導。 95.1.10組務會議。 95.1.12公出訂購年終工友禮品。 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.01.13

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 305 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 45 | 44 |  |  |  |  |
| 文具品 | 74 | 73 |  |  |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 1/12、13 |  |  | 單位請領文具用品建檔 | 張皋煒 |
|  | / |  |  | / / |  |
|  | / |  |  | / / |  |
| 保管業務清冊列印 | 每日 | 333 |  | 列印財產標籤 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 每日 |  |  | 致送全校各單位財產增減單 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  | 1/11 | 250 |  | 整理財產增減單 | 劉得興 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、比對視教中心第一次盤點結果。

二、至視教中心進行第二次年度盤點。

三、依據會計室提供之財產分類帳彙整12月份財產新增帳。

四、至貿金系進行年度盤點。

五、製作95學年度編列報廢預算說明簡報。

六、至醫學院醫學系、文學院媒體中心及新傳、影傳、廣告三系進行年度盤點。