總務處95/01/16-95/01/22業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校門口門柱搗擺 | 搗擺柱體分離，施作完成，驗收結案。 |
| 2 | 野聲樓YP102室儲物架修繕、水管接修 | 完工結案。 |
| 3 | 數學系MA409前走廊地磚維修 | 完工結案。 |
| 4 | 大水塔前排水管及地面修繕 | 完工結案。 |
| 5 | 輔園右後方水溝及水溝蓋修繕 | 完工結案。 |
| 6 | 淨心堂左側路面凹陷修繕工程 | 完工結案。 |
| 7 | 羅耀拉4樓男廁地磚整修 | 結案。 |
| 8 | 校大門增加燈光二盞 | 結案。 |
| 9 | 宜美206室地板翻修 | 結案。 |
| 10 | 民生學院秉雅樓前車道整修 | 結案。 |
| 11 | 污水處理場 | 受電室及1樓柱筋牆模施作。 |
| 12 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，測試。 |
| 13 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 1/16台北縣消防局人員現勘消防設備。 |
| 14 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 15 | 宜真、宜善服務台旁之廁所整修 | 議價完，寒假施工。 |
| 16 | 校園整體規劃案 | 報告書審核簽呈簽呈簽辦中。 |
| 17 | 化學系1樓男廁漏水 | 完工。 |
| 18 | 醫學院網路建置工程 | 簽辦室內佈線簽呈，請監造設計(瑞訊)依施工法式詳估費用。 |
| 19 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 20 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 已送新莊市公所核銷(含其他三案)。 已完成拆除作業。 |
| 21 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站設備增設 | 採購發包圖資製作中。 |
| 22 | 新建醫學院綜合大樓 | 油漆、景觀、防火門、木門、地坪、MEP工程等施作。 |
| 23 | 94年度消防安全檢修申報 | 待結案。 |
| 24 | 無障礙環境教育部補助案 | 待教育部審查。 |
| 25 | 94年度消防安全設備維修 | 發包前置作業。 |
| 26 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室施工完成，續觀察中。 |
| 27 | 積健樓3樓女廁磁磚4樓天花板修繕 | 積健樓3樓女廁磁磚4樓天花板破裂滲漏施工中。 |
| 28 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改由直接供應。 |
| 29 | 濟時樓語言中心 - B1左側樓梯口上方牆壁滲水 | 驗收改善中。 |
| 30 | 利瑪竇3樓男廁天花板漏水 | 驗收完畢。 |
| 31 | 藝術學院後廢棄變電箱移除 | 廠商施作完畢。 |
| 32 | 民生學院兒家系天花板掉落 | 完成現場勘驗。 |
| 33 | 建築物安全改善工程 | 請購申請中。 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.1.20

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 54 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 24 | 12 |  |  |  |  |
| 文具品 | 41 | 13 |  |  |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | 1/20 |  |  | 單位請領文具清潔用品建檔 | 張皋煒 |
| 保管業務清冊列印 | 每日 | 367 |  | 列印財產標籤 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 每日 | 19 |  | 應美系、歷史系、秘書室、臨心系、會計室 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  | 1/16、20 | 15 |  | 影印資料 | 例行業務 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 文學院媒體中心及新傳、影傳、廣告三系進行年度盤點。

- 盤點法律學院財法系之財產。

- 至織品大樓進行第二次年度盤點。

- 準備第二次盤點化學系財產資料。

- 至化學系進行第二次年度盤點。

六、元月19日郵寄台北縣政府消防局核發醫學院三樓精密實驗室之火災證明向承保本校火險 公司申請理賠。

採購組

- 醫學院綜合大樓附屬工程-實驗室、家具及指標工程，依客觀條件判斷同意展延工期。

- 承隆95承輔醫工字第001號函，標案第93004號已批核准予預借工程款新台幣2000萬元到95年2月28日止，利息以年利2.5%計算。

- 伯達樓BS215機房基礎環境系統維護合約書，經法務室審過後辦理修訂契約內容。

事務組

校本部總機

1. 重跑帳務系統及請款支付94/12統支電話費。

2. 呈核寒假自動總機上下班語音稿。

3. 憑證文舍 請購洗髮龍頭耗材。

4. 憑證核銷文圖請購更換飲水機濾芯。

5. 處理文舍請購40W燈具及21W燈管。

6. 定檢文圖及文舍。

7. mail中華電信公司設定本校自動總機之寒假作息時間暨春節假期。

8. 錄製本校自動總機之寒假作息時間暨春節假期。

9. 檢查學測試場。

陳慧玲工作

- 虹橋對94.12.20之出納組之系統討論提出修改之完成進度。

- 虹橋對指導場地系統之使用簽核之操作。

- 虹橋對保管組之保險及土地之管理進一步瞭解其報表。

- 本組同仁之場地系統操作部份，仍陸續建置資料中。

五、虹橋預算過完年將大部份之核心系統完成，含Web介面的部份

傅靜平

1.校外收文12份

2.校內發文0份

3.教育部認證制度填報、調查

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 2 |
| 野聲樓第一會議室 | 7 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 5 |
| 校區戶外場地 | 7 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 3 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 1 |
| 濟時樓國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 12 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 6 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【醫學院+利瑪竇大樓】葉明媛

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購單 | 12 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 3 |
| 利瑪竇教授休息室裝置垃圾桶、茶几、維修備忘錄、下學期訂報等 |  |
| 維修利瑪竇桌椅53張 |  |
| 專案 |  |
| 代售影印卡1盒 收現1盒 |  |
| 文圖影印室移機減價協議書 |  |
| 全校31部電梯安裝分機調查表 |  |

民生學院對口95.1.16.—95.1.20.工作報告

| 發放（博、碩、學）畢業服。 | 總計6272件 |
| --- | --- |
| 2.全校學、碩、博士服規劃放置。 | 統一放置野聲樓地下室儲藏室 |
| 3.定購學測工作人員、試務人員便當、早餐。 | 95.1.18. |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 75件 |
| 5.對口定檢. | 95.1.16 |
| 7.驗收插土路標指示牌100支. |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 280件 |
| 11.（法管器材室）E化教室器材櫃故障儘速報修。 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 10 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 206 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 3 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 2 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 30 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 8 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 192 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 15 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 12 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 21 |
| 7 | 校外來文 | 10 |
| 8 | 校內收文 | 6 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 7件 |
|  | （環安業務） |  |
| 10 | 勞安環保案件、會議、教育訓練 | 0 |
| 11 | 勞安環保校內2、外函處理11、申報案件 | 0 |
| 12 |  | 0 |
| 13 |  |  |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 7張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 500 |
| 16 | 臨時停車收費 | 38500元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 0次 |

【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】

| 場地借用 + 請購修單(對口) |
| --- |
| 請購(修)單(7+6+5+8) | 26 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2 |
| 處理特別事項 | 5 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 1 |
| 野聲樓第一會議室 | 5 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 7 |
| 校區戶外場地 | 0 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 3 |
| 濟時樓國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 12 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 6 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 2張 |
| 工友支援搬東西 | 4次 |
| 飲水機更新 | 0台 |
| 飲水機修理 | 4台 |
| 領清潔用品 | 0張 |
| 衛生紙捲筒紙架 | 個 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號109件 平信數量多每天約花半小時分送 12 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 15件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 12次 |
| 4.借用鑰匙 | 13次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 16次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 15筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 7次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 6次 |
| 9.防火管理人員業務 | 1次 |
| 10.監視系統業務 | 2次 |

臨時交辦事項明細：

- 文開樓、文友樓、文華樓、冠五樓定檢。

- 文開監視器由組長裁示中。

- 文草鴿籠進行中。

- 隨時處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 77 |  |  |
| 各系所借雜物 | 66 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 261 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 9 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 2 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 5 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 | 31 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 1 | 羅耀拉開水機大漏水 |  |
| 環境美化 | 3處 | 理二舍 敦煌 白宮草皮 |  |

事務組朱麗文95.1.16~95.1.20工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數110件 無金額水電及其它請購修單收件58件 請購修單，申請預算電腦登錄件數18件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數16件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 預算提列準備工作 處理報廢手續 零用金撥補10項 影印卡支出1張 郵票支出0元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 濟時樓請購修單(1樓大門密碼鎖等處理)。 巡查週邊清潔。 濟時樓2~8樓內部電梯維修處理 濟時樓一樓鐵門公告95年1月26日 (星期四) ~95年2月5日(星期日)春節 年假期間全天關閉 法園貼〝為維護大樓清潔，請隨手關門， 以免貓狗闖入。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 回答各系所西服、套裝疑問。 修改之服裝轉交系所。 |
| 其它 | 規範工讀生工作項目及督導。 |

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 265筆，共計2,373,486元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 308筆，共計10,640,414元 |
| 校內款項支出 | 326筆，共計337,855,207元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0筆，共計0元 |
| 計畫助理離職儲金專戶 | 0筆，共計0元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

| 郵局活存0399668 | 136筆，共計194,406,791元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 24筆，共計4,730,734元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 44筆，共計18,181,473元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計363,120元 |

三、綜合業務

1、94學年第二學期學雜費已收566人，共計金額 $28,323,496元正。

2、定存相關檔案資料維護，共計17筆，本金$275,837,212元﹔利息$2,735,946元﹔解約兩筆本金$171,581,825元利息$71,036,332元共計算$242,618,157元正﹔本息續存16筆金額$35,955,001元新增一筆金額$50,000,000元正。