總務處95/01/23-95/02/12業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 羅耀拉4樓男廁地磚整修 | 結案。 |
| 2 | 濟時樓B1排水管阻塞清理 | 結案。 |
| 3 | 濟時樓語言中心 - B1左側樓梯口上方牆壁滲水 | 結案。 |
| 4 | 利瑪竇3樓男廁天花板漏水 | 結案。 |
| 5 | 藝術學院後廢棄變電箱移除 | 結案。 |
| 6 | 化學系1樓男廁漏水 | 結案。 |
| 7 | 積健樓3樓女廁磁磚4樓天花板修繕 | 竣工結案。 |
| 8 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝 | 竣工結案。 |
| 9 | 污水處理場 | 屋頂版R.C完成，壁體配管整理。 |
| 10 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，測試。 |
| 11 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 1/16台北縣消防局人員現勘消防設備。 |
| 12 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 13 | 宜真、宜善服務台旁之廁所整修 | 施工中。 |
| 14 | 校園整體規劃案 | 建築師規劃總報告書整理。 |
| 15 | 醫學院網路建置工程 | 簽辦室內佈線簽呈，請監造設計(瑞訊)依施工法式詳估費用。 |
| 16 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 17 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 已送新莊市公所核銷(含其他三案)。 |
| 18 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站設備增設 | 圖資完成審核中。 |
| 19 | 新建醫學院綜合大樓 | 油漆、景觀、地坪、粉刷、防水、木作、MEP工程等施作，第二次變更設計提出(1/24)。 |
| 20 | 94年度消防安全檢修申報 | 待結案。 |
| 21 | 無障礙環境教育部補助案 | 待教育部審查。 |
| 22 | 94年度消防安全設備維修 | 發包完成，廠商施作中。 |
| 23 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室施工完成，續觀察中。 |
| 24 | 中央路鍍鋅排水水溝蓋柵欄工程 | 完工待驗。 |
| 25 | 民生學院兒家系天花板掉落 | 請購申請中。 |
| 26 | 建築物安全改善工程 | 發包完成，廠商施作中。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 142筆，共計1,208,777元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 356筆，共計14,545,471元 |
| 校內款項支出 | 763筆，共計40,375,582元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0筆，共計0元 |
| 計畫助理離職儲金專戶 | 0筆，共計0元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

| 郵局活存0399668 | 144筆，共計58,615,840元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 14筆，共計6,846,998元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 79筆，共計230,309,462元 |
| 語言中心學費0412791 | 6筆，共計592,555元 |

三、綜合業務

1、95學年度博、碩士班甄試36個系所各項工作費共計$957,666元，全數發放核銷完畢。

2、總務資訊服務系統-收款面進行測試。

3、94學年第二學期學雜費已收6,934人，共計金額 $294,229,505元正。

4、定存相關檔案資料維護，共計26筆，本金$105,709,226元﹔利息$1,773,264元﹔本息續存26筆金額$107,482,490元正。

採購組

- 資訊中心集中式伺服器儲存設備(NAS &SAN)建置，擬以案號94024上網招標，訂於95年2月15日開標，準備招標文件。

- 資訊中心承辦醫學院新大樓主幹網路設備採購案，擬以案號94026上網招標，訂於95年2月28日開標，準備招標文件。

- 資訊中心卡巴斯基防毒軟體銷合約，經法務室審過後辦理修訂契約內容。

- 資管系網路交換器及改善工程三件請購單，簽呈通過併案處理，採邀標作業，投標前先了解施作需求及投標時準備施工圖說，會簽營繕組後擬以案號94025跑請購流程。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.02.9

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（類） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 47 |  |  | 52 |  |  |
| 文具品 | 97 |  |  | 65 |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | 2/9 |  |  | 單位請領文具清潔用品建檔 | 張皋煒 |
|  | / |  |  | / / |  |
| 保管業務清冊列印 | 2/9 | 310 |  | 列印財產標籤 | 謝清正 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 2/7、9 | 13 |  | 致送全校財產增減單 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 依年度盤點實況修正財產資料庫明細資料。

- 2月6日電詢台北縣政府稅捐稽徵處新莊分處，有關每一杯飲料店在本校設立營業課徵地價稅與房屋稅稅額。

- 處理文學院媒體中心及新傳、影傳、廣告三系第一次盤點資料。

- 與會計室核對各單位系所一月份財產增減明細帳。

- 2月9日準備理外民學院各單位95學年度財產報廢預算資料。

事務組

校本部總機

1. 處理文舍電梯、洗水塔、玻璃窗請購修單。

2. 緊急更錄自動總機下班招呼語-停電網路選課相關事宜。

3. 更錄自動總機下班招呼語為平常招呼語。

4. 更錄自動總機下班招呼語為寒假招呼語。

5. 建立文舍文德學苑場地資源。

6. 處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲工作

- 通知組內同仁2/25前完成場地資料的建立。

- 已請處秘書麻煩目前負責網頁維護之同學設立靜平所需的網頁資料。

傅靜平

1.校外收文7份

2.校內發文0份

3.教育部認證制度填報、調查

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 2 |
| 野聲樓第一會議室 | 0 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 2 |
| 校區戶外場地 | 0 |
| 耕莘二樓A220會議室 |  |
| 耕莘二樓A220會議室 | 3 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 2 |
| 濟時樓國際會議廳 | 3 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 0 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 0 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【醫學院+利瑪竇大樓】葉明媛

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購單 | 11 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 5 |
| 專案 |  |
| 代售影印卡2盒 收現2盒 |  |
| 廠商元月份電費分攤表製作完成(含進修部之超商) |  |
| 提供餐旅系研究計畫所需之校內餐廳廠商相關 資料 |  |

民生學院對口工作報告

| - 發放（博、碩、學）畢業服。 | 總計6272件 |
| --- | --- |
| 2.全校學、碩、博士服規劃放置。 | 統一放置野聲樓地下室儲藏室 |
| 3.定購學測工作人員、試務人員便當、早餐。 | 95.1.18. |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 75件 |
| 5.對口定檢. | 95.1.16 |
| 7.驗收插土路標指示牌100支. |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 280件 |
| 11.（法管器材室）E化教室器材櫃故障儘速報修。 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 8 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 74 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 1 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 13 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 24 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 12 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 192 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 15 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 12 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 21 |
| 7 | 校外來文 | 10 |
| 8 | 校內收文 | 6 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 7件 |
|  | （環安業務） |  |
| 10 | 勞安環保案件、會議、教育訓練 | 0 |
| 11 | 勞安環保校內2、外函處理11、申報案件 | 0 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 7張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 500 |
| 16 | 臨時停車收費 | 38500元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 0次 |

【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】

| 場地借用 + 請購修單(對口) |  |
| --- | --- |
| 請購(修)單(5+3+5+4) | 17 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 5 |
| 處理特別事項 | 2 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 2 |
| 野聲樓第一會議室 | 0 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 2 |
| 校區戶外場地 | 0 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 2 |
| 濟時樓國際會議廳 | 3 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 0 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 0 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |
| 請購(修)單(7+6+5+8) | 26 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2 |
| 處理特別事項 | 5 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 16張 |
| 工友支援搬東西 | 4次 |
| 飲水機更新 | 台 |
| 飲水機修理 | 2台 |
| 領清潔用品 | 41張 |
| 衛生紙捲筒紙架 | 個 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 10張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 8張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號109件 平信數量多每天約花半小時分送 12 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 15件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 12次 |
| 4.借用鑰匙 | 13次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 16次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 15筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 7次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 6次 |
| 9.防火管理人員業務 | 1次 |
| 10.監視系統業務 | 2次 |

臨時交辦事項明細：

- 文開樓、文友樓、文華樓、冠五樓定檢。

- 文開監視器由組長裁示中。

- 文草鴿籠進行中。

- 隨時處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 77 |  |  |
| 各系所借雜物 | 66 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 261 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 9 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 2 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 5 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 | 31 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 1 | 羅耀拉開水機大漏水 |  |
| 環境美化 | 3處 | 理二舍 敦煌 白宮草皮 |  |

事務組朱麗文95.1.23~95.1.20工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數111件 無金額水電及其它請購修單收件42件 請購修單，申請預算電腦登錄件數19件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數24件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 預算提列準備工作 處理報廢手續 零用金撥補2項 影印卡支出1張 郵票支出5元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 濟時樓請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 濟時樓2~8樓內部電梯維修處理(漏油) 濟時樓飲水機檢查維修。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 與廠商核對資料請款用。 |
| 其它 | 95.2.6~95.2.17節省預算工讀生暫停 由同仁相互幫忙送文。 |