總務處95/02/13-95/02/19業務報告

採購組

- 案號94024資訊中心集中式伺服器儲存設備(NAS &SAN)建置，2月15日開標因3家均未進入底價而廢標。

- 宜真及宜美學苑宿舍增購冷氣機159台，營繕組已協助尋找專業技師完成施工圖及施工說明與器材規範，因電力不足尚待改善後擇於暑假辦理宿舍冷氣機及配線之施工作業。

- 案號94022醫學院新大樓網路建置工程，因醫學院主體工程尚未驗收無法先行施工，通知承辦單位資訊中心先辦理預算保留，本案暫停作業。

- 編列95學年度本組預算。

- 案號94018進修部E化教室設備壹批，擇於2月17日進行正式驗收。

- 案號94025資管系網路交換器及改善工程，本週招標文件送請購單位審查。

- 資訊中心網路組針對全校使用之BBS服務主機，因94未辦理報廢無法進行採購，得上簽核可後，再配合採購新機種待系統移植穏定後再停用報廢原系統。

- 配合「優先採購身心障礙福利機構或團體生產物品及服務辦法」已於94.10.12及95.1.24內授中社字第0940715576及0950714703號令發布實施，於本週94.2.16處務會議中提案討論因應之道及其作業辦法，決議待3月份內政部網路資訊平台正式啟用後開始作業，這期間事務組與採購組共同研究如何達成5%之比例及本校能夠採購之項目。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央路鍍鋅排水水溝蓋柵欄工程 | 完工結案。 |
| 2 | 污水處理場 | - 結構體二次施作R.C澆置。 - 地下室地坪壁體防水粉刷。 |
| 3 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換(備料施作)。 |
| 4 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 消防複驗通過等待相關函文。 |
| 5 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 6 | 宜真、宜善服務台旁之廁所整修 | 施工中。 |
| 7 | 耕莘樓305室外壁磚脫落整修 | 議價完。 |
| 8 | 資工系換無鎔絲開關 | 議價完。 |
| 9 | 校園整體規劃案 | 建築師規劃總報告書整理。 |
| 10 | 醫學院網路建置工程 | 原案退還申請單位，重新填寫請購修單。 |
| 11 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 12 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 已送新莊市公所核銷(含其他三案)。 |
| 13 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站設備增設 | 圖資完成審核修正。 |
| 14 | 新建醫學院綜合大樓 | 油漆、景觀、地坪、粉刷、防水、木作、消防設備測試等施作，第二次變更設計提出(1/24)。 |
| 15 | 94年度消防安全檢修申報 | 待結案。 |
| 16 | 無障礙環境教育部補助案 | 待教育部審查。 |
| 17 | 94年度消防安全設備維修 | 發包完成，廠商施作中。 |
| 18 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室施工完成，續觀察中。 |
| 19 | 民生學院兒家系天花板掉落 | 廠商施作。 |
| 20 | 建築物安全改善工程 | 發包完成，廠商施作中。 |
| 21 | 民生學院兒家系CF樓一樓整修 | 請購單申請中。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 213筆，共計1,521,102元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 166筆，共計156,088,204元 |
| 校內款項支出 | 537筆，共計130,116,462元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 2筆，共計29,376元 |
| 計畫助理離職儲金專戶 | 0筆，共計0元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

| 郵局活存0399668 | 97筆，共計21,581,145元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 12筆，共計3,435,275元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 35筆，共計344,277,465元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計730,900元 |

三、綜合業務

1、總務資訊服務系統-收款面進行測試。

2、94學年第二學期學雜費已收15,968人，共計金額 $784,452,166元正。

3、定存共計5筆到期解約本金續存，本金$32,590,308元﹔利息$571,753元﹔，另新增定存一筆金額$130,000,000元，共計新增定存6筆金額$163,162,061元正。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.2.17

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（類） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 54 | 57 |  | 52 | 4 |  |
| 文具品 | 112 | 145 |  | 165 | 16 |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | 2/16、17 |  |  | 單位請領文具清潔用品建檔 | 張皋煒 |
|  | 2/15 |  |  | 列印各單位領用物品明細帳 | 張皋煒 |
| 保管業務清冊列印 | 2/13、14、15 | 105 |  | 列印財產標籤 | 謝清正 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 2/14、16 | 2 |  | 致送進修部財產增減單 | 例行業務 |
|  | 2/13、14、15、16、17 | 14 |  | 會計室、祕二組、處本部 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  | 2/13 | 15 |  | 影印資料 | 戴麗馨 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、2/13mail理外民學院各單位所屬財產提報報廢預算明細表。

二、2/14參加行政單位95學年度預算說明會。

三、2/15參加使命特色單位95學年度預算說明會。

四、2/16盤點玫瑰學苑財產184件，物品193件。

五、2/17審核理外民學院各單位提報財產報廢資料。

六、處理醫學院醫學系第一次盤點資料。

七、處理文藝醫學院各單位報廢預算資料。

八、2月13日下午召開本組編列95學年度預算會議。

九、2月17日配合採購組驗收進修部 E化教室設備。

十、傳送校本部、法管社科學院及研發處教整款配合系所等單位報廢預算資料。

事務組

校本部總機

1.95/01統支電話費溢收繳交出納組回沖。

2.填送95/02工讀費請領清單。

3.更新全校電話表資料。

4.建立文圖場地資源。

5.處理文舍文圖教室是否掛置十字架調查表。

6 處理文圖教師研究室打蠟事宜。

7.處理文舍文圖飲水機及水塔清洗狀況調查表。

8.請款支付95/02統支電話費。

9.憑證清單核銷95/01統支電話費。

10. mail 全校教職員-總務處95學年度電話基本費預算編列補充說明。

11. 處理許錦滿請假事宜。

12. 處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲工作

- 通知組內同仁陸續建置場地資料。

- 場地資料之小部份錯誤已通知虹橋盡快修正。

- 至進修部同仁辦公室安裝場地系統，並請其協助建置場地資料，俾使全校之資料較為完整。

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| 野聲樓第一會議室 | 5 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 9 |
| 校區戶外場地 | 0 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 3 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 2 |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 0 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 0 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 2 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【醫學院+利瑪竇大樓】葉明媛

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 【醫學院】 | 次 數 |
| 請購單 | 9 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 3 |
| 專案 |  |
| 代售影印卡3盒 收現3盒 |  |
| 廠商場地維護費及水電費收入3家 |  |
| 建置利瑪竇空間樓層電腦資料庫 |  |
| 回覆愛校建言並改進輔園餐廳洗手間衛生環境 |  |
| 教室是否有十字架調查表(利瑪竇及醫學大樓) |  |

民生學院對口95.2.13.—95.2.17.工作報告

| - 發放（博、碩、學）畢業服。 | 總計6375件 |
| --- | --- |
| 2.全校學、碩、博士服規劃放置。 | 統一放置野聲樓地下室儲藏室 |
| 3.交臨時雇工李佩芸、李 豐一年合約。 | 95.2.8. |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 55件 |
| 5.建置對口空間9棟大樓. |  |
| 7.連絡全日美外包人員輔幼範圍除草. |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 連絡器材室工讀生排班。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 3件 |
| 11.（法管器材室）E化教室器材櫃故障儘速報修。 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 5 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 140 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 8 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 9 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 23 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 29 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 239 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 11 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 7 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 15 |
| 7 | 校外來文 | 7 |
| 8 | 校內收文 | 12 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 6件 |
|  | （環安業務） |  |
| 10 | 勞安環保案件、會議、教育訓練 | 0 |
| 11 | 勞安環保校內2、外函處理11、申報案件 | 0 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 0張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 0 |
| 16 | 臨時停車收費 | 36500元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 0次 |

【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】

| 場地借用 + 請購修單(對口) |  |
| --- | --- |
| 請購(修)單(10+5+3+5) | 23 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 6 |
| 處理特別事項 | 3 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| 野聲樓第一會議室 | 5 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 9 |
| 校區戶外場地 | 0 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 2 |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 0 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 0 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 2 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 5張 |
| 工友支援搬東西 | 3次 |
| 飲水機更新 | 台 |
| 飲水機修理 | 3台 |
| 領清潔用品 | 28張 |
| 衛生紙捲筒紙架 | 個 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 8張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號109件 平信數量多每天約花半小時分送 12 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 15件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 12次 |
| 4.借用鑰匙 | 13次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 16次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 15筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 7次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 6次 |
| 9.防火管理人員業務 | 1次 |
| 10.監視系統業務 | 2次 |

臨時交辦事項明細：

- 文開樓、文友樓、文華樓、冠五樓定檢。

- 文開監視器由組長裁示中。

- 文草鴿籠進行中。

社法管窗口業務報告   95/2/13/--2/17

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 47 |  |  |
| 各系所借雜物 | 33 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 265 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 21 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 2 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 1 |  |  |
| 工友督導 | 4 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 | 1 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 1 | 伯達樓大漏水 |  |
| 環境美化 | 4 | 修榕樹 1白宮草皮2藝術學院 3 利瑪竇 4理二舍 |  |

事務組朱麗文95.2.13~95.2.17工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數144件 無金額水電及其它請購修單收件57件 請購修單，申請預算電腦登錄件數28件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數10件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 預算提列準備工作 零用金撥補2項 影印卡支出8張 郵票支出0元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 濟時樓請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。 濟時樓2~8樓內部電梯維修處理(主鋼索) 濟時樓飲水機檢查維修。 清查十字架、飲水機、滅火器、照明燈、方向指示燈、建空間資料。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 收到廠商發票請款用。 |
| 其它 | 95.2.6~95.2.17節省預算工讀生暫停 由同仁相互幫忙送文。 |