總務處下週重要工作進度

採購組

- 案號94024資訊中心集中式伺服器儲存設備(NAS &SAN)建置，擬訂於95年2月24日第二次開標。

- 案號94026資訊中心承辦醫學院新大樓主幹網路設備採購案，擬訂於95年3月1日開標。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.工地清潔整理，工程收尾測試。 2.使照掛件(縣府)，預計2/20提送。 |
| 2 | 污水處理場 | 粉刷、雜項等工程施作。 |
| 3 | 校園整體規劃案 | 建築師規劃報告書預訂2月底完成。 |
| 4 | 聖言樓地下室變更 | 依勘驗結果辦理後續。 |
| 5 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 6 | 羅耀拉425滲水 | 羅耀拉425改善完成，續觀察。 |
| 7 | 94年度消防安全檢修申報 | 待結案。 |
| 8 | 醫學院新大樓光纖網路建置 | 資訊中心請購單送至，請監造依申請需求送相關資料。 |
| 9 | 無障礙環境教育部補助案 | 待教育部審核。 |
| 10 | 94年度消防安全設備維修 | 廠商施作。 |
| 11 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。 |
| 12 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站增設 | 圖說審核完成，送採購組後續。 |
| 13 | 輔園二樓漏水維修 | 輔園二樓，發包完成，施作。 |
| 14 | 積健樓3F女廁磁磚4F天花板修繕 | 積健樓3F女廁、4F天花板破裂滲漏竣工驗收。 |
| 15 | 民生學院兒家系天花板掉落 | 廠商施作。 |
| 16 | 建築物安全改善工程 | 完工待驗。 |
| 17 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源直接供應，竣工驗收。 |
| 18 | 民生學院兒家系CF樓一樓整修 | 完成發包。 |

出納組

1、總務資訊服務系統-收款面進行測試。

保管組

- 繼續審查理外民學院各單位95學年度報廢預算。

- 處理文藝醫學院各單位財產報廢預算事宜。

- 核對財產報廢預算資料。

- 盤點管研所及應統所等單位財產。

- 處理推廣部財產報廢預算事宜。