總務處95/03/06-95/03/12業務報告

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 192筆，共計1,393,771元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 348筆，共計8,260,604元 |
| 校內款項支出 | 259筆，共計164,270,928元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0筆，共計0元 |
| 計畫助理離職儲金專戶 | 0筆，共計0元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

| 郵局活存0399668 | 140筆，共計113,103,331元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 12筆，共計1,481,958元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 20筆，共計1,031,088元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計190,800元 |

三、綜合業務

1、總務資訊服務系統-收款面進行測試。

2、94學年第二學期學雜費已收16,641人，共計金額 $780,302,373元正。

3、定存共計11筆到期解約本金續存，本金$59,568,510元﹔利息$1,000,731元﹔新增定存11筆金額$60,569,241元正。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宜美學苑1-4樓馬桶水箱更換省水設備 | 結案。 |
| 2 | 教務處企劃組B1增加燈具及開關 | 結案。 |
| 3 | 民生學院兒家系天花板掉落 | 結案。 |
| 4 | SL302教師研究室壁癌、LW401果園壁癌 | 結案。 |
| 5 | 外語學院外牆剝落 | 結案。 |
| 6 | 污水處理場 | 地下室槽池管路配置。 地下室地坪壁體防水粉刷。 結構體修飾放樣，磁磚施作準備。 |
| 7 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換(備料施作)。 |
| 8 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 待縣府核准函。 |
| 9 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 10 | 秘二組裝修緊急供電系統 | 議價畢，下星期施作。 |
| 11 | 玫瑰宿舍2A熱水管滲水修理 | 施工中。 |
| 12 | 共同外語濟時樓B1粉刷牆壁 | 施工中。 |
| 13 | 生科系溫室花房拆除工程 | 3/8起施工。 |
| 14 | 生科系溫室花房興建工程 | 3/15起施工。 |
| 15 | 校園整體規劃案 | 建築師規劃總報告書整理完成，總報告書簽。 |
| 16 | 醫學院網路建置工程 | 原案退還申請單位，重新填寫請購修單。 |
| 17 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 18 | 宜真、宜善宜美等學苑冷氣機 | 圖資已送採購組續辦。 |
| 19 | 新建醫學院綜合大樓 | 工程收尾測試，工地清潔整理。 使照請領，縣府勘驗，改善後續。 第二次變更設計，提送審核。 |
| 20 | 理二舍5樓乒乓場地板換新 | 施作完成，驗收中。 |
| 21 | 朝橒樓實習商店前磁磚修復 | 樓梯門廳地坪修復，施工中。 |
| 22 | 藝術學院3樓男女廁天花板修繕 | 藝術學院3樓男女廁天花板掉落，現勘中。 |
| 23 | 臨心系DG408-6牆壁維修 | 臨心系DG408-6牆壁發霉，施工中。 |
| 24 | 信義、和平學苑消防探測器修繕 | 信義、和平學苑消防感應器修繕，施工中。 |
| 25 | 94年度消防安全檢修申報 | 待結案。 |
| 26 | 94年度消防安全設備維修 | 驗收中。 |
| 27 | 民生學院兒家系CF樓一樓整修 | 施作完成，待驗收。 |
| 28 | 生活家園建築物公共安全設施改善 | 待施工。 |
| 29 | 中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌 | 請購修單請購中。 |
| 30 | 兒家系教師研究室壁板裝修 | 施作完成，待驗收。 |
| 31 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 確認施作方式。 |

採購組

- 案號94025資管系網路交換器及改善工程第二次廢標。

- 95年3月9、10日審計部來校查核94年教整款，資料備查。

- 奇柏特函請預支實驗室工程高壓滅菌器一案，文簽核中。

- 承隆營造來函展延預支款還款展期至3月底。

- 優美公司函請廠驗及擬定日期進場組裝，文會簽中。

- Swets 西文期刊採購案(案號93019)，履約期限因歐美出版社出刋延遲，由2006年6月30日申請展延至2007年1月，文呈核中。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：93.03.10

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 文學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 33 | 33 |  |  |  |  |
| 文具品 | 63 | 63 |  |  |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 3/10/ |  |  | 單位請領文具清潔用品建檔 | 張皋煒 |
|  | / |  |  | / / |  |
|  | / |  |  | / / |  |
| 保管系統資料輸入 | 3/9、10 |  |  | 進修部新增財產建檔 | 戴麗馨 |
| 保管業務清冊列印 | 3/6.7.8.9.10 | 124 |  | 列印財產條碼 | 例行業務 |
|  | 3/7、10 | 12 |  | 影印資料 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 每日 | 53 |  | 分送系所單位報廢預算明細表及財產增減單 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、提醒全校各單位系所提報95學年度財產報廢預算表。

二、至理外民學院各系所單位檢盤以教整款及教卓款購置之各項設備。

三、陪同教育部中部審計室人員抽盤以教整款及教卓款購置之各項設備。

四、依據會計室提供之教整款財產明細帳與本組登錄財產資訊系統之財產明細帳核對及整理教 整款財產資料。

五、勘驗廢品及新增驗收之外，即處理一般之業務(新增.移轉.驗貼等如表列件數)。

六、核對校本部、法管社科學院及研發處教整款配合系所等單位有關報廢預算之財產清冊。

事務組

校本部總機（含文德文舍）

1. 處理輔大別宿居民反應電信室冷氣聲過大問題。

2. 處理95/01及95/02非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

3. 95/02統支電話費溢收繳交出納組回沖。

4. 復檢文圖討論室地板清潔。

5.印製9502溢收電話費明 & 憑證清單核銷95/01統支電話費。

6.核銷文舍請購修單清單憑證。

7. 處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲工作

- 協助組內同仁建置場地資料。

- 場地資料之小部份錯誤通知虹橋修正。

- 彙整資料列印數據工長官參酌

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| 野聲樓第一會議室 | 4 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 6 |
| 校區戶外場地 | 15 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 3 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 3 |
| 濟時樓國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 0 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 1 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 2 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【醫學院+利瑪竇大樓】

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購單 | 15 |
| 籌備醫學院3/15日慰靈公祭感恩追思禮 |  |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 15 |
| 專案 |  |
| 代售影印卡5盒 收現5盒 |  |

民生學院對口95.3.6.—95.3.10.工作報告

| 發放（博、碩、學）畢業服。 | 總計6372件 |
| --- | --- |
| 2.利瑪竇E化教室設備核對。 |  |
| 3.對口空間建置修正。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 75件 |
| 5.法管器材室爭增加小蜜蜂5台. | 原事務組備存 |
| 7.立牌借用20支.桌巾40條.長桌20張 |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 280件 |
| 11.（法管器材室）E化教室器材櫃故障儘速報修。 |  |
| 12.插土立牌20支.座位牌20個 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 9 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 196 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 11 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 9 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 28 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 19 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 323 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 11 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 22 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 25 |
| 7 | 校外來文 | 15 |
| 8 | 校內收文 | 23 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 6件 |
|  | （環安業務） |  |
| 10 | 勞安環保案件、會議、教育訓練 | 0 |
| 11 | 勞安環保校內2、外函處理11、申報案件 | 0 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 15張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 800 |
| 16 | 臨時停車收費 | 38500元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 0次 |

| 場地借用 + 請購修單(對口) 95/2/27-95/3/5 |
| --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單(13+8+5+3) | 29 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3 |
| 處理特別事項 | 6 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| 野聲樓第一會議室 | 4 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 6 |
| 校區戶外場地 | 15 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 3 |
| 濟時樓國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 0 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 1 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 2 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 6張 |
| 工友支援搬東西 | 1次 |
| 飲水機更新 | 2 台 |
| 飲水機修理 | 6台 |
| 領清潔用品 | 13張 |
| 衛生紙捲筒紙架 | 個 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 6 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 7張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號133件 平信數量多每天約花半小時分送 12 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 11件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 17次 |
| 4.借用鑰匙 | 8次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 58次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 21筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 3次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 3次 |
| 9.防火管理人員業務 | 0次 |
| 10.監視系統業務 | 0次 |

臨時交辦事項明細：

- 文開樓、文友樓、文華樓、冠五樓定檢。

- 處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告   95/3/6/--3/10

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 55 |  |  |
| 各系所借雜物 | 53 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 152 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 3 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 0 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 2 |  |  |
| 工友督導 | 4 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 碩士班招生資料收件 | 0 |  |  |
| 學生失物處理 | 22 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 |  |  |  |
| 環境美化 | 2 | 耕莘樓後門+春假期間全校消毒規劃進行中 |  |

事務組朱麗文95.3.6~95.3.10工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數186件 無金額水電及其它請購修單收件89件 請購修單，申請預算電腦登錄件數24件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數24件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 零用金撥補6項 影印卡支出10張 郵票支出17元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 濟時樓請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。 安排濟時樓7~9日空調主機及水塔保養。 濟時樓飲水機檢查維修。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 結案 |
| 其它 | 督導工讀生送文作業。 |