總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.工地清潔整理，工程收尾測試。 2.使照申請，縣府勘驗後續(第二次)。 3.第二次變更設計提送審核後續。 |
| 2 | 污水處理場 | 地下室槽池、地坪、牆面刷耐酸鹼樹脂漆。 結構體外牆磁磚。 變電機房箱體施作。 |
| 3 | 聖言樓地下室變更 | 依勘驗結果辦理後續。 |
| 4 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 5 | 94年度消防安全檢修申報 | 待結案。 |
| 6 | 94年度消防安全設備維修 | 驗收。 |
| 7 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。 |
| 8 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 圖資等送採購組後續。 |
| 9 | 信義、和平學苑消防探測器修繕 | 信義、和平學苑消防感應器修繕，施工完成。 |
| 10 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源直接供應，竣工驗收。 |
| 11 | 中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌 | 廠商備料，春假施工。 |
| 12 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 施工中。 |
| 13 | 生科系-電梯緊急電源線路設備工程 | 施工中。 |
| 14 | 理二舍二樓浴室隔板拆除更新 | 備料施工。 |
| 15 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，發包作業中。 |
| 16 | 織品系服裝大樓頂樓逃生門消防警報維修 | 織品系服裝大樓頂樓電源改裝呈核中。 |
| 17 | 利瑪竇大樓四樓女廁漏水 | 完成議價，廠商施作。 |
| 18 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 完成議價。 |
| 19 | 醫學院中美堂間排水系統改善 | 請購流程。 |

出納組

1、總務資訊服務系統-收款面進行測試。

2、94-2學分費繳費單自95/3/20起至95/3/31止，提供學生上網下載並至全省郵局繳納。

採購組

- 案號94027宜真宜美宜善宿舍冷氣暨週邊設備乙批，訂於3月28日開標。

- 案號94030織品系數位噴印無版印花機採購案，訂於3月29日開標。

- 案號94019 E化教室設備設備缺失改善完成後，擇於3月27日第二次驗收。

- 3月30日由學術副校長主持召開進修部組織調整會議。

- 3月31日前提供94學年度第2學期總務會議組務業務報告資料。

保管組

- 準備報廢財產檔資料。

- 進行教整款財產盤點及移轉作業。

- 配合採購組複驗E化教室尚須改善之處。

- 整理資料以備業務交接。

- 至醫學系複盤財產。