總務處95/03/27-95/04/02業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中正路陸橋止滑條更新6條 | 結案。 |
| 2 | 文圖舊館裝廁所警鈴 | 結案。 |
| 3 | 污水處理場 | 地下室槽池清理。 發電機配電盤入場安裝固定。 結構體外牆磁磚施作。 |
| 4 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換(備料施作)。 |
| 5 | 醫學院2樓廁所維修 | 醫學院2樓廁所水箱故障維修，現勘。 |
| 6 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 續辦領照手續，領照書表用印。 |
| 7 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 8 | 生活家園裝防爆燈 | 議價完，下週施工。 |
| 9 | 生科系溫室花房拆除工程 | 施工中。 |
| 10 | 生科系溫室花房興建工程 | 施工中。 |
| 11 | 利瑪竇5樓伸縮縫漏水修理 | 詢價中。 |
| 12 | 文開樓地下室裝抽風機工程 | 詢價中。 |
| 13 | 醫學院網路建置工程 | 原案退還申請單位，重新填寫請購修單。 |
| 14 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 15 | 宜真、宜善宜美等學苑冷氣機 | 圖資已送採購組續辦。 |
| 16 | 新建醫學院綜合大樓 | 工程收尾測試，工地清潔整理。 使照請領，縣府第二次勘驗。 第二次變更設計，提送審核。 |
| 17 | 94年度消防安全檢修申報 | 待結案。 |
| 18 | 94年度消防安全設備維修 | 驗收中。 |
| 19 | 中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌 | 廠商備料，春假施工。 |
| 20 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 施作中。 |
| 21 | 生科系-電梯緊急電源線路設備工程 | 施作中。 |
| 22 | 理二舍二樓浴室隔板拆除更新 | 廠商備料。 |
| 23 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，評估發包中。 |
| 24 | 織品系服裝大樓頂樓逃生門消防警報維修 | 織品系服裝大樓頂樓電源改裝，發包呈核。 |
| 25 | 利瑪竇大樓四樓女廁漏水 | 施作中。 |
| 26 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 完成議價。 |
| 27 | 醫學院中美堂間排水系統改善 | 請購流程中。 |
| 28 | 淨心堂不斷電設備系統改善 | 暫緩。 |
| 29 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 廠商估價中。 |
| 30 | 生活家園小實驗室漏水整修工程 | 發包完成。 |
| 31 | 聖言樓地下室電子系SFB04、SFB05研究室排風設備工程 | 廠商備料。 |

採購組

- 案號94019 E化教室設備設備缺失改善完成後，擇於3月27日第二次驗收。

- 案號94027宜真宜美宜善宿舍冷氣暨週邊設備乙批， 3月28日未進入底價廢標，訂於4月7日第三次開標。

- 案號94030織品系數位噴印無版印花機採購案， 3月29日流標。

- 提供94學年度第2學期總務會議本組業務報告資料。

- 醫學院家具工程優美公司安排第二次廠驗時間表及進場組裝定位時間表，日期尚在協議中。

- 行文工程會有關案號94019 E化教室驗收不合格減價收受之處置方式及辦理擴充保留條款之合適性。

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 181筆，共計2,018,738元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 296筆，共計10,562,540元 |
| 校內款項支出 | 353筆，共計37,907,512元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0筆，共計0元 |
| 發放書卷獎 | 846筆，共計5,630,000元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、95/3/20-95/3/30收取94-2學分費1,377人，共計7,035,800元；其餘未繳費名單已於95/3/30送交各系所簽收。

3、

| 郵局活存0399668 | 91筆，共計4,451,636元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 20筆，共計14,696,297元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 14筆，共計4,341,524元 |
| 語言中心學費0412791 | 2筆，共計19,210元 |

三、綜合業務

1、總務資訊服務系統-收款面進行測試。

2、94學年第二學期截至3/30學雜費已收16,671人，共計金額 $781,641,920元正。

3、定存共計2筆到期解約本金續存，本金$5,089,689元﹔利息$83,326元﹔新增定存2筆金額$5,173,015元正。

4、完成94學年第二學期日間部退撫基金統計表應繳納金額共計21,887,717元正。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.3.31

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（件） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 31 | 31 |  |  | 1 |  |
| 文具品 | 62 | 62 |  |  | 0 |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文書（Word）處理 |  |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 3/31 |  |  | 單位請領文具清潔用品建檔 | 張皋煒 |
|  | 3/31 |  |  | 編製各單位請領文具清潔用品扣款明細表 | 張皋煒 |
|  | / |  |  | / / |  |
| 保管系統資料輸入 | 3/27、31 |  |  | 更改財產存放地點 | 李子錤 |
| 保管業務清冊列印 | 本週 | 82 |  | 列印財產標籤 | 例行業務 |
|  | 3/29 | 8 |  | 影印資料 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 處本部送文 | 本週 | 15 |  | 送財產條碼及財產清冊至系所單 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產5件、列管17件。

- 至醫學系盤點財產，財產41件；列管8件。

- 處理以教整款購置之財產及物品移轉至文藝醫學院各系所業務。

- 輸入系統94學年下學期財物報廢資料。

- 複盤資工系財產9件，物品10件。

- 複盤電子系財產96件，物品76件。

- 整理以教整款購置之財產及物品移轉至理外民學院各系所檔案。

- 處理資管系核准報廢電腦移轉國際學術交流中心。

- 至各系所盤點研發處教整款購置之財產及處理移轉作業事宜。

- 配合採購組複驗E化教室尚須改善之處。

十一、依盤點實況更正財產資訊系統資料。

事務組

校本部總機（含文德文舍）

1.填單處理報廢交換機設備相關事宜。

2.處理文舍請購修單。

3.再復檢文圖討論室地板清潔。

4.跑9503統支電話費及請款事宜。

5.連繫文舍電梯及濾芯請購修單廠商進度。

6.填單報廢原YP116 室列管財產國際冷氣機一台。

7.處理廁所警鈴測試紀錄。

8.報修電腦無法傳送郵件收件者功能。

9.處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲

- 請組內同仁繼續建置場地資料之容納人數之資料。

- 野聲樓會議室之使用率初步統計完成。

- 請虹橋協助出納組學分費系統之問題。

- 請虹橋處理場地系統網頁錯誤訊息之問題。

五、總務處網頁之維護於95.3.29正式接手處理。

傅靜平

1.校外公文17封

2.校內公文2封

3.校內發文3封

4.危險性機械設備檢查1件

5.調查案2件

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| 野聲樓第一會議室 | 4 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 10 |
| 校區戶外場地 | 22 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 3 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 8 |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 6 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 10 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 3 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【醫學院+利瑪竇大樓】

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購單 | 12 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 6 |
| 利瑪竇B1冷氣漏水修復 利瑪竇五樓走廊伸縮縫漏水.請廠商檢修 |  |
| 專案 |  |
| 代售影印卡2盒 收現2盒 |  |
| 場地水電費及場地費共2家 |  |
| 製作95學年度販賣機合約 |  |
| 籌備校內電梯加裝校內電話分機 壁掛式話機機座由課指組及保管組轉入選取可堪用共計24部 |  |
| 面紙販賣機廠商於94年8月於運動場及淨心堂 加裝機器販售面紙未付費及列管，經查核後要求廠商補繳交出納組4000元整 |  |

民生學院對口95.3.20.—95.3.24.工作報告

| 發放（博、碩、學）畢業服。 | 總計6999件 |
| --- | --- |
| 2.利瑪竇E化教室設備核對。 |  |
| 3.對口一般教室使用人數調查。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 75件 |
| 5.法管器材室3號4號電. |  |
| 7.立牌借用20支.桌巾60條.長桌42張 |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 280件 |
| 11.（法管器材室）視聽訊號放大器故障儘速報修。 |  |
| 12.插土立牌55支.座位牌30個 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 6 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 687 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 3 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 18 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 36 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 19 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |
| 處理摘要 | 1.緊急協調工友出席黃源送告別式事宜！. | 2.處理黃源送告別式校車支援之事，因臨時告知，緊急協調完成！ | 3.配合支援4/10碩士班考試，協調安排工友及警衛擔任勤務事宜！ |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 300 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 122 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 24 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 18 |
| 7 | 校外來文 | 14 |
| 8 | 校內收文 | 19 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 8件 |
|  | （環安業務） |  |
| 10 | 勞安環保案件、會議、教育訓練 | 17件 |
| 11 | 勞安環保校內1、外函處理2、申報案件 | 2 |
| 12 | 毒性化學物質申請、使用案 | 3 |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送 | 1次 |
| 14 | 輻射防護教育訓練案 | 1件 |
| 15 | 實驗室意外事故處理申報 | 1件 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 13張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 300 |
| 16 | 臨時停車收費 | 47300元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 0次 |

藝術學院

| 場地借用 + 請購修單(對口) |
| --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單(11+6+5+3) | 25 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2 |
| 處理特別事項 | 5 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| 野聲樓第一會議室 | 4 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 10 |
| 校區戶外場地 | 22 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 8 |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 6 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 10 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 3 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 5張 |
| 工友支援搬東西 | 2次 |
| 飲水機更新 | 2 台 |
| 飲水機修理 | 3台 |
| 領清潔用品 | 14張 |
| 水質檢驗 | 台 |
| 合約 | 1本 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 6張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號329件 平信數量多每天約花半小時分送 10 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 21件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 18次 |
| 4.借用鑰匙 | 12次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 52次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 17筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 8次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 6次 |
| 9.防火管理人員業務 | 3次 |
| 10.監視系統業務 | 6次 |

臨時交辦事項明細：

- 文開樓莊34間紗窗。

- 文開204 e化電腦線無法使用，請晉榮換新線。

- 4月3日4日調整放假日文開樓桌球室申請開放練球。

- 處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 55 |  |  |
| 各系所借雜物 | 53 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 152 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 3 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 0 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 2 |  |  |
| 工友督導 | 4 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 碩士班招生資料收件 | 0 |  |  |
| 學生失物處理 | 22 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 |  |  |  |
| 環境美化 | 2 | 耕莘樓後門+春假期間全校消毒規劃進行中 |  |

事務組朱麗文工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數183件 無金額水電及其它請購修單收件70件 請購修單，申請預算電腦登錄件數21件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數26件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 零用金撥補4項 影印卡支出4張 郵票支出5元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 濟時樓請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 結案 |
| 其它 | 督導工讀生送文作業。 |