總務處95/04/03-95/04/16業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生科系溫室花房拆除工程 | 結案。 |
| 2 | 生活家園裝防爆燈 | 結案。 |
| 3 | 全校建築物檢查 | 結案。 |
| 4 | 聖言樓地下室電子系SFB04、SFB05研究室排風設備工程 | 結案。 |
| 5 | 利瑪竇大樓四樓女廁漏水 | 驗收完畢，結案。 |
| 6 | 污水處理場 | - 地下室槽池處理，管路配置施作。 - 結構體外牆磁磚及鋁格柵施作。 |
| 7 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換(備料施作)。 |
| 8 | 醫學院2樓廁所維修 | 醫學院2樓廁所水箱故障維修，施作。 |
| 9 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 使照領取完成，待經國來文，核銷報帳。 |
| 10 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 11 | 理一舍3樓浴室整修 | 施工中。 |
| 12 | 生科系溫室花房興建工程 | 完工待驗。 |
| 13 | 利瑪竇5樓伸縮縫漏水修理 | 完工待驗。 |
| 14 | 文開樓地下室裝抽風機工程 | 施工中。 |
| 15 | 醫學院網路建置工程 | 原案退還申請單位，重新填寫請購修單。 |
| 16 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 17 | 宜真、宜善宜美等學苑冷氣機 | 圖資已送採購組續辦。 |
| 18 | 新建醫學院綜合大樓 | - 工程收尾測試，工地清潔整理。 - 使照請領，查驗缺失改善。 - 第二次變更設計，提送審核。 |
| 19 | 94年度消防安全檢修申報 | 新莊消防分隊已於10-11號至本校抽驗。 |
| 20 | 94年度消防安全設備維修 | 驗收中。 |
| 21 | 中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌 | 完工待驗。 |
| 22 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 施作中。 |
| 23 | 生科系-電梯緊急電源線路設備工程 | 施作中。 |
| 24 | 理二舍二樓浴室隔板拆除更新 | 完工待驗。 |
| 25 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，已赴台電公司處理中。 |
| 26 | 織品系服裝大樓頂樓逃生門消防警報維修 | 織品系服裝大樓頂樓電源改裝，施作完成。 |
| 27 | 信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板破損修繕 | 信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板破損修繕，請購修單呈核。 |
| 28 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 廠商備料。 |
| 29 | 醫學院中美堂間排水系統改善 | 廠商備料。 |
| 30 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 請購流程中。 |
| 31 | 生活家園小實驗室漏水整修工程 | 廠商施作。 |
| 32 | 利瑪竇地下室會議室漏水 | 完成請購流程。 |
| 33 | 中央走道後側、兒家系CF樓旁、利瑪竇大樓後側不銹鋼護欄施作 | 完工待驗。 |

事務組

校本部總機（含文德文舍）

1.恢復自動總機平常語音宣告。

2.進行耶穌受難日下班時間自動總機語音宣告更錄事宜。

3.填送95/04工讀費請領清單。

4.處理95//03非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

5.處理中映公司文德學苑電梯請修工程進度。

6.協辦電梯裝設電話事宜。

7.繳交出納組95/03溢收統支電話費回沖。

8.製單及憑證報銷清單核銷95/03統支電話費。

9.轉送工友宗輔中心贈送之復活節卡片。

10.處理文舍許錦滿續請假及代工問題。

11.處理文舍及文圖請購修單。

12.報修6666語音總機故障。

13.轉知工友04/14下午停班訊息。

14.處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲

- 請組內同仁繼續建置場地資料之容納人數之資料。

- 全校各公用會議室之使用率初步統計。

- 請各組確認總務系統進度。

- 處理總務處網頁之資料上傳（業務報告及採購公告）。

傅靜平

1.校外收文7件。

2.校外發文3件。

3.校內收發文2件。

4.本校實驗室事業廢棄物清除處理合約簽訂、報部。

5.本校有害事業廢棄物貯存場規劃、洽詢。

5.95學年度實驗室勞工健康檢查合約內容及檢查時間確認。

6.本週毒化物申請文件4件。

7.先驅性甲類工業原料化學藥品申報。

8.規劃實驗室有害事業廢棄物外送各項準備事務。

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| 野聲樓第一會議室 | 4 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 10 |
| 校區戶外場地 | 22 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 3 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 8 |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 6 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 10 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 3 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【醫學院+利瑪竇大樓】

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購單 | 8 |
| 醫學院實驗室滅鼠 |  |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 8 |
| 專案 |  |
| 代售影印卡4盒 收現4盒 |  |
| 場地水電費及場地費共2家 |  |
| 製作95學年度販賣機合約 碩士班考試核可校內餐廳至校園定點販售餐盒 場地收入3000元 |  |
| 籌備校內電梯加裝校內電話分機 |  |
| 製作校內廠商95年2/28至3/28水電費分攤表 並發文催收共26家(含進修部) |  |

民生學院對口工作報告

| - 發放（博、碩、學）畢業服。 | 總計7001件 |
| --- | --- |
| 2.利瑪竇E化教室設備核對。 |  |
| 3.對口使用警鈴數量調查。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 105件 |
| 5.法管器材室3號4號電. |  |
| 7.立牌借用30支.桌巾70條.長桌42張 |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 380件 |
| 11.利瑪竇501.506教室投影機布幕故障已修理。 |  |
| 12.插土立牌70支.座位牌40個 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 5 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 177 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 8 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 19 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 24 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 20 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |
| 處理摘要 | 1.配合營繕組發電機工程，緊急協調耕莘樓電梯停機事宜！ | 2.配合支援4/10碩士班考試，督導工友及三重客運當日之順利運作！ | 3.追蹤提醒資訊中心公告4/14耶穌受難日之校車調整車班時刻表！ |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 287 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 252 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 25 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 16 |
| 7 | 校外來文 | 8 |
| 8 | 校內收文 | 9 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 5件 |
|  | （環安業務） |  |
| 10 | 勞安環保案件、會議、教育訓練 | 6件 |
| 11 | 勞安環保校內1、外函處理2、申報案件 | 2 |
| 12 | 毒性化學物質申請、使用案 | 3 |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送 | 1次 |
| 14 | 輻射防護教育訓練案 | 1件 |
| 15 | 實驗室意外事故處理申報 | 1件 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 12張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 500 |
| 16 | 臨時停車收費 | 39800元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 1次 |

藝術學院

| 場地借用 + 請購修單(對口) |  |
| --- | --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單(11+6+5+3) | 25 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2 |
| 處理特別事項 | 5 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| 野聲樓第一會議室 | 4 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 10 |
| 校區戶外場地 | 22 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 8 |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 6 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 10 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 3 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 5張 |
| 工友支援搬東西 | 2次 |
| 飲水機更新 | 2 台 |
| 飲水機修理 | 3台 |
| 領清潔用品 | 14張 |
| 水質檢驗 | 台 |
| 合約 | 1本 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 6張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號87件 平信數量多每天約花半小時分送 10 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 28件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 22次 |
| 4.借用鑰匙 | 8次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 35次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 7筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 6次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 11次 |
| 9.防火管理人員業務 | 4次 |
| 10.監視系統業務 | 3次 |

臨時交辦事項明細：

- 文開樓鴿子駐足，請廠商估圍網8樓研究室正門面全圍。

- 請全日美緊急清屋簷，窗台下及8樓研究室冷氣上鴿糞。

- 4月10日新莊消防隊來查消防設備限期改善部份。

- 處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告   95/4/6/--4/14

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 99 |  |  |
| 各系所借雜物 | 34 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 250 | 含甄試信件 |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 10 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 20 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 6 |  |  |
| 工友督導 | 4 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 碩士班招生資料收件 | 300 |  |  |
| 學生失物處理 | 51 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 1 | 1樹德排水管斷裂 2.樹德118門打不開 3.羅耀拉老師門打不開 |  |
| 環境美化 | 2 | 4/8最後消毒 食營工廠後邊修剪 |  |
| 臨時交辦事項 | 1 | 負責4/10碩士班考試前置作業不斷執行中 |  |

事務組朱麗文95.4.6~95.4.13工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數142件 無金額水電及其它請購修單收件95件 請購修單，申請預算電腦登錄件數18件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數24件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 零用金撥補6項 影印卡支出2張 郵票支出85元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 濟時樓請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。 濟時樓2樓27台送風機保養完成。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 結案 |
| 其它 | 督導工讀生送文作業。 |

採購組

- 案號94027宜真宜美宜善宿舍冷氣暨週邊設備乙批， 4月7日第三次因未進入底價而廢標。

- 案號94030織品系數位噴印無版印花機採購案， 4月12日第二次因未進入底價而廢標。

- 提供3月份重點業務報告資料，統計3月份已完成驗收之招標案共4件，已開標之招標案共7件。

- 統計本學年度採購案件總件數及執行成果差異百分比。

- 醫學院家具工程得標廠商優美公司安排校方於4月12日赴新竹進行廠驗。

- 發公告及全校教職員電子郵件提醒94學年度採購之完成期限。

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 459筆，共計2,472,495元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 672筆，共計9,836,831元 |
| 校內款項支出 | 762筆，共計40,484,472元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0筆，共計0元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、95/3/31-95/4/14收取94-2學分費684人，共計2,768,160元；其餘未繳費名單共計179人，已於95/4/14寄發掛號再次通知繳費。

3、

| 郵局活存0399668 | 194筆，共計19,434,755元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 21筆，共計1,578,748元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 23筆，共計3,624,299元 |
| 語言中心學費0412791 | 13筆，共計331,640元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、發放95學年度碩士班招生考試各項費用。

四、稅務-居住未滿183天外國人所得至國稅局申報共計3筆，金額38,099元，稅額7,620元。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.04.14

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 3 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 35 | 30 |  | 52 |  | 1 |
| 文具品 | 117 | 92 |  | 165 |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | 4/14 | 122 |  | 各單位請領文具清潔用品建檔文具用品92件清潔用品30件 | 張皋煒 |
|  | 4/12 | 47 |  | 編製三月份各單位請領文具清潔用品扣款明細表 | 張皋煒 |
| 保管系統資料輸入 | 4/14 |  |  | 進修部新增財產建檔 | 戴麗馨 |
| 保管業務清冊列印 | 本週 |  |  | 列印財產條碼 | 全體同仁 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 本週 | 6 |  | 處本部、會計室 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 彙整統計爾來報廢品之類別與數量。

- 協助進修部列印財產條碼標籤予換貼。

- 準備物理系及生科系盤點資料。

- 至各系所盤點以研發處教整款購置之財產及處理移轉作業事宜。

- 審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產4件、列管2件。

- 與會計室進行核對三月份財產明細帳帳業務。

- 處理教整款購置之財務移轉至各系所業務。

- 依年度盤點實況修正財產資料庫內明細資料。

- 94學年度盤點後，需修正、重印財產標籤之後續工作

- 總務處資訊服務系統交付內容進行確認事宜。

- 編製各單位三月份請領文具清潔用品明細表予會計室扣帳。