總務處95/04/17-95/04/23業務報告

採購組

- 案號94027 宜真宜美宜善宿舍冷氣暨週邊設備乙批， 4月17日第四次已決標。

- 案號93004 醫學大樓土建包設計變更工程第一期計價款(NT$31,320,000)已核定下來，執行付款流程核銷中。

- 案號93004 承隆公司來函商請：1月份之預借工程款2,000萬元可否由本期工程款中收支相抵，函敬會 會計室就會計帳務處理方式提供意見，並呈報行政副校長批核。

- 醫學院主體工程及設計變更追加減案，分別於3月31日及3月29日提報校方竣工書面通知；全案已由潘冀建築師事務所及總務處營繕組辦理初驗中。

五、微軟公司通知本校之全校授權軟體原服務經銷商知城數位科技股份有限公司將於2006年5月15日終止其經銷商合約，為保障本校權益，近日內派員到校協助解決換約手續及轉換其他授權經銷商。

事務組

校本部總機（含文德文舍）

1. 續處理輔大別墅居民反應電信室空調噪音過大問題(冷媒管結冰)。

2.轉送許錦滿工友留職停薪申請表及續假問題。

3.跑9504統支電話費系統及請款事宜。

4.查報文圖開關門工友資料。

5.回報慧玲總機E化系統現況。

6.印製耶穌會院95/04出帳電話費明細報表送耶穌會。

7.與中華電信確任電梯裝設電話為校內通話等級。

8.印製95/04電話明細報表-出納組&mail出納組。

9. mail各單位95/04統支電話費明細表。

10. 印製95/03電話費用明細-會計室及電話費用明細-人事室送會計室及人事室。

11. 處理文舍及文圖請購修單。

12. 處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲

- 請組內同仁建置場地資料之權責單位。

二、請組內同仁確認所管轄場地之小空間是否為獨立空間

三、全校各公用會議室之使用率初步統計完成，交空間會議討論。

四、處理出納系統進度問題。

五、處理總務處網頁之資料上傳（業務報告及採購公告）。

傅靜平

1.校內發文2件

2.開會通知1件

3.校外收發文6件

4.實驗室廢棄物外送作業共計2公噸

5.填報實驗室廢液清點表，並彙整報教育部。

6.校園事故案件申報。

7.實驗室廢液貯存場研議討論

8.實驗室安全衛生檢查時間規劃及確認各系自評表之內容

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| 野聲樓第一會議室 | 8 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 14 |
| 校區戶外場地 | 11 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 3 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 4 |
| 濟時樓國際會議廳 | 4 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 14 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 7 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【醫學院+利瑪竇大樓】

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購單 | 1 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 14 |
| 利瑪竇地下閱覽室加裝燈座 加強照明設備，以利學生閱讀。 |  |
| 專案 |  |
| 代售影印卡1盒 收現1盒 |  |
| 場地水電費及場地費共2家 |  |
| 主持並紀錄4月份組務會議 |  |
| 校內電梯加裝校內電話分機，中映電梯部份6台 已加裝完畢。 製作電梯內分機之緊急救援電話分機貼紙 |  |
| 玫瑰學苑地下室福利社加裝電錶2個110V、220V 水錶一個，以區分廠商及宿舍用電 |  |
| 醫學院新大樓打蠟工程完成比價 |  |

民生學院對口工作報告

| - 發放（博、碩、學）畢業服。 | 博25.碩20.大30 |
| --- | --- |
| 2.利瑪竇E化教室LM311.LM501。 | 單槍及投影布幕故障、已請晉榮公司休理完成。 |
| 3.對口使用警鈴數量調查、施作。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 95件 |
| 5.法管器材室3號4號電. |  |
| 7.立牌借用40支.桌巾90條.長桌42張 |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 480件 |
| 11.利瑪竇501.506教室投影機布幕故障已修理。 |  |
| 12.插土立牌80支.座位牌50個 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 3 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 185 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 2 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 14 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 27 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 15 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |
| 處理摘要 | 1.緊急調查轄區內各大樓工友開、關門資料，以便提供給教官！ | 2.聖言樓9樓因頂樓門沒關緊，警鈴響不停！已電警衛緊急處理。 |  |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 266 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 458 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 17 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 25 |
| 7 | 校外來文 | 11 |
| 8 | 校內收文 | 8 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 7件 |
|  | （環安業務） |  |
| 10 | 勞安環保案件、會議、教育訓練 | 6件 |
| 11 | 勞安環保校內1、外函處理2、申報案件 | 2 |
| 12 | 毒性化學物質申請、使用案 | 3 |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送 | 1次 |
| 14 | 輻射防護教育訓練案 | 1件 |
| 15 | 實驗室意外事故處理申報 | 1件 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 8張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 0 |
| 16 | 臨時停車收費 | 30800元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 1次 |

藝術學院

| 場地借用 + 請購修單(對口) |  |
| --- | --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單( 8+5+6+5) | 24 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3 |
| 處理特別事項 | 5 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| 野聲樓第一會議室 | 8 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 14 |
| 校區戶外場地 | 11 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 4 |
| 濟時樓國際會議廳 | 4 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 14 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 7 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【張毓珉】

| 請購(修)單 | 2張 |
| --- | --- |
| 工友支援搬東西 | 2次 |
| 飲水機更新 | 台 |
| 飲水機修理 | 4台 |
| 領清潔用品 | 5張 |
| 工友申請退休 | 1份 |
| 工友申請停薪留職 | 1份 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3張 |
| 請購(修)單 | 3張 |

95年4月17日-95年4月21日文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號125件 平信數量多每天約花半小時分送 10 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 13件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 17次 |
| 4.借用鑰匙 | 14次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 31次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 5筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 4次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 7次 |
| 9.防火管理人員業務 | 9次 |
| 10.監視系統業務 | 5次 |

臨時交辦事項明細：

1.   文開樓4/22、4/23全面清潔鴿糞及圍鴿網。

2.    與老松核對94年12月份消防設備安檢，過期滅火器。

3.    處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告   95/4/6/--4/14

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 99 |  |  |
| 各系所借雜物 | 34 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 250 | 含甄試信件 |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 10 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 20 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 6 |  |  |
| 工友督導 | 4 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 碩士班招生資料收件 | 300 |  |  |
| 學生失物處理 | 51 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 1 | 1樹德排水管斷裂 2.樹德118門打不開 3.羅耀拉老師門打不開 |  |
| 環境美化 | 2 | 4/8最後消毒 食營工廠後邊修剪 |  |
| 臨時交辦事項 | 1 | 負責4/10碩士班考試前置作業不斷執行中 |  |

事務組朱麗文95.4.17~95.4.21工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數151件 無金額水電及其它請購修單收件60件 請購修單，申請預算電腦登錄件數38件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數17件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 零用金撥補8項 影印卡支出0張 郵票支出0元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。 95.4.17各大樓開關門人員名單調查完成。 95.4.19濟時樓電梯保養完成。 95.4.20濟時樓防水匣門檢修保養完成。 95.4.21滅鼠毒餌各大樓數量調查表mail給管區單位進行調查。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 結案 |
| 其它 | 督導工讀生送文作業。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 451筆，共計2,602,335元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 347筆，共計5,277,030元 |
| 校內款項支出 | 290筆，共計105,435,793元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0筆，共計0元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、95/4/15-95/4/20收取94-2學分費98人，共計350,377元；其餘未繳費名單共計76人，已於95/4/20送交課務組。

3、

| 郵局活存0399668 | 118筆，共計69,526,535元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 19筆，共計3,940,290元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 4筆，共計52,322元 |
| 語言中心學費0412791 | 0筆，共計0元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

- 發放95學年度碩士班招生考試各項費用。

- 94學年第二學期截至4/21學雜費已收16,682人，共計金額 $782,406,804元正。

- 定存共計7筆到期處理如下:一筆本金130,000,000利息295,166元到期解約；六筆本金共計39,481,702元，利息686,448元正，共計40,168,150元本息續存﹔新增定存1筆金額$40,000,000元正。

四、稅務-居住未滿183天外國人所得至國稅局申報共計12筆，金額428,386元，稅額85,077元。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生科系溫室花房興建工程 | 結案。 |
| 2 | 理一舍3樓浴室整修 | 結案。 |
| 3 | 94年度消防安全檢修申報 | 結案。 |
| 4 | 理二舍二樓浴室隔板拆除更新 | 驗收結案。 |
| 5 | 中央走道後側、兒家系CF樓旁、利瑪竇大樓後側不銹鋼護欄施作 | 結案。 |
| 6 | 織品系服裝大樓頂樓逃生門消防警報維修 | 織品系服裝大樓頂樓電源改裝，竣工結案。 |
| 7 | 生活家園小實驗室漏水整修工程 | 結案。 |
| 8 | 污水處理場 | - 地下室槽池處理，管路配置施作。 - 結構體外牆磁磚及鋁格柵施作。 - 污水下水道幹線(機房旁)施作。 |
| 9 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換(備料施作)，4/18施作完成。 |
| 10 | 理園屋頂漏水修理 | 理園屋頂滲漏，現勘後估價呈核。 |
| 11 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 核銷完成，使照移轉保管組。 |
| 12 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 13 | 體育系LP218教室增加燈光 | 施作中。 |
| 14 | 文舍A區浴廁電源改善 | 施作中。 |
| 15 | 利瑪竇5樓伸縮縫漏水修理 | 完工待驗。 |
| 16 | 文開樓地下室裝抽風機工程 | 施工中。 |
| 17 | 醫學院網路建置工程 | 暫停執行，待醫學院新建大樓完工驗收後續行。 |
| 18 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 19 | 宜真、宜善宜美等學苑冷氣機 | 圖資已送採購組續辦。 |
| 20 | 新建醫學院綜合大樓 | - 工程收尾測試，工地清潔整理。 - 使照請領，查驗缺失改善。 - 第二次變更設計，提送審核。 |
| 21 | 94年度消防安全設備維修 | 驗收中。 |
| 22 | 中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌 | 驗收改善。 |
| 23 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 驗收改善。 |
| 24 | 生科系-電梯緊急電源線路設備工程 | 驗收改善。 |
| 25 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，已赴台電公司處理中。 |
| 26 | 信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板破損修繕 | 信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板破損修繕，現勘估價完成。 |
| 27 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 廠商備料。 |
| 28 | 醫學院中美堂間排水系統改善 | 完工待驗。 |
| 29 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 請購流程完成。 |
| 30 | 利瑪竇地下室會議室漏水 | 施作中。 |
| 31 | 野聲樓2樓磁磚修補 | 完工待驗。 |
| 32 | 文研樓1樓男廁排水管及戶外化糞池重新設置 | 完成與廠商議價。 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.4.21

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 36 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 24 | 24 |  |  |  |  |
| 文具品 | 67 | 67 |  |  | 7 | 7 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | 4/21 | 122 |  | 各單位請領文具清潔用品建檔文具用品67件清潔用品24件 | 張皋煒 |
| 保管系統資料輸入 |  |  |  |  |  |
| 保管業務清冊列印 | 本週 | 183 |  | 列印財產條碼 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 處本部送文 | 本週 | 51 |  | 致送財產移轉單及文件至全校各系所 |  |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  | 4/21 | 33 |  | 影印資料 | 例行業務 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、4/17~4/19盤點物理系物品369件，財產1050件

二、4/19~4/21盤點生科系物品589件，財產1006件。

三、審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產5件、列管4件。

四、處理醫學系3件財產借出左營國家訓練中心進行研究。

五、處理研發處教整款購置之財產移轉至各系所作業事宜。

六、提供新莊報導，本校92至94學年失竊案件數據。

七、提供學務處生活輔導組本校各宿舍之面積表，以向校長報告重點業務。

八、協助進修部處理教整款購置之儀器設備移轉至各系所單位及列印財產條碼。

九、依盤點時況更正財產管理資訊系統資料。

十、連絡廢品回收廠商及通知單位系所排定4月25日進行廢品回收。

十一、審核及登錄進修部財產增加單財產2件。