總務處95/04/24-95/04/30業務報告

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 428筆，共計2,706,990元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 723筆，共計32,035,936元 |
| 校內款項支出 | 666筆，共計240,176,714元 |
| 發放清寒獎學金 | 555筆，共計1,817,500元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 120筆，共計62,398,004元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 8筆，共計1,539,479元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 0筆，共計0元 |
| 語言中心學費0412791 | 0筆，共計0元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

- 定存共計7筆到期處理如下:一筆本金130,000,000利息295,166元到期解約；六筆本金共計39,481,702元，利息686,448元正，共計40,168,150元本息續存﹔新增定存1筆金額$40,000,000元正。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 利瑪竇5樓伸縮縫漏水修理 | 結案。 |
| 2 | 文開樓地下室裝抽風機工程 | 結案。 |
| 3 | 利瑪竇地下室會議室漏水 | 結案。 |
| 4 | 野聲樓2樓磁磚修補 | 結案。 |
| 5 | 污水處理場 | - 地下室槽池處理，管路配置施作。 - 結構體外牆磁磚及鋁格柵施作。 - 污水下水道幹線(機房旁)施作。 |
| 6 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，4/18施作完成。 |
| 7 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 變更完成，使照移轉保管組。 |
| 8 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 9 | 體育系LP218教室增加燈光 | 施作中。 |
| 10 | 文舍A區浴廁電源改善 | 施作中。 |
| 11 | 理園漏水整修 | 議價。 |
| 12 | 醫學院網路建置工程 | 暫停執行，待醫學院新建大樓完工驗收後續行。 |
| 13 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 14 | 宜真、宜善宜美等學苑冷氣機 | 採購組於4/17發包完成。 |
| 15 | 新建醫學院綜合大樓 | - 工程收尾測試，工地清潔整理。 - 使照請領，初驗進行。 - 第二次變更設計，提送審核。 |
| 16 | 94年度消防安全設備維修 | 驗收中。 |
| 17 | 中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌 | 驗收改善。 |
| 18 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 驗收改善。 |
| 19 | 生科系-電梯緊急電源線路設備工程 | 驗收改善。 |
| 20 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，已赴台電公司處理中。 |
| 21 | 信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板破損修繕 | 信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板破損修繕，施工中。 |
| 22 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 廠商施作。 |
| 23 | 醫學院中美堂間排水系統改善 | 完工待驗。 |
| 24 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 議價完成。 |
| 25 | 中美堂冷氣空調改善 | 請購流程中。 |
| 26 | 棒球場安全圍網整修工程 | 議價完成。 |
| 27 | 台電可停電力申請 | 簽辦中。 |
| 28 | 文研樓1樓男廁排水管及戶外化糞池重新設置 | 廠商施作。 |

採購組

  - 案號93004 醫學大樓土建包設計變更工程第一期計價款(NT$31,320,000)已核定下來，執行付款流程，本校同意付款時由工程計價款中扣減借款2000萬元。

- 案號94030 織品系數位噴印無版印花機採購案，於4月24日決標。

- 依據本校採購作業辦法第13條之規定：公告提醒94學年度採購之完成期限。

- 宣導請購單位檢附獨家證明或代理授權書，採購法上之認定前者無其他合適之替代標的者，始可適用議價方式。

事務組

校本部總機（含文德文舍）

1.轉交事務組95/03電話單及長途明細。

2.彙整及回報滅鼠毒餌需求量調查表。

3.回傳獨立空間調查表表單

4.完成場地管理人資料。

5.文德學苑3台電梯更換鋼索及索輪作業完成。

6.處理文圖中央空調維護保養請購修單。

7.轉送文德學苑工友薪資及請假文件。

8.處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲

- 請組內同仁建置場地資料之權責單位。

- 請組內同仁確認所管轄場地之小空間是否為獨立空間

- 協助組內清潔用品負責同仁安裝管理系統。

- 處理總務處網頁之資料上傳（業務報告及採購公告）。

五、代理格秀玲部份業務交接。

傅靜平

1.實驗室有害事業廢棄物外送作業完成，共計2.3噸。

2.感染性事業廢棄物清除及處理合約完成。

3.先驅性甲類化學工業原料申報完成，共計申報20筆。

4.毒性化學物質1〜4類共計126種網路申報完成。

5.校園事故處理報告表4月份網路申報完成。

6.95年度新進實驗室人員健康及體格檢查招標文件完成。

7.未變性酒精進口申請文件完成。

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 8 |
| 野聲樓第一會議室 | 9 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 10 |
| 校區戶外場地 | 13 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 3 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 3 |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 2 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 7 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 3 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【醫學院+利瑪竇大樓】

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 2 |
| 醫學院實驗室鼠患猖獗進行滅鼠。 |  |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 6 |
| 四樓教授休息室換裝新的飲水機1台 |  |
| 利瑪竇女廁全面加裝警鈴 |  |
| 專案 |  |
| 理工大樓女廁加裝面紙及衛生棉販賣機一台 |  |
| 代售影印卡4盒 收現4盒 |  |
| 參加輔園餐廳經營方式討論會 輔園餐廳場地實地丈量及會議中記錄 |  |

民生學院對口工作報告

| - 發放（博、碩、學）畢業服。 （自4月28日起請工讀生協助整理儲藏室畢業服） | 博25.碩20.大3 （預計一週整理完成） |
| --- | --- |
| 2.利瑪竇E化教室LM309。 | 單槍及投影布幕故障、已請晉榮公司休理。 |
| 3.對口使用警鈴數量調查、施作。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 95件 |
| 5.法管器材室3號4號電. |  |
| 7.立牌借用50支.桌巾90條.長桌60張 |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 380件 |
| 11.利瑪竇501.506教室投影機布幕故障已修理。 |  |
| 12.插土立牌90支.座位牌40個 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 10 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 163 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 2 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 2 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 21 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 45 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |
| 處理摘要 | 1.緊急完成調查轄區內各大樓教室為非獨立空間之資料，已e-mail給慧玲！ | 2.女廁警鈴加裝標示已請老松公司緊急處理、加裝完成。電警衛緊急處理。 | 3.本週聖言樓3台電梯分別故障，已急電廠商維修！ |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 293 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 276 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 12 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 14 |
| 7 | 校外來文 | 13 |
| 8 | 校內收文 | 9 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 8件 |
|  | （環安業務） |  |
| 10 | 勞安環保案件、會議、教育訓練 | 8件 |
| 11 | 勞安環保校內1、外函處理2、申報案件 | 4 |
| 12 | 毒性化學物質申請、使用案 | 2 |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送 | 1次 |
| 14 | 輻射防護教育訓練案 | 1件 |
| 15 | 實驗室意外事故處理申報 | 1件 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 8張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 0 |
| 16 | 臨時停車收費 | 37700元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 1次 |

藝術學院

| 場地借用 + 請購修單(對口) |  |
| --- | --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單( 8+3+5+3) | 19 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 5 |
| 處理特別事項 | 7 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 8 |
| 野聲樓第一會議室 | 9 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 10 |
| 校區戶外場地 | 13 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 3 |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 2 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 7 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 3 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 3張 |
| 工友支援搬東西 | 2次 |
| 飲水機更新 | 2 台 |
| 飲水機修理 | 2台 |
| 領清潔用品 | 6張 |
| 工友申請退休 | 份 |
| 工友申請停薪留職 | 份 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 6張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號141件 平信數量多每天約花半小時分送 12 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 17件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 15次 |
| 4.借用鑰匙 | 13次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 56次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 8筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 6次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 5次 |
| 9.防火管理人員業務 | 11次 |
| 10.監視系統業務 | 6次 |

臨時交辦事項明細：

- 文開樓8樓追加輔大之聲單面加圍鴿網，請廠商贈送。

- 95年6月前到期滅火器換新。

- 中美堂旁廢水處理廠施工，造成監視器無法架設，4月27日工程告一段落，監視器已接妥。

- 處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 51 |  |  |
| 各系所借雜物 | 49 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 157 | 含甄試信件 |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 22 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 2 | 由偉盛陳先生處理辦公是漏水問題 |  |
| 鋼鋁維修 | 10 |  |  |
| 工友督導 | 4 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 碩士班招生資料收件 | 0 |  |  |
| 學生失物處理 | 22 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 1 | 1 伯達123玻璃打破 2 資管秘書鋁門打不開 |  |
| 環境美化 | 2 | 1 購老鼠藥位全校環境 衛生 2 朝雲樓服飾店前方種 植花木 3 醫學院旁椰樹處理 |  |
| 臨時交辦事項 | 1 | 負責4/10碩士班考試後續工作繼續執行中至5月中旬 |  |

事務組朱麗文95.4.24~95.4.27工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數198件 無金額水電及其它請購修單收件52件 請購修單，申請預算電腦登錄件數19件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數24件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 零用金撥補0項 影印卡支出5張 郵票支出0元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。 95.4.26濟時樓濟時樓防水匣門故障。 95.4.26濟時樓污水開關故障。 95.4.27濟時樓右邊B2樓梯間牆壁漏水。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 結案 |
| 其它 | 督導工讀生送文作業。 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.4.28

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 48 | 38 |  |  |  |  |
| 文具品 | 107 | 97 |  |  |  | 1 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | 4/28 | 125 |  | 各單位請領文具清潔用品建檔文具用品97件清潔用品38件 | 張皋煒 |
| 保管系統資料輸入 | 4/24 | 800 |  | 更改財產存放地點 | 李子錤 |
|  | 4/28 | 1 |  | 新增財產資料建檔 | 戴麗馨 |
| 保管業務清冊列印 | 本週 |  |  | 影印資料 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 本週 | 20 |  | 致送財產增減移轉單至單位系所 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  | 4/26、28 |  |  | 整文具清潔用品請領單 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 依年度盤點實況修正財產資料庫內明細資料。

- 為配合日夜組織整合，協助進修部利用年度盤點財產機會，進行全面更換條碼式財產標籤，並同時處理盤缺財產及一批一號拆帳工作。

- 依一物一號原則，完成濟時樓神父宿舍家具設備拆帳及更換條碼式財產標籤。

- 依回收處理契約書，於4月25、26日二天執行本學年第三次報廢品回收作業，回收金額計52,530元，悉數繳交出納組。

- 辦理使用教整款及推廣部基金購置財物移轉至進修部各單位，並換貼財物標籤。

- 辦理進修部E化教室之設備財物新增事宜。

- 總務處進修組財產管理業務於5月1日由保管組統合管理，暫由劉得興與胡嘉恕進行交接盤點事宜。

- 因應原食品營養學系將於95學年度分設食品科學系及營養科學系兩單位，辦理財產分割及盤點業務。

- 保管組謝清正於5月1日調至總務處進修組服務，由營繕組孫玉珍調至保管組接管謝先生業務。

- 保管組與國泰產物保險公司及華信公證人理賠股份有限公司進行協商，關於醫學院公衛系（精密實驗室）火災之理賠事宜。

- 審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產12件、列管2件。

- 處理以教整款購置之財產移轉至各系所單位作業。

- 4/24彙整理外民學院廢品回收資料整理。

- 4/26~4/27實地查核外語學院教室冷氣。

- 4/28核對理外民全人教育中心財產。

- 審核及登錄理外民學院財產增加單財產33件、列管11件、報廢物品1件。

- 審核及登錄進修部財產增加單財產3件、列管2件。

- 審核及登錄校本部財產增加單財產14件、列管1件。

- 審核及登錄管理學院財產增加單財產12件、列管1件。