總務處95/05/01-95/05/07業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 利瑪竇地下室讀書空間照明設備改善工程 | 結案。 |
| 2 | 體育系LP218教室增加燈光 | 結案。 |
| 3 | 文舍A區浴廁電源改善 | 結案。 |
| 4 | 污水處理場 | - 地下室槽池處理，管路配置施作。 - 結構體鋁格柵施作。 - 污水下水道幹線(機房旁)施作。 |
| 5 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，4/18施作完成，完工待驗。 |
| 6 | 理二舍消防警訊線路查修 | 理二舍東側四樓感應線路故障，呈核中。 |
| 7 | 行道路積水整修 | 中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，呈核中。 |
| 8 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 9 | 法園2F樓梯二處止滑條全部翻新 | 議價完，下星期施作。 |
| 10 | 理園漏水整修 | 天晴才能施作。 |
| 11 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 採購組於4/17發包完成。 |
| 12 | 新建醫學院綜合大樓 | - 工程收尾測試，工地清潔整理。 - 使照請領，初驗進行。 - 第二次變更設計，提送審核。 |
| 13 | 94年度消防安全設備維修 | 驗收中。 |
| 14 | 中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌 | 驗收改善。 |
| 15 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 驗收改善。 |
| 16 | 生科系-電梯緊急電源線路設備工程 | 驗收改善。 |
| 17 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，已赴台電公司處理中。 |
| 18 | 信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板破損修繕 | 信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板破損修繕，完工待驗。 |
| 19 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 廠商施作。 |
| 20 | 醫學院中美堂間排水系統改善 | 驗收改善。 |
| 21 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 進場施作。 |
| 22 | 中美堂冷氣空調改善 | 發包完成。 |
| 23 | 棒球場安全圍網整修工程 | 廠商備料。 |
| 24 | 台電可停電力申請 | 準備申請資料。 |
| 25 | 文研樓1樓男廁排水管及戶外化糞池重新設置 | 廠商施作。 |
| 26 | 伯達樓機房發電機建置 | 資料審核中。 |
| 27 | 英文系辦公室漏水 | 完成現場會勘。 |
| 28 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 公文簽辦。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 241筆，共計1,292,819元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 486筆，共計10,067,646元 |
| 校內款項支出 | 480筆，共計19,449,425元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 1筆，共計22,032元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 116筆，共計697,301元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 17筆，共計12,235,062元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 11筆，共計511,000元 |
| 語言中心學費0412791 | 7筆，共計287,170元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、定存共計2筆到期，本金3,104,711利息53,509元到期本息續存﹔共計金額$3,158,220元正。

採購組

- 案號94033 化學系排煙櫃20座，5月1日決標。

  - 案號92004 醫學綜合大樓第22期工程款計價單核定下來。承隆公司之計價單有誤差，就實領金額請會計室審核計算並做加減帳扣抵。

  - 94學年度第3次環保小組暨勞安衛生委員會聯合會議，確認實驗室廢棄物貯存場之規格(抽氣櫃、安全儲存櫃等)，事務組委由瑞儀公司設計規劃作為日後建置及採購發包時之參考。

  - 案號94028 機架型L3 SNMP Gigabit 網路路由交換器及案號94029 P2P流量管制設備 於5月3日完成驗收程序。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.5.5

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 34 | 16 |  | 52 | 5 |  |
| 文具品 | 104 | 69 |  | 65 | 5 |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | 5/1、2 |  |  | 盤點清潔文具用品 | 張皋煒 |
|  | 5/4 |  |  | 列印各單位領用物品明細帳 | 張皋煒 |
|  | 5/5 |  |  | 各單位請領文具清潔用品建檔 | 張皋煒 |
| 保管系統資料輸入 | 5/1、4 | 7 |  | 新增財產建檔 | 戴麗馨 |
| 保管業務清冊列印 | 5/3 | 200 |  | 影印財產清冊 | 李子錤 |
| 書面對帳工作 | 5/5 | 200 |  | 核對各單位領用物品明細帳 | 戴麗馨 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 本週 | 28 |  | 資訊中心、處本部、會計室、醫學院 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、05/01整理外語學院教整財產檔，並以mail寄送予單位財產保管人。

二、05/02實地盤查理、外、民學院暨全人教育中心財產。

三、05/03~05/04實地盤查聖言樓各教室之財產設備。

四、05/05教整移轉財產系統核定並請資訊中心協助轉檔。

五、審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產5件、列管10件。

六、登錄音樂系、教研所、體育系教整移轉至各系所業務。

七、協助花蓮教區中華聖母堂處理電腦捐贈事宜。

八、彙整提交四月份領用物品總表二份與各單位當月領用明細表46份，週知各領用單位並交付各單位明細帳予會計室攤提扣帳。

九、依年度盤點實況修正財產資料庫明細資料。

十、審核及登錄進修部財產增加單財產8件、列管2件。

十一、處理貿金系一年級學生借用筆記型電腦遺失案暨通知承保本校產險公司出險經過。

十二、提供事務組全校教師研究室空間數及面積。

十三、提供推廣部焯炤館平面圖供規劃空間參考。

事務組

校本部總機（含文德文舍）

1.續處理文圖中央空調維護保養廠商會勘估價作業。

2.轉送文德學苑許錦滿薪資更正對照表。

3.彙製尚未至出納組繳交電話費清單明細表& mail各單位。

4.繳交出納組95/04溢收統支電話費回沖。

5.回傳確認文圖廁所已裝設警鈴。

6.填單處理新文圖安全門縫過大需加擋板隔離氣流。

7.處理文舍及文圖請購修單。

8.處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲

- 請組內同仁繼續建置場地資料之權責單位及容納人數。

- 下週起陸續安排本處同仁分組與虹橋討論最後確認之系統規範，以為日後驗收之依據。

- 處理總務處網頁之資料上傳（業務報告及採購公告）。

四、代理格秀玲停車証之業務

傅靜平

1.實驗室有害事業廢棄物外送作業完成，共計2.3噸。

2.感染性事業廢棄物清除及處理合約完成。

3.先驅性甲類化學工業原料申報完成，共計申報20筆。

4.毒性化學物質1〜4類共計126種網路申報完成。

5.校園事故處理報告表4月份網路申報完成。

6.95年度新進實驗室人員健康及體格檢查招標文件完成。

7.未變性酒精進口申請文件完成。

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 8 |
| 野聲樓第一會議室 | 9 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 10 |
| 校區戶外場地 | 13 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 3 |
| 濟時樓國際會議廳 | 8 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 8 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 3 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 4 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【醫學院+利瑪竇大樓】

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 3 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 3 |
| 專案 |  |
| 電梯加裝校內分機地二階段中菱公司部分8台已安裝將盡速通話 |  |
| 代售影印卡及收入4盒 |  |
| 製作全校廠商3/29~4/25日水電費分析表 |  |
| 文學院圖書館轉來電梯保養估價單3台 經查詢後得知應為健全公司負責保養至96年4月 25日. |  |

民生學院對口工作報告

| - 發放（博、碩、學）畢業服。 （自4月28日起請工讀生協助整理儲藏室畢業服） | 博25.碩20.大3 （預計一週整理完成） |
| --- | --- |
| 2.利瑪竇E化教室LM309。 | 單槍及投影布幕故障、已請晉榮公司休理。 |
| 3.對口使用警鈴數量調查、施作。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 95件 |
| 5.法管器材室3號4號電. |  |
| 7.立牌借用50支.桌巾90條.長桌60張 |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 380件 |
| 11.利瑪竇501.506教室投影機布幕故障已修理。 |  |
| 12.插土立牌90支.座位牌40個 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 9 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 212 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 1 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 22 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 40 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 15 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |
| 處理摘要 | 1.組長交代淨心堂屋頂漏水，已請老松公司緊急查估回報 | 2.秀玲轄區內之女廁警鈴安裝(含標示)已請老松公司緊急處理、安裝完成 | 3.本週聖言樓電梯再度嚴重故障，已急電廠商維修 |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 309 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 380 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 12 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 14 |
| 7 | 校外來文 | 5 |
| 8 | 校內收文 | 12 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 5件 |
|  | （環安業務） |  |
| 10 | 勞安環保案件、會議、教育訓練 | 8件 |
| 11 | 勞安環保校內1、外函處理2、申報案件 | 4 |
| 12 | 毒性化學物質申請、使用案 | 2 |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送 | 1次 |
| 14 | 輻射防護教育訓練案 | 1件 |
| 15 | 實驗室意外事故處理申報 | 1件 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 8張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 0 |
| 16 | 臨時停車收費 | 40900元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 1次 |

藝術學院

| 場地借用 + 請購修單(對口) |  |
| --- | --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單(6+5+3+8) | 22 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 6 |
| 處理特別事項 | 9 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 8 |
| 野聲樓第一會議室 | 9 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 10 |
| 校區戶外場地 | 13 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 3 |
| 濟時樓國際會議廳 | 8 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 8 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 3 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 4 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)、核銷單 | 7張 |
| 工友支援搬東西 | 2次 |
| 飲水機更新 | 台 |
| 飲水機修理 | 4台 |
| 領清潔用品 | 14張 |
| 工友申請退休 | 份 |
| 工友申請停薪留職 | 份 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 5張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 5張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號152件 平信數量多每天約花半小時分送 12 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 23件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 14次 |
| 4.借用鑰匙 | 21次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 42次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 11筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 5次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 6次 |
| 9.防火管理人員業務 | 7次 |
| 10.監視系統業務 | 5次 |

臨時交辦事項明細：

- 處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 26 |  |  |
| 各系所借雜物 | 56 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 190 | 含甄試信件 |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 33 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 2 | 由偉盛陳先生處理辦公是漏水問題 |  |
| 鋼鋁維修 | 10 |  |  |
| 工友督導 | 4 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 碩士班招生資料收件 | 0 |  |  |
| 學生失物處理 | 11 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 1 | 1 伯達123做紗門 2 資管學會123漏水 |  |
| 環境美化 | 2 | 1 購老鼠藥位全校環境 衛生 2 朝雲樓服飾店前方種 植花木 3 醫學院旁椰樹處理 |  |
| 臨時交辦事項 | 1 | 負責4/10碩士班考試後續工作繼續執行中至5月中旬 |  |

事務組朱麗文95.5.1~95.5.5工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數174件 無金額水電及其它請購修單收件73件 請購修單，申請預算電腦登錄件數23件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數39件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 零用金撥補9項 影印卡支出3張 郵票支出32元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。 95.5.4下午 濟時樓濟時樓防水匣門故障再檢修。 檢查濟時樓B2滅火器有效期(空調配電室、發電機室過期尚未換新)。 95.5.4濟時樓1樓監控設備安裝。 |
| 其它 | 督導工讀生送文作業。 奉指示參加95.5.2中午使命特色共融會。 |