總務處95/05/08-95/05/14業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 94年度消防安全設備維修 | 結案。 |
| 2 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 結案。 |
| 3 | 生科系-電梯緊急電源線路設備工程 | 結案。 |
| 4 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 驗收結案。 |
| 5 | 信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板破損修繕 | 信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板破損修繕，竣工結案。 |
| 6 | 污水處理場 | 地下室槽池處理，管路配置施作。 污水下水道幹線(機房旁)施作。 |
| 7 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，5/11功能檢測。 |
| 8 | 理二舍消防警訊線路查修 | 理二舍東側四樓感應線路故障，呈核中。 |
| 9 | 行道路積水整修 | 中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，呈核中。 |
| 10 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 11 | 法園2F樓梯二處止滑條全部翻新 | 施工中。 |
| 12 | 輔大後門排水溝馬達修理 | 施工中。 |
| 13 | 資訊中心野聲樓2樓機房消防系統設置 | 議價完，下星期施作。 |
| 14 | 玫瑰學苑花圃重新整修 | 議價中。 |
| 15 | 理園漏水整修 | 施工中。 |
| 16 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 採購組於4/17發包完成。 |
| 17 | 新建醫學院綜合大樓 | 工程收尾測試，工地清潔整理。 使照請領，初驗進行。 第二次變更設計，提送審核。 |
| 18 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，已赴台電公司處理中。 |
| 19 | 理工學院CH211A、CH237研究室整修 | 理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，發包完成。 |
| 20 | 織品系電源線槽配置 | 織品系TC009電腦設計系統電源線整理配置，發包完成，備料。 |
| 21 | 羅耀拉大門前道路積水 | 羅耀拉大門前下雨淤積，現勘評估中。 |
| 22 | 文德學苑逃生門聯防系統整修 | 文德學苑屋頂逃生門聯防系統，電源感應裝置故障修繕，呈核中。 |
| 23 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 進場施作。 |
| 24 | 中美堂冷氣空調改善 | 廠商施作。 |
| 25 | 棒球場安全圍網整修工程 | 廠商施作。 |
| 26 | 台電可停電力申請 | 用印申請。 |
| 27 | 伯達樓機房發電機建置 | 送採購組發包。 |
| 28 | 英文系辦公室漏水 | 與廠商議價。 |
| 29 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 公文簽辦。 |
| 30 | 物理系電力改善工程 | 發包資料準備。 |
| 31 | 濟時樓大樓周圍排水溝污泥清除及修繕 | 與廠商議價。 |
| 32 | 不銹鋼護欄(藝術學院後方) | 與廠商議價。 |
| 33 | 展演廳2樓貓道漏水 | 與廠商議價。 |
| 34 | 淨心堂頂樓漏水屋頂加蓋 | 與廠商議價。 |
| 35 | 濟時樓B1漏水 | 與廠商議價。 |
| 36 | 宜真、宜善水管漏水 | 完工待驗。 |

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 552筆，共計3,238,830元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 342筆，共計4,635,087元 |
| 校內款項支出 | 368筆，共計4,281,765元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 0筆，共計0元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 112筆，共計815,188元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 14筆，共計64,038,940元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 8筆，共計188,458元 |
| 語言中心學費0412791 | 10筆，共計1,242,660元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、定存共計3筆到期，本金23,860,647利息414,865元到期本息續存﹔共計金額$24,275,512元正。

採購組

- 案號94035衛保組(95)健檢甄審， 5/10第一次未達三家流標

- 案號94038公衛系奈米微粒分析儀採獨家議價方式辦理採購， 5/9決標。

- 承隆公司第22期計價款調整數簽辦中。

- 承隆公司檢送「醫學院綜合大樓新建工程」案，第一次及第二次追加減工程明細書，計追加工程費用肆仟伍佰陸拾捌萬零伍佰柒拾貳元整，函簽辦中。

- 奇柏特科技有限公司來函：懇請校方視施工完工進度已達85%，可否先行撥付部分貨款，文呈閱及會辦簽核中。

事務組

校本部總機（含文德文舍）

1.續處理文圖中央空調維護保養廠商會勘估價作業。

2.填送95/05總機工讀費請領清單。

3.製單及憑證報銷清單核銷95/04統支電話費。

4.處理95/04非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

5.處理文舍及文圖請購修單。

6.處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲

- 請組內同仁繼續建置場地資料之權責單位及容納人數。

- 已安排採購組、營繕組及事務組與虹橋討論最後確認之系統規範，以為日後驗收之依據。下週起輪出納組及保管組。

- 請各組提供系統相關報表之格式。

- 處理總務處網頁之資料上傳（業務報告及採購公告）。

五、準備發文日間部學生停車證之申請及在職專班停車證之申請。

傅靜平

1.申報本校實驗室緊急應變計畫至主管機關

2.毒性化學物質申請同意案共計7件，數量共計56公升

3.校外公文共計12件

4.校內公文共計3件

5.網路申報本校「事業廢棄物清理計畫」。

6.召開本校環安衛聯合委員會會議一次

7.感染性實驗室廢棄物外送作業共計345.2公斤

8.認證制度申報作業規劃

9.本校實驗室廢棄物貯存場之規劃

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| 野聲樓第一會議室 | 11 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 8 |
| 校區戶外場地 | 31 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 6 |
| 濟時樓國際會議廳 | 3 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 3 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 4 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 2 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 5 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地使用說明 | 6 |
| 濟時樓國際會議廳 | 3 |

【醫學院+利瑪竇大樓】

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 3 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 9 |
| 專案 |  |
| 電梯加裝校內分機已全部安裝完成 僅等線路通話 |  |
| 代售影印卡及收入3盒 |  |
| 製作全校廠商3/29~4/25日水電費分析表 |  |
| 利瑪竇地下室冷氣叫修完成 利瑪竇工友拾獲失物繳回生輔組 |  |

民生學院對口工作報告

| 發放（博、碩、學）畢業服。 （自4月28日起請工讀生協助整理儲藏室畢業服） | 博25.碩20.大3 （每日2小時預計一週整理完成） |
| --- | --- |
| 2.利瑪竇E化教室LM407。 | 電腦故障請晉宏公司處理。 |
| 3.對口使用警鈴數量調查、施作。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 95件 |
| 5.法管器材室3號4號電. |  |
| 7.立牌借用70支.桌巾150條.長桌120張 |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 480件 |
| 11.利瑪竇211教室投影機布幕故障已修理。 | 208電視無法轉台、410機櫃 無法打開、已請項先生修理。 |
| 12.插土立牌90支.座位牌50個 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 4 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 170 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 1 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 15 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 47 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 19 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |
| 處理摘要 | 1.工友反應外勞假日逗留本校，造成髒亂及安全問題.已電警衛多加留意此狀況！ | 2.宜真3樓女廁無預警停水，已轉請靜平緊急處理完成。 |  |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 248 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 820 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 12 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 32 |
| 7 | 校外來文 | 5 |
| 8 | 校內收文 | 18 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 7件 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 8張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 1000 |
| 16 | 臨時停車收費 | 44500元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 4次 |

藝術學院

| 場地借用 + 請購修單(對口) |
| --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單(7+9+7+5) | 28 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2 |
| 處理特別事項 | 3 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| 野聲樓第一會議室 | 11 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 8 |
| 校區戶外場地 | 31 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 6 |
| 濟時樓國際會議廳 | 3 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 3 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 4 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 2 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 5 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)、核銷單 | 6張 |
| 工友支援搬東西 | 1次 |
| 飲水機更新 | 台 |
| 飲水機修理 | 3台 |
| 領清潔用品 | 8張 |
| 工友申請退休 | 份 |
| 理一、理二、玫瑰 | 5月11 定檢 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 4張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號110件 平信數量多每天約花半小時分送 12 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 27件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 13次 |
| 4.借用鑰匙 | 16次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 42次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 24筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 4次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 8次 |
| 9.防火管理人員業務 | 11次 |
| 10.監視系統業務 | 8次 |

臨時交辦事項明細：

1、監視器C13編號，位於中美堂旁因廢水處理工程停用一段時間，

數次請營繕組處理，已於4/27架設完成。

2、5月份防災宣導月，利用網路公告及校內公佈欄張貼加強宣導。

3、處理愛校建言：希望後門至玫瑰天橋裝設監視器。

希望後門紅綠燈全天開放。

4、處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 28 |  |  |
| 各系所借雜物 | 66 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 199 | 含甄試信件 |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 39 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 2 | 由偉盛陳先生處理辦公是漏水問題 |  |
| 鋼鋁維修 | 10 |  |  |
| 工友督導 | 4 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 碩士班招生資料收件 | 0 |  |  |
| 學生失物處理 | 18 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 1 | 1 伯達123做紗門 2 資管學會123漏水 3伯達頂樓漏水 |  |
| 環境美化 | 2 | 1 購老鼠藥位全校環境 衛生 2 朝雲樓服飾店前方種 植花木 3 醫學院旁椰樹處理 4 學校後門紅綠燈樹枝 罩住 |  |
| 臨時交辦事項 | 1 | 負責4/10碩士班考試後續工作繼續執行中至5月中旬 |  |

事務組朱麗文工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數121件 無金額水電及其它請購修單收件69件 請購修單，申請預算電腦登錄件數25件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數33件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 零用金撥補4項 影印卡支出2張 郵票支出15元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。 95.5.8濟時樓4樓冷氣漏水維修。 95.5.8濟時樓1樓飲水機維修。 95.5.11與營繕組檢視消防主機。 95.5.12法園飲水機維修。 |
| 專案：80週年西服套裝 | 結案 |
| 其它 | 督導工讀生送文作業。 10:00~12:00組務會議。 13:30~16:00總務E化說明會。 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.5.12

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 26 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 15 | 15 |  |  | 1 | 6 |
| 文具品 | 29 | 29 |  |  | 2 | 7 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | 5/12 |  |  | 各單位請領文具清潔用品建檔 | 張皋煒 |
| 試算表（Excel）建立 | 5/9 |  |  | 編製95年房屋稅明細表 | 戴麗馨 |
| 保管系統資料輸入 | 5/12 |  |  | 新增財產建檔 | 戴麗馨 |
| 保管業務清冊列印 | 5/9、10、12 | 456 |  | 列印財產條碼 | 李子錤 劉德興 |
|  | 5/12 |  |  | 餐旅系合併列印圖檔 | 李子錤 |
|  | 5/10 | 3 |  | 影印資料 | 劉德興 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 本週 | 42 |  | 會計室、行政、使命副校長室、仁愛、和平學苑、秘二組、圖書館、貿金系。 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  | 5/12 |  |  | 整理財產移轉通知單 | 戴麗馨 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、05/08百鍊展演中心盤點物品39件，財產30件。

二、05/09義文系盤點物品51件，財產32件。

三、05/10召開保管組五月份組務會議。

四、05/11語言所盤點物品58件，財產45件。

五、05/12法文系盤點物品70件，財產66件。

六、審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產13件、列管12件。

七、審核及登錄推廣部財產增加單列管2件。

八、與會計室核對四月份財產增減帳。

九、核銷影印機租賃費用第一期款，請購抽風機修繕，整理承接業務資料。

十、處理新增、報廢、移轉財物暨參閱教整款資料。

十一、依年度盤點實況修正財產資料庫明細資料。