總務處95/05/15-95/05/21業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耕莘樓3樓A305磁磚脫落修繕 | 完工結案。 |
| 2 | 外語大樓地下室發電機維修 | 結案。 |
| 3 | 受信總機另件更新 | 竣工結案。 |
| 4 | 文德學苑逃生門聯防系統整修 | 文德學苑屋頂逃生門聯防系統，電源感應裝置故障修繕，竣工結案。 |
| 5 | 利瑪竇大樓3樓男、女廁所改為女廁 | 配合學生上課，利用假日階段施工。 |
| 6 | 污水處理場 | - 地下室槽池處理，管路配置施作。 - 污水下水道幹線(機房旁)施作。 |
| 7 | 行政副校長室鋁窗修繕 | YP314行政副校長室二面鋁窗(含紗窗)破損，施工中。 |
| 8 | 理二舍消防警訊線路查修 | 理二舍東側四樓感應線路故障，呈核中。 |
| 9 | 行道路積水整修 | 中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，發包完成，例假日施作。 |
| 10 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 11 | 法園2F樓梯二處止滑條全部翻新 | 施工中。 |
| 12 | 輔大後門排水溝馬達修理 | 完工待驗。 |
| 13 | 資訊中心野聲樓2樓機房消防系統設置 | 下星期施作。 |
| 14 | 玫瑰學苑花圃重新整修 | 完工待驗。 |
| 15 | 理園漏水整修 | 施工中。 |
| 16 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 施工計畫書、型錄送審中。 |
| 17 | 新建醫學院綜合大樓 | - 工程收尾測試，工地清潔整理。 - 使照請領，初驗進行。 - 第二次變更設計，提送審核。 |
| 18 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，已赴台電公司處理中。 |
| 19 | 理工學院CH211A、CH237研究室整修 | 理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，施工中。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 296筆，共計2,608,318元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 518筆，共計37,281,702元 |
| 校內款項支出 | 983筆，共計125,175,775元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 12筆，共計110,800元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 153筆，共計103,751,919元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 24筆，共計992,545元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 2筆，共計11,095元 |
| 語言中心學費0412791 | 8筆，共計672,975元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、定存共計4筆到期，本金181,162,762利息1,094,259元到期本息續存﹔共計金額$182,257,021元正。

3、申報未滿183外國人所得 1筆，金額7,500元，稅額1,500元

採購組

- 案號94036資訊中心校資組 校園帳號整合計畫， 5/17決標。

- 案號94035衛保組(95)健檢甄審， 5/18第二次開標，評選及協商議價作業另發文通知。

- 醫學院綜合大樓未完工程-承隆公司第22期工程款核銷。

- 醫學院綜合大樓附屬家具工程優美公司辦理竣工通知，函簽核中‧

- 承隆公司檢送「醫學院綜合大樓新建工程」案，第一次及第二次追加減工程明細書，計追加工程費用肆仟伍佰陸拾捌萬零伍佰柒拾貳元整，函簽辦中。

- 奇柏特科技有限公司來函：懇請校方視施工完工進度已達85%，可否先行撥付部分貨款，文呈閱及會辦簽核中。

事務組

校本部總機（含文德文舍）

1.續處理文圖中央空調維護保養廠商會勘估價作業。

2.  填送95/05總機工讀費請領清單。

3.  製單及憑證報銷清單核銷95/04統支電話費。

4.  處理95/04非統支電話費欠費催繳及補寄帳單事宜。

5.  處理文舍及文圖請購修單。

6.  處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲

1.續處理新文圖安全門縫加擋泥板作業。

2.處理95/05統支電話費系統及請款作業。

3.請虹橋公司設電話費讀取資料失敗記錄之功能。

4.轉送對口工友考積表及填交個人考積表。

5.印製耶穌會院95/05出帳電話費明細報表送耶穌會。

6.憑證報銷清單核銷文圖洗地打臘機採購。

7.處理文舍及文圖請購修單。

8.處理電話申請及異動相關業務。

傅靜平

1.配合研發處調查相關系所生物安全實驗室等級及屬性。

2.上網填報感染性事業廢棄物84小時確認單。

3.申報主管機關本校「事業廢棄物清運計畫書」

4.修訂「感染性事業廢棄物清運合約」，並要求調降單價。

5.教育訓練一件。

6.校內發文2件。

7.校外公文5件。

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 9 |
| 野聲樓第一會議室 | 7 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 11 |
| 校區戶外場地 | 22 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 10 |
| 濟時樓國際會議廳 | 4 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 6 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 6 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 6 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 3 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【醫學院+利瑪竇大樓】

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 2 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 4 |
| 專案 |  |
| 催收場地費及水電費5家 |  |
| 面紙販賣機廖宜章(舒潔面紙)共26台簽約手續 統一飲料自動販賣機清查機台位置共18台 原為19台，新合約食營系將撤機1台。 |  |
| 代售影印卡及收入3盒 |  |
| 答覆愛校建言1件 波若國際公司合約到期不續約公文(95.6.30) 玫瑰學苑地下室餐廳合約到期不續約通知(95.7.31) |  |
| 出席環保署(免洗餐具限制使用政策說明會) |  |

民生學院對口工作報告

| - 發放（博、碩、學）畢業服。 （自4月28日起請工讀生協助整理儲藏室畢業服） | 博25.碩20.大3 （每日2小時預計一週整理完成） |
| --- | --- |
| 2.利瑪竇E化教室LM407。 | 電腦故障請晉宏公司處理。 |
| 3.對口使用警鈴數量調查、施作。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 95件 |
| 5.法管器材室3號4號電. |  |
| 7.立牌借用70支.桌巾150條.長桌120張 |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 480件 |
| 11.利瑪竇211教室投影機布幕故障已修理。 | 208電視無法轉台、410機櫃 無法打開、已請項先生修理。 |
| 12.插土立牌90支.座位牌50個 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 9 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 171 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 0 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 20 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 58 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 23 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |
| 處理摘要 | 1.國興保全人員與家長發生嚴重衝突，已與雙方溝通協調完成；並責成國興公司加強督導！ | 2.生科系頂樓漏水，狀況嚴重！已急電營繕組緊急處理。 |  |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 248 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 820 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 19 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 22 |
| 7 | 校外來文 | 7 |
| 8 | 校內收文 | 17 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 5件 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 2張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 0 |
| 16 | 臨時停車收費 | 36000元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 0次 |

藝術學院

| 場地借用 + 請購修單(對口) |  |
| --- | --- |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 | 次 數 |
| 請購(修)單(9+3+6+3) | 21 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3 |
| 處理特別事項 | 5 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 9 |
| 野聲樓第一會議室 | 7 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 11 |
| 校區戶外場地 | 22 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 10 |
| 濟時樓國際會議廳 | 4 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 6 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 6 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 6 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 3 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)、核銷單 | 3張 |
| 工友支援搬東西 | 2次 |
| 飲水機更新 | 台 |
| 飲水機修理 | 2台 |
| 領清潔用品 | 9張 |
| 工友申請退休 | 份 |
| 理一、理二、玫瑰 | 定檢 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2 張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 5張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號129件 平信數量多每天約花半小時分送 13 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 27件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 12次 |
| 4.借用鑰匙 | 14次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 53次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 19筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 3次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 5次 |
| 9.防火管理人員業務 | 3次 |
| 10.監視系統業務 | 6次 |

社法管窗口業務報告   95/5/15/--5/19

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 49 |  |  |
| 各系所借雜物 | 47 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 156 | 含甄試信件 |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 5 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 2 | 由偉盛陳先生處理辦公是漏水問題 |  |
| 鋼鋁維修 | 10 |  |  |
| 工友督導 | 4 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 碩士班招生資料收件 | 0 |  |  |
| 學生失物處理 | 12 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 |  |  |  |
| 環境美化 | 2 | 1 購老鼠藥位全校環境 2 化學系樹脂刮傷電線 - 3生科系細菌培養室 修樹 |  |
| 臨時交辦事項 | 1 | 1 負責4/10碩士班考試後續工作繼續執行中至5月中旬 2 和總務長討論校園觀 規劃事項 |  |

事務組朱麗文95.5.15~95.5.19工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數167件 無金額水電及其它請購修單收件68件 請購修單，申請預算電腦登錄件數18件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數12件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 零用金撥補0項 影印卡支出10張 郵票支出62元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。 95.5.16發給工友考績表。 95.5.16濟時樓電梯保養。 95.5.18濟時樓2樓平台靠羅耀拉止滑墊修。 95.5.18.與外包清潔廠商協商濟時樓清潔人員問題。 95.5.18請工友核對人事室提供請假時數。 |
| 其它 | 督導工讀生送文作業。 95.5.16考績說明會。 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.5.19

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 37 | 78 |  |  |  | 4 |
| 文具品 | 9 | 27 |  |  |  | 2 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | 5/19 |  |  | 重置清領單位清單列表 | 張皋煒 |
|  | 5/19 |  |  | 各單位請領文具清潔用品建檔文具用品78件、清潔用品27件 | 張皋煒 |
| 試算表（Excel）建立 | 5/18、19 |  |  | 全校行政辦公室使用者建檔 | 戴麗馨 |
| 保管系統資料輸入 | 5/16 | 892 |  | 更改財產存放地點 | 李子錤 |
| 保管業務清冊列印 | 本週 | 810 |  | 列印財產條碼 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 處本部送文 | 本週 | 41 |  | 分送財產增加單及送文 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產14件、列管10件。

- 調查全校行政辦公室及教師研究室間數及面積。

- 4/15核對理、外、民學院四月份新增財產明細帳。

- 4/16盤點譯研所物品150件，財產150件。

- 盤點4/17語言中心物品150件，財產83件。

- 4/18生科系複盤物品66件，財產142件。

- 審核及登錄推廣部財產增加單列管物品2件。

- 審核及登錄理工學院財產增加單財產37件、列管11件。