總務處95/05/22-95/05/28業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 輔大後門排水溝馬達修理 | 結案。 |
| 2 | 不銹鋼護欄(藝術學院後方) | 結案。 |
| 3 | 宜真、宜善水管漏水 | 結案。 |
| 4 | 織品系電源線槽配置 | 驗收結案。 |
| 5 | 利瑪竇大樓3樓男、女廁所改為女廁 | 配合學生上課，利用假日階段施工。 |
| 6 | 污水處理場 | 地下室槽池處理，鋁格柵及露天地坪防水施工。 污水下水道幹線(機房旁)施作。 |
| 7 | 行政副校長室鋁窗修繕 | YP314行政副校長室二面鋁窗(含紗窗)破損，竣工驗收。 |
| 8 | 理二舍消防警訊線路查修 | 理二舍東側四樓感應線路故障，呈核中。 |
| 9 | 行道路積水整修 | 中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，施作中。 |
| 10 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 11 | 法園2F樓梯二處止滑條全部翻新 | 施工中。 |
| 12 | 資訊中心野聲樓2樓機房消防系統設置 | 施工中。 |
| 13 | 玫瑰學苑花圃重新整修 | 完工待驗。 |
| 14 | 理園漏水整修 | 完工待驗。 |
| 15 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 施工計畫書、型錄送審中(合約5/25送達)。 |
| 16 | 新建醫學院綜合大樓 | 使照請領，初驗進行。 第二次變更設計，提送審核。 |
| 17 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，已赴台電公司處理中。 |
| 18 | 理工學院CH211A、CH237研究室整修 | 理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，施工中。 |
| 19 | 焯炤館012室平頂滲漏維修 | 焯炤館012室滲漏，發包中。 |
| 20 | 校園中央大道暗溝蓋板換新 | 校園中央大道二旁之人行步道上，暗溝蓋板換裝成格柵式，以利疏導積水，呈核作業中。 |
| 21 | 羅耀拉大門前道路積水 | 羅耀拉大門前下雨淤積，發包作業。 |
| 22 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 初驗。 |
| 23 | 94年度消防安全設備維修 | 驗收改善。 |
| 24 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 驗收改善。 |
| 25 | 生科系-電梯緊急電源線路插座更新 | 驗收改善。 |
| 26 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 驗收改善。 |
| 27 | 中美堂冷氣空調改善 | 廠商施作。 |
| 28 | 棒球場安全圍網整修工程 | 廠商施作。 |
| 29 | 台電可停電力申請 | 用印申請。 |
| 30 | 伯達樓機房發電機建置 | 重新規劃相關位置。 |
| 31 | 英文系辦公室漏水 | 確認施作方式及範圍。 |
| 32 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 公文復簽。 |
| 33 | 物理系電力改善工程 | 發包資料準備。 |
| 34 | 濟時樓大樓周圍排水溝污泥清除及修繕 | 與廠商議價。 |
| 35 | 展演廳2樓貓道漏水 | 施作中。 |
| 36 | 淨心堂頂樓漏水屋頂加蓋 | 請購申請中。 |
| 37 | 濟時樓B1漏水 | 廠商備料。 |
| 38 | 朝橒樓後方井水管破裂搶修 | 驗收完畢。 |
| 39 | 第一、二圓環整修工程 | 請購流程中。 |
| 40 | 校內休閒木椅油漆 | 與廠商議價。 |
| 41 | 伯達樓4樓漏水 | 廠商估價中。 |
| 42 | 理二舍排水暗溝堵塞清除 | 請購流程中。 |

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 257筆，共計2,151,061元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 445筆，共計10,467,754元 |
| 校內款項支出 | 719筆，共計13,051,680元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 16筆，共計187,805元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 102筆，共計1,582,925元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 14筆，共計50,635,280元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 21筆，共計5,817,105元 |
| 語言中心學費0412791 | 8筆，共計376,190元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、定存共計2筆到期，本金9,908,686利息172,258元到期本息續存﹔共計金額10,080,944元正。

3、申報未滿183外國人所得 2筆，金額38,000元，稅額7,600元。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.5.12

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 35 | 0 | 0 | 82 | 56 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 單 位 | 品 名 | 日 期 | 數 據 | 文具合計 | 清潔合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 文具用品 | 95/5/22~26 | 62 | 62 |  |
|  | 清潔用品 | 95/5/22~26 | 30 |  | 30 |
| 法管學院 | 文具用品 | 95/5/22~26 | 4 | 4 |  |
|  | 清潔用品 | 95/5/22~26 | 3 |  | 3 |
| 理外民學院 | 文具用品 | 95/5/22~26 | 2 | 2 |  |
|  | 清潔用品 | 95/5/22~26 | 5 |  | 5 |
| 文藝醫學院 | 文具用品 | 95/5/22~26 | 0 | 0 |  |
|  | 清潔用品 | 95/5/22~26 | 3 |  | 3 |
| 合 計 |  |  |  | 68 | 41 |

三、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 |  |  |  |  |  |
| 試算表（Excel）建立 |  |  |  |  |  |
| 保管系統資料輸入 |  |  |  |  |  |
| 保管業務清冊列印 | 5/22-26 | 454 |  | 列印財產條碼 | 李子錤 劉得興 孫玉珍 |
|  | 5/26 | 200 |  | 更改財產存放地點 | 李子錤 |
|  | 5/22-24 |  |  | 影印資料及資料分類 | 劉得興 組長 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 本週 | 26 |  | 會計室、行政、使命副校長室、仁愛、和平學苑、秘二組、圖書館、貿金系。 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、5/22參加總務資訊系統說明會。

二、5/23更正之前盤點地點財產132件，物品201件

三、5/24參加「大師對談」座談會。

四、5/25盤點比研所物品148件，財產35件。

五、5/26辦理外語學院移轉財產9件，物品32件。

六、5月22-26日審核及登錄文藝醫學院財產增加單，財產18件、列管17件。

七、5月22日調查法管社科學院辦公室及老師研究室數量及面積數。

八、清潔用品倉庫進貨，文具用品5件、清潔用品。

九、送粘貼憑證及報銷清單，清潔用品1件。

十、文具及清潔用品倉庫清潔打掃整理

採購組

- 案號94034職治系三度空間系統控制器1批， 5/26流標。

- 案號94037醫學系心臟病心音教學模型1套， 5/23廢標。

- 案號94039化學系 排氣藥品櫃25座，預定5/23決標。

- 案號94040資訊中心校務資訊系統資料庫伺服器， 5/24決標。

- 案號94035衛保組(95)健檢甄審， 5/18截標會計審資格標，預定6/2進行評選及協商議價作業。

- 污水處理廠第七次計價工程款核定，核定表轉事務組進行核銷。

- 醫學院綜合大樓附屬家具工程優美公司估驗表轉營繕組核驗做初驗紀錄‧

- 潘冀建築師事務所請領污水處理廠第五期設計監造費，電子文簽核中。

- 潘冀建築師事務所請領醫學大樓第四期監造服務費，文會辦簽核中。

- 承隆公司檢送「醫學院綜合大樓新建工程」案，第一次及第二次追加減工程明細書，計追加工程費用肆仟伍佰陸拾捌萬零伍佰柒拾貳元整，函呈行副中。

- 奇柏特科技有限公司來函：懇請校方視施工完工進度已達85%，可否先行撥付部分貨款，文呈閱簽核，目前營繕組請廠商補件中。

- 核計94學年度至4月底設備類預算採購節省數，扣除上學期已提撥圖書館運用數，結餘款呈行副參酌分配。

- 虹橋資訊系統本組使用報表格式再次確認回覆。

事務組

校本部總機（含文德文舍）

1.印製95/05電話明細報表-出納組&mail出納組。

2.印製95/05電話費用明細-會計室及電話費用明細-人事室送會計室及人事室。

3.轉送圖書館95/05工友加班費申請單。

4.轉交事務組95/05電話單及長途明細。

5.進行民生學院、聖心學院、輔園及健康中心交叉定檢工作。

6.繳交5月份組務會議業務報告&5月份重點工作報告&工作週報。

7.處理文舍及文圖請購修單。

8.處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲

- 請組內同仁修改錯誤之場地資料。

- 出納組(進修部)及保管組完成與虹橋之規格會議。

- 請各組確認系統相關報表之格式。

- 處理總務處網頁之資料上傳（業務報告及採購公告及修改人事異動之資料）。

傅靜平

1.感染性事業廢棄物合約簽訂（每公斤調降6元）。

2.配合研發處調查並確認本校生物實驗室。

3.向主管機關申報毒性化學物質1～4類。

4.協助醫學系唐老師游離輻射相關申請文件。

5.校外公文10件。

6.校內發文2件。

7.校外發文4件。

8.協助成大資源回收廠修訂「廢棄實驗室化學藥品田報單」

9.毒性化學物質查核13件。

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 6 |
| 野聲樓第一會議室 | 8 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 13 |
| 校區戶外場地 | 14 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 5 |
| 濟時樓國際會議廳 | 3 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 7 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 8 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 6 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【醫學院+利瑪竇大樓】

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 2 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 4 |
| 專案 |  |
| 催收場地費及水電費5家 |  |
| 面紙販賣機廖宜章(舒潔面紙)共26台簽約手續 統一飲料自動販賣機清查機台位置共18台 原為19台，新合約食營系將撤機1台。 |  |
| 代售影印卡及收入3盒 |  |
| 答覆愛校建言1件 波若國際公司合約到期不續約公文(95.6.30) 玫瑰學苑地下室餐廳合約到期不續約通知(95.7.31) |  |
| 出席環保署(免洗餐具限制使用政策說明會) |  |

民生學院對口95.5.22.—95.5.26.工作報告

| 發放（博、碩、學）畢業服。 （自4月28日起請工讀生協助整理儲藏室畢業服） | 博25.碩20.大3 （預計一週整理完成） |
| --- | --- |
| 2.利瑪竇E化教室LM110。 | 111.410.411.510單槍等故障。 |
| 3.對口使用警鈴數量調查、施作。 | 施工完成. |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 135件 |
| 5.法管器材室3號4號電. |  |
| 7.立牌借用60支.桌巾160條.長桌60張 |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 680件 |
| 11.利瑪竇411教室投影機布幕故障已修理。 | 208電視無法轉台、410機櫃 無法打開、已請項先生修理。 |
| 12.插土立牌110支.座位牌50個 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 9 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 180 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 3 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 9 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 21 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 21 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |
| 處理摘要 | 1.緊急處理工友考績表及交叉定檢之業務！ | 2.緊急處理校內招生考試之支援業務。 |  |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 248 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 820 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 19 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 22 |
| 7 | 校外來文 | 7 |
| 8 | 校內收文 | 17 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 5件 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 2張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 0 |
| 16 | 臨時停車收費 | 36000元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 0次 |

藝術學院

| 場地借用 + 請購修單(對口) |
| --- |
| 請購(修)單(7+5+2+6) | 20 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 5 |
| 處理特別事項 | 4 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 6 |
| 野聲樓第一會議室 | 8 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 13 |
| 校區戶外場地 | 14 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 5 |
| 濟時樓國際會議廳 | 3 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 7 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 8 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 6 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)、核銷單 | 5張 |
| 工友支援搬東西 | 3次 |
| 飲水機更新 | 台 |
| 飲水機修理 | 4台 |
| 領清潔用品 | 4張 |
| 工友申請退休 | 份 |
| 理一、理二、玫瑰 | 定檢 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1 張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 4張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號122件 平信數量多每天約花半小時分送 11 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 22件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 14次 |
| 4.借用鑰匙 | 21次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 39次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 10筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 5次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 7次 |
| 9.防火管理人員業務 | 2次 |
| 10.監視系統業務 | 5次 |

臨時交辦事項明細：

1、處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 36 |  |  |
| 各系所借雜物 | 28 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 177 | 含甄試信件 |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 3 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 2 | 小鄭處裡門鎖 |  |
| 鋼鋁維修 | 10 | 簡先生樹德更換窗戶 |  |
| 工友督導 | 4 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 碩士班招生資料收件 | 0 |  |  |
| 學生失物處理 | 14 |  |  |
| 緊急維修工作 | 1 | 邏要拉5樓門無法關上 |  |
| 環境美化 | 2 | 1 種花草為織品商店 2 修樟樹為神父宿舍 |  |
| 臨時交辦事項 | 1 | 5/26日和組長和梅瑞龍協助處理風華廣場樹枝問題 |  |

事務組朱麗文

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數169件 無金額水電及其它請購修單收件67件 請購修單，申請預算電腦登錄件數16件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數30件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 零用金撥補3項 影印卡支出12張 郵票支出120元 做全校請購修單統計表。(8/94~5/95) |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。 95.5.22濟時樓B2污水馬達遭人關閉，地面積污水範圍大，隨同營繕組處理完成。 95.5.23打工友考評。 |
| 其它 | 督導工讀生送文作業。 |