總務處95/05/29-95/06/04業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 理園漏水整修 | 結案。 |
| 2 | 法園2F樓梯二處止滑條全部翻新 | 結案。 |
| 3 | 玫瑰學苑花圃重新整修 | 結案。 |
| 4 | 朝橒樓後方井水管破裂搶修 | 結案。 |
| 5 | 利瑪竇大樓3樓男、女廁所改為女廁 | 完工待驗。 |
| 6 | 污水處理場 | 地下室槽池處理，露天地坪防水施工。 污水下水道幹線(機房旁)施作。 |
| 7 | 行政副校長室鋁窗修繕 | YP314行政副校長室二面鋁窗(含紗窗)破損，完工驗收。 |
| 8 | 理二舍消防警訊線路查修 | 理二舍東側四樓感應線路故障，呈核中。 |
| 9 | 行道路積水整修 | 中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，6/2驗收。 |
| 10 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 11 | 資訊中心野聲樓2樓機房消防系統設置 | 施工中。 |
| 12 | 淨心堂屋頂防漏工程 | 議價完，下星期施工。 |
| 13 | 文舍旁停車場積水處理 | 施工中。 |
| 14 | 玫瑰學苑熱水鍋爐故障 | 詢價中。 |
| 15 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 審核作業完成，後續施作現勘確認。 |
| 16 | 新建醫學院綜合大樓 | 使照請領，初驗進行。 工程變更追加減審核。 |
| 17 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，已赴台電公司處理中。 |
| 18 | 理工學院CH211A、CH237研究室整修 | 理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，施工中。 |
| 19 | 焯炤館012室平頂滲漏維修 | 焯炤館012室滲漏，施工中。 |
| 20 | 校園中央大道暗溝蓋板換新 | 校園中央大道二旁之人行步道上，暗溝蓋板換裝成格柵式，以利疏導積水，發包作業中。 |
| 21 | 羅耀拉大門前道路積水 | 羅耀拉大門前下雨淤積，施作項目審核作業。 |
| 22 | 格物學苑三樓內牆磁磚修繕 | 格物學苑三樓內牆磁磚脫落修補，現勘發包作業中。 |
| 23 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 初驗。 |
| 24 | 94年度消防安全設備維修 | 驗收改善。 |
| 25 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 驗收改善。 |
| 26 | 生科系-電梯緊急電源線路插座更新 | 驗收改善。 |
| 27 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 驗收改善。 |
| 28 | 中美堂冷氣空調改善 | 廠商施作。 |
| 29 | 棒球場安全圍網整修工程 | 廠商施作。 |
| 30 | 台電可停電力申請 | 用印完畢，向台電申請中。 |
| 31 | 伯達樓機房發電機建置 | 重新規劃相關位置。 |
| 32 | 英文系辦公室漏水 | 確認施作方式及範圍。 |
| 33 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 公文復簽。 |
| 34 | 物理系電力改善工程 | 發包資料準備。 |
| 35 | 濟時樓大樓周圍排水溝污泥清除及修繕 | 廠商備料施作。 |
| 36 | 展演廳2樓貓道漏水 | 施作中。 |
| 37 | 淨心堂頂樓漏水屋頂加蓋 | 請購申請中。 |
| 38 | 濟時樓B1漏水 | 廠商施作中。 |
| 39 | 第一、二圓環整修工程 | 與廠商議價完畢。 |
| 40 | 校內休閒木椅油漆 | 廠商施作中。 |
| 41 | 伯達樓4樓漏水 | 與廠商議價完畢。 |
| 42 | 理二舍排水暗溝堵塞清除 | 請購流程中。 |
| 43 | 理一舍旁人行道積水 | 評估中。 |
| 44 | 外語學院LA屋頂防水工程 | 評估中。 |

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 38筆，共計249,091元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 197筆，共計13,685,000元 |
| 校內款項支出 | 249筆，共計2,444,688元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 4筆，共計32,030元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 124筆，共計13,572,453元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 5筆，共計1,332,077元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 6筆，共計91,025元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計134,960元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、定存共計1筆到期，本金500,000利息9,465元到期本息續存﹔共計金額$509,465元正。

3、申報未滿183外國人所得 7筆，金額32,500元，稅額6,500元。

採購組 案號94032醫學院、醫學所、公衛系、臨心系、職治系 傢俱設備1批，6/1決標。 案號94035衛保組(95)健檢甄審第二次招標，評選及協商議價作業，6/2決標。 奇柏特科技有限公司第二次來函：懇請校方視施工完工進度已達85%，可否先行預支貨款。 案號94034職治系三度空間系統控制器1批，原廠廠商請求確認1.公司大小印可否以簽名代替。2.貿易條件以FOB報價L/C方式支付，其餘運費、報關費最多支付美金300元。文會簽法務室後呈核。 事務組 校本部總機（含文德文舍） 1.繳交民生學院、聖心學院、輔園及健康中心交叉定檢表。 2.回傳教師研究室空間核對確任結果。 3.彙整出納組提供94/08-95/04尚未繳交電話費清單 mail使用單位請其儘速至出納組繳費。 4.處理運動場電話雨天故障問題。 5.轉交文圖吳玉嬌支援派工單及對口工友情緒管理講座報名表。 6.處理文舍及文圖請購修單。 7.處理電話申請及異動相關業務。 陳慧玲 一、請組內同仁修改錯誤之場地資料。 二、各組確認系統相關報表及需求。 三、處理總務處網頁之資料上傳（業務報告及採購公告）。 四、暑假清理腳踏車請警衛協助張貼公告。 傅靜平 1.感染性事業廢棄物合約簽訂（每公斤調降6元）。 2.配合研發處調查並確認本校生物實驗室。 3.向主管機關申報毒性化學物質1～4類。 4.協助醫學系唐老師游離輻射相關申請文件。 5.校外公文10件。 6.校內發文2件。 7.校外發文4件。 8.協助成大資源回收廠修訂「廢棄實驗室化學藥品田報單」 9.毒性化學物質查核13件。 會議場地借用管理（叢山） 場地名稱 使用次數 野聲樓谷欣廳 4 野聲樓第一會議室 4 野聲樓第二會議室 2 野聲樓第三會議室 8 校區戶外場地 8 耕莘二樓A220會議室 0 【法管場地業務】 2 場地使用說明 8 濟時樓國際會議廳 4 利瑪竇國際會議廳 2 利瑪竇一樓演講廳 4 文開樓LE教室 0 利瑪竇LM教室 7 羅耀拉會議廳SL117 4 濟時樓監控室換錄影帶 0 羅耀拉監控室換錄影帶 0 場地器材維護報修(含監視器) 0 【醫學院+利瑪竇大樓】 【醫學院】 次 數 請購(修)單 2 【利瑪竇大樓】 次 數 請購修單 4 專案 催收場地費及水電費5家 面紙販賣機廖宜章(舒潔面紙)共26台簽約手續 統一飲料自動販賣機清查機台位置共18台 原為19台，新合約食營系將撤機1台。 代售影印卡及收入3盒 答覆愛校建言1件 波若國際公司合約到期不續約公文(95.6.30) 玫瑰學苑地下室餐廳合約到期不續約通知(95.7.31) 出席環保署(免洗餐具限制使用政策說明會) 民生學院對口95.5.22.—95.5.26.工作報告 發放（博、碩、學）畢業服。 （自4月28日起請工讀生協助整理儲藏室畢業服） 博25.碩20.大3 （預計一週整理完成） 2.利瑪竇E化教室LM110。 111.410.411.510單槍等故障。 3.對口使用警鈴數量調查、施作。 施工完成. 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 135件 5.法管器材室3號4號電. 7.立牌借用50支.桌巾140條.長桌70張 8.回收畢業服送洗. 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 780件 11.利瑪竇411教室投影機布幕故障已修理。 208電視無法轉台、410機櫃 無法打開、已請項先生修理。 12.插土立牌110支.座位牌50個 理工聖言樓服務對口（錢小圓） 項目 名稱 件數 備註 (緊急處理) 1 緊急維修事件 6 (緊急處理) 2 收發掛號信件 211 3 校內文件分發 0 4 黏貼憑證暨核銷 12 5 處理請購(修)單 26 6 代收、送請購(修)單 11 7 回收畢業服 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 處理摘要 1.緊急處理工友考績表及交叉定檢之業務！ 2.緊急處理校內招生考試之支援業務。 （一般事務） 1 請購、請修單 157 2 校園場地租借 0 3 牌樓申請 0 4 物品借用 650 5 社團申請車輛進入校園 16 6 車輛進出知會單（車輛申請） 18 7 校外來文 6 8 校內收文 21 9 綜合業務案件發函、簽處、文稿 6件 （汽機車管理） 14 停車證申請 3張 15 違規停車罰款 0 16 臨時停車收費 36500元 （校園清潔美化） 24 一般垃圾清運 30噸 25 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） 0噸 26 植栽花圃修剪 0次 藝術學院 場地借用 + 請購修單(對口) 請購(修)單(6+3+3+2) 14 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 請購(修)單 3 處理特別事項 3 【校本部會議場地借用】 次 數 野聲樓谷欣廳 4 野聲樓第一會議室 4 野聲樓第二會議室 2 野聲樓第三會議室 8 校區戶外場地 8 耕莘二樓A220會議室 0 【法管場地業務】 次 數 場地使用說明 8 濟時樓國際會議廳 4 利瑪竇國際會議廳 2 利瑪竇一樓演講廳 4 文開樓LE教室 0 利瑪竇LM教室 7 羅耀拉會議廳SL117 4 濟時樓監控室換錄影帶 0 羅耀拉監控室換錄影帶 0 場地器材維護報修(含監視器) 0 【張毓珉】 【事務組】 次 數 請購(修)、核銷單 7張 工友支援搬東西 2次 飲水機更新 台 飲水機修理 4台 領清潔用品 8張 飲水機水質檢驗 5/29 35台 理一、理二、玫瑰 定檢 【理一舍】 請購(修)單 1 張 【理二舍】 請購(修)單 2張 【玫瑰宿舍】 請購(修)單 3張 文學院對口工作報告 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 掛號113件 平信數量多每天約花半小時分送 12 次 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 17件 3.文藝學院會議室之借用事宜。 9次 4.借用鑰匙 18次 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 41次 6.請購〈修〉單報銷 11筆 7.文學院教室借用綜合業務。 6次 8.文學院工友勤務之督導。 5次 9.防火管理人員業務 3次 10.監視系統業務 12次 臨時交辦事項明細： 1、處理例行性老師.秘書問題不斷。 社法管窗口業務報告 業務項目 總計件數 說明 備註 各系所借鑰匙 36 各系所借雜物 28 各系所掛號信件處理 177 含甄試信件 一般信件處理 無限 不定時 不定量之勤務 水電維修 3 木工維修(含搬運) 2 小鄭處裡門鎖 鋼鋁維修 10 簡先生樹德更換窗戶 工友督導 4 學士服分發(送洗) 0 碩士班招生資料收件 0 學生失物處理 14 緊急維修工作 1 邏要拉5樓門無法關上 環境美化 2 1 種花草為織品商店 2 修樟樹為神父宿舍 臨時交辦事項 1 5/26日和組長和梅瑞龍協助處理風華廣場樹枝問題 事務組朱麗文95.5.29~95.6.2工作報告 工作項目 工作完成內容 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數86件 無金額水電及其它請購修單收件41件 請購修單，申請預算電腦登錄件數12件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數18件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 零用金撥補4項 影印卡支出11張 郵票支出70元 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。 其它 督導工讀生送文作業。 保管組 壹：例行性業務 一、校產相關業務：95.6.2 單位別 業務 性質 驗收（hr） 新增（件） 移轉（件） 報廢（件） 驗廢（hr） 貼驗（hr） 盤點（件） 媒合（件） 校本部 列產 0 61 0 3 0 0 0 0 列管 8 2 11 10 0 0 0 0 文學院 列產 0 0 0 0 0 0 0 0 列管 0 0 0 0 0 0 0 0 藝術學院 列產 0 0 0 0 0 0 0 0 列管 0 0 0 0 0 0 0 0 理工學院 列產 0 4 0 0 0 0 133 0 列管 0 2 0 0 0 0 107 0 外語學院 列產 0 0 0 0 0 0 0 0 列管 0 0 0 0 0 0 0 0 民生學院 列產 0 2 0 0 0 0 34 0 列管 0 0 0 0 0 0 52 0 法律學院 列產 0 0 0 0 0 30 0 0 列管 0 0 0 0 0 15 0 0 社會科學院 列產 0 0 0 0 0 38 0 0 列管 0 0 0 0 0 5 0 0 管理學院 列產 0 4 1 0 0 12 377 0 列管 0 4 0 0 22 406 0 醫學院 列產 0 1 51 0 0 1 0 0 列管 0 3 8 0 0 1 0 0 推廣部 列產 0 0 0 0 0 0 0 0 列管 0 0 0 0 0 0 0 0 進修部 列產 0 0 0 0 0 0 0 0 列管 0 0 0 0 0 0 0 0 其他文字性紀錄： 一、物品領用相關業務： 工作內容 項目別 核發（件） 建檔分帳（件） 與會計室對帳（hr） 盤點（件） 規劃補貨（hr） 到貨點驗（件） 清潔用品 8 52 2 文具品 17 165 8 代發表單 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 二、工讀內容紀錄 相關紀錄 項目別 日期 件數 工時 內 容 交付工作者 請領用品DOS系統輸入 6/2 各單位請領文具清潔用品建檔 張皋煒 6/1、2 盤點清潔文具用品 張皋煒 6/2 列印各單位領用物品明細帳 張皋煒 保管系統資料輸入 5/29、30、6/1、2 328 更改財產條碼存放地點 李子錤 保管業務清冊列印 本週 637 列印財產條碼 例行業務 組內清潔工作 每日 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 例行業務 保管組送文 本週 38 處本部、會計室級單位系所 例行業務 提水 每日 開飲機加水 例行業務 其他（請簡述於內容欄位中） 每日 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 張皐煒 註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名 貳：其他報告 一、5/29~5/30盤點資管系財產377件，物品406件。 二、06/01複盤電子系財產113件，物品107件。 三、06/02盤點博研所財產34件，物品52件。 四、盤點社會系、貿金系之教整款、教補款等財產並換貼財產條碼。 五、整理94年度以教整款購置之財產電子檔傳系上。 伍、彙整及核對94年度教整款之財產增加單。 六、審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產2件、列管4件。 七、針對在各系所的教整資料進行改碼並列印財產條碼，財產324件，列管149件。 八、至藝術學院進行財產條碼黏貼，財產38件，列管5件。