總務處95/05/29-95/06/04業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 理園漏水整修 | 結案。 |
| 2 | 法園2F樓梯二處止滑條全部翻新 | 結案。 |
| 3 | 玫瑰學苑花圃重新整修 | 結案。 |
| 4 | 朝橒樓後方井水管破裂搶修 | 結案。 |
| 5 | 利瑪竇大樓3樓男、女廁所改為女廁 | 完工待驗。 |
| 6 | 污水處理場 | - 地下室槽池處理，露天地坪防水施工。 - 污水下水道幹線(機房旁)施作。 |
| 7 | 行政副校長室鋁窗修繕 | YP314行政副校長室二面鋁窗(含紗窗)破損，完工驗收。 |
| 8 | 理二舍消防警訊線路查修 | 理二舍東側四樓感應線路故障，呈核中。 |
| 9 | 行道路積水整修 | 中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，6/2驗收。 |
| 10 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 11 | 資訊中心野聲樓2樓機房消防系統設置 | 施工中。 |
| 12 | 淨心堂屋頂防漏工程 | 議價完，下星期施工。 |
| 13 | 文舍旁停車場積水處理 | 施工中。 |
| 14 | 玫瑰學苑熱水鍋爐故障 | 詢價中。 |
| 15 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 審核作業完成，後續施作現勘確認。 |
| 16 | 新建醫學院綜合大樓 | - 使照請領，初驗進行。 - 工程變更追加減審核。 |
| 17 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，已赴台電公司處理中。 |
| 18 | 理工學院CH211A、CH237研究室整修 | 理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，施工中。 |
| 19 | 焯炤館012室平頂滲漏維修 | 焯炤館012室滲漏，施工中。 |
| 20 | 校園中央大道暗溝蓋板換新 | 校園中央大道二旁之人行步道上，暗溝蓋板換裝成格柵式，以利疏導積水，發包作業中。 |
| 21 | 羅耀拉大門前道路積水 | 羅耀拉大門前下雨淤積，施作項目審核作業。 |
| 22 | 格物學苑三樓內牆磁磚修繕 | 格物學苑三樓內牆磁磚脫落修補，現勘發包作業中。 |
| 23 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 初驗。 |
| 24 | 94年度消防安全設備維修 | 驗收改善。 |
| 25 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 驗收改善。 |
| 26 | 生科系-電梯緊急電源線路插座更新 | 驗收改善。 |
| 27 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 驗收改善。 |
| 28 | 中美堂冷氣空調改善 | 廠商施作。 |
| 29 | 棒球場安全圍網整修工程 | 廠商施作。 |
| 30 | 台電可停電力申請 | 用印完畢，向台電申請中。 |
| 31 | 伯達樓機房發電機建置 | 重新規劃相關位置。 |
| 32 | 英文系辦公室漏水 | 確認施作方式及範圍。 |
| 33 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 公文復簽。 |
| 34 | 物理系電力改善工程 | 發包資料準備。 |
| 35 | 濟時樓大樓周圍排水溝污泥清除及修繕 | 廠商備料施作。 |
| 36 | 展演廳2樓貓道漏水 | 施作中。 |
| 37 | 淨心堂頂樓漏水屋頂加蓋 | 請購申請中。 |
| 38 | 濟時樓B1漏水 | 廠商施作中。 |
| 39 | 第一、二圓環整修工程 | 與廠商議價完畢。 |
| 40 | 校內休閒木椅油漆 | 廠商施作中。 |
| 41 | 伯達樓4樓漏水 | 與廠商議價完畢。 |
| 42 | 理二舍排水暗溝堵塞清除 | 請購流程中。 |
| 43 | 理一舍旁人行道積水 | 評估中。 |
| 44 | 外語學院LA屋頂防水工程 | 評估中。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 38筆，共計249,091元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 197筆，共計13,685,000元 |
| 校內款項支出 | 249筆，共計2,444,688元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 4筆，共計32,030元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 124筆，共計13,572,453元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 5筆，共計1,332,077元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 6筆，共計91,025元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計134,960元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、定存共計1筆到期，本金500,000利息9,465元到期本息續存﹔共計金額$509,465元正。

3、申報未滿183外國人所得 7筆，金額32,500元，稅額6,500元。

採購組 - 案號94032醫學院、醫學所、公衛系、臨心系、職治系 傢俱設備1批，6/1決標。 - 案號94035衛保組(95)健檢甄審第二次招標，評選及協商議價作業，6/2決標。 - 奇柏特科技有限公司第二次來函：懇請校方視施工完工進度已達85%，可否先行預支貨款。 - 案號94034職治系三度空間系統控制器1批，原廠廠商請求確認1.公司大小印可否以簽名代替。2.貿易條件以FOB報價L/C方式支付，其餘運費、報關費最多支付美金300元。文會簽法務室後呈核。 事務組 校本部總機（含文德文舍） 1.繳交民生學院、聖心學院、輔園及健康中心交叉定檢表。 2.回傳教師研究室空間核對確任結果。 3.彙整出納組提供94/08-95/04尚未繳交電話費清單 mail使用單位請其儘速至出納組繳費。 4.處理運動場電話雨天故障問題。 5.轉交文圖吳玉嬌支援派工單及對口工友情緒管理講座報名表。 6.處理文舍及文圖請購修單。 7.處理電話申請及異動相關業務。 陳慧玲 一、請組內同仁修改錯誤之場地資料。 二、各組確認系統相關報表及需求。 三、處理總務處網頁之資料上傳（業務報告及採購公告）。 四、暑假清理腳踏車請警衛協助張貼公告。 傅靜平 1.感染性事業廢棄物合約簽訂（每公斤調降6元）。 2.配合研發處調查並確認本校生物實驗室。 3.向主管機關申報毒性化學物質1～4類。 4.協助醫學系唐老師游離輻射相關申請文件。 5.校外公文10件。 6.校內發文2件。 7.校外發文4件。 8.協助成大資源回收廠修訂「廢棄實驗室化學藥品田報單」 9.毒性化學物質查核13件。 會議場地借用管理（叢山） 場地名稱; 使用次數. 野聲樓谷欣廳; 4. 野聲樓第一會議室; 4. 野聲樓第二會議室; 2. 野聲樓第三會議室; 8. 校區戶外場地; 8. 耕莘二樓A220會議室; 0. 【法管場地業務】; 2. 場地使用說明; 8. 濟時樓國際會議廳; 4. 利瑪竇國際會議廳; 2. 利瑪竇一樓演講廳; 4. 文開樓LE教室; 0. 利瑪竇LM教室; 7. 羅耀拉會議廳SL117; 4. 濟時樓監控室換錄影帶; 0. 羅耀拉監控室換錄影帶; 0. 場地器材維護報修(含監視器); 0. 【醫學院+利瑪竇大樓】 【醫學院】; 次 數. 請購(修)單; 2. 【利瑪竇大樓】; 次 數. 請購修單; 4. 專案. 催收場地費及水電費5家. 面紙販賣機廖宜章(舒潔面紙)共26台簽約手續 統一飲料自動販賣機清查機台位置共18台 原為19台，新合約食營系將撤機1台。. 代售影印卡及收入3盒. 答覆愛校建言1件 波若國際公司合約到期不續約公文(95.6.30) 玫瑰學苑地下室餐廳合約到期不續約通知(95.7.31). 出席環保署(免洗餐具限制使用政策說明會). 民生學院對口95.5.22.—95.5.26.工作報告 - 發放（博、碩、學）畢業服。 （自4月28日起請工讀生協助整理儲藏室畢業服）; 博25.碩20.大3 （預計一週整理完成）. 2.利瑪竇E化教室LM110。; 111.410.411.510單槍等故障。. 3.對口使用警鈴數量調查、施作。; 施工完成.. 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。; 135件. 5.法管器材室3號4號電.. 7.立牌借用50支.桌巾140條.長桌70張. 8.回收畢業服送洗.. 9. 法管器柴材室CD放音機休理。. 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線; 780件. 11.利瑪竇411教室投影機布幕故障已修理。; 208電視無法轉台、410機櫃 無法打開、已請項先生修理。. 12.插土立牌110支.座位牌50個. 理工聖言樓服務對口（錢小圓） 項目; 名稱; 件數; 備註 (緊急處理). 1; 緊急維修事件; 6; (緊急處理). 2; 收發掛號信件; 211. 3; 校內文件分發; 0. 4; 黏貼憑證暨核銷; 12. 5; 處理請購(修)單; 26. 6; 代收、送請購(修)單; 11. 7; 回收畢業服; 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件. 處理摘要; 1.緊急處理工友考績表及交叉定檢之業務！; 2.緊急處理校內招生考試之支援業務。. （一般事務） 1; 請購、請修單; 157. 2; 校園場地租借; 0. 3; 牌樓申請; 0. 4; 物品借用; 650. 5; 社團申請車輛進入校園; 16. 6; 車輛進出知會單（車輛申請）; 18. 7; 校外來文; 6. 8; 校內收文; 21. 9; 綜合業務案件發函、簽處、文稿; 6件. （汽機車管理）. 14; 停車證申請; 3張. 15; 違規停車罰款; 0. 16; 臨時停車收費; 36500元. （校園清潔美化）. 24; 一般垃圾清運; 30噸. 25; 特別清運（含大型廢棄物、樹枝）; 0噸. 26; 植栽花圃修剪; 0次. 藝術學院 場地借用 + 請購修單(對口). 請購(修)單(6+3+3+2); 14. 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】. 請購(修)單; 3. 處理特別事項; 3. 【校本部會議場地借用】; 次 數. 野聲樓谷欣廳; 4. 野聲樓第一會議室; 4. 野聲樓第二會議室; 2. 野聲樓第三會議室; 8. 校區戶外場地; 8. 耕莘二樓A220會議室; 0. 【法管場地業務】; 次 數. 場地使用說明; 8. 濟時樓國際會議廳; 4. 利瑪竇國際會議廳; 2. 利瑪竇一樓演講廳; 4. 文開樓LE教室; 0. 利瑪竇LM教室; 7. 羅耀拉會議廳SL117; 4. 濟時樓監控室換錄影帶; 0. 羅耀拉監控室換錄影帶; 0. 場地器材維護報修(含監視器); 0. 【張毓珉】 【事務組】; 次 數. 請購(修)、核銷單; 7張. 工友支援搬東西; 2次. 飲水機更新; 台. 飲水機修理; 4台. 領清潔用品; 8張. 飲水機水質檢驗 5/29; 35台. 理一、理二、玫瑰; 定檢. 【理一舍】. 請購(修)單; 1 張. 【理二舍】. 請購(修)單; 2張. 【玫瑰宿舍】. 請購(修)單; 3張. 文學院對口工作報告 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍; 掛號113件 平信數量多每天約花半小時分送 12 次. 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。; 17件. 3.文藝學院會議室之借用事宜。; 9次. 4.借用鑰匙; 18次. 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線; 41次. 6.請購〈修〉單報銷; 11筆. 7.文學院教室借用綜合業務。; 6次. 8.文學院工友勤務之督導。; 5次. 9.防火管理人員業務; 3次. 10.監視系統業務; 12次. 臨時交辦事項明細： 1、處理例行性老師.秘書問題不斷。 社法管窗口業務報告 業務項目; 總計件數; 說明; 備註. 各系所借鑰匙; 36. 各系所借雜物; 28. 各系所掛號信件處理; 177; 含甄試信件. 一般信件處理; 無限; 不定時 不定量之勤務. 水電維修; 3. 木工維修(含搬運); 2; 小鄭處裡門鎖. 鋼鋁維修; 10; 簡先生樹德更換窗戶. 工友督導; 4. 學士服分發(送洗); 0. 碩士班招生資料收件; 0. 學生失物處理; 14. 緊急維修工作; 1; 邏要拉5樓門無法關上. 環境美化; 2; 1 種花草為織品商店 2 修樟樹為神父宿舍. 臨時交辦事項; 1; 5/26日和組長和梅瑞龍協助處理風華廣場樹枝問題. 事務組朱麗文95.5.29~95.6.2工作報告 工作項目; 工作完成內容. 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案); 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數86件 無金額水電及其它請購修單收件41件 請購修單，申請預算電腦登錄件數12件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數18件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 零用金撥補4項 影印卡支出11張 郵票支出70元. 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓; 請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。. 其它; 督導工讀生送文作業。. 保管組 壹：例行性業務 一、校產相關業務：95.6.2 單位別; 業務 性質; 驗收（hr）; 新增（件）; 移轉（件）; 報廢（件）; 驗廢（hr）; 貼驗（hr）; 盤點（件）; 媒合（件）. 校本部; 列產; 0; 61; 0; 3; 0; 0; 0; 0. 列管; 8; 2; 11; 10; 0; 0; 0; 0. 文學院; 列產; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 列管; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 藝術學院; 列產; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 列管; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 理工學院; 列產; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 133; 0. 列管; 0; 2; 0; 0; 0; 0; 107; 0. 外語學院; 列產; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 列管; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 民生學院; 列產; 0; 2; 0; 0; 0; 0; 34; 0. 列管; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 52; 0. 法律學院; 列產; 0; 0; 0; 0; 0; 30; 0; 0. 列管; 0; 0; 0; 0; 0; 15; 0; 0. 社會科學院; 列產; 0; 0; 0; 0; 0; 38; 0; 0. 列管; 0; 0; 0; 0; 0; 5; 0; 0. 管理學院; 列產; 0; 4; 1; 0; 0; 12; 377; 0. 列管; 0; 4; 0; 0; 22; 406; 0. 醫學院; 列產; 0; 1; 51; 0; 0; 1; 0; 0. 列管; 0; 3; 8; 0; 0; 1; 0; 0. 推廣部; 列產; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 列管; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 進修部; 列產; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 列管; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 其他文字性紀錄： 一、物品領用相關業務： 工作內容 項目別; 核發（件）; 建檔分帳（件）; 與會計室對帳（hr）; 盤點（件）; 規劃補貨（hr）; 到貨點驗（件）. 清潔用品; 8; 52; 2. 文具品; 17; 165; 8. 代發表單; 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充. 二、工讀內容紀錄 相關紀錄 項目別; 日期; 件數; 工時; 內 容; 交付工作者. 請領用品DOS系統輸入; 6/2; 各單位請領文具清潔用品建檔; 張皋煒. 6/1、2; 盤點清潔文具用品; 張皋煒. 6/2; 列印各單位領用物品明細帳; 張皋煒. 保管系統資料輸入; 5/29、30、6/1、2; 328; 更改財產條碼存放地點; 李子錤. 保管業務清冊列印; 本週; 637; 列印財產條碼; 例行業務. 組內清潔工作; 每日; 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等; 例行業務. 保管組送文; 本週; 38; 處本部、會計室級單位系所; 例行業務. 提水; 每日; 開飲機加水; 例行業務. 其他（請簡述於內容欄位中）; 每日; 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收; 張皐煒. 註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名 貳：其他報告 一、5/29~5/30盤點資管系財產377件，物品406件。 二、06/01複盤電子系財產113件，物品107件。 三、06/02盤點博研所財產34件，物品52件。 四、盤點社會系、貿金系之教整款、教補款等財產並換貼財產條碼。 五、整理94年度以教整款購置之財產電子檔傳系上。 伍、彙整及核對94年度教整款之財產增加單。 六、審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產2件、列管4件。 七、針對在各系所的教整資料進行改碼並列印財產條碼，財產324件，列管149件。 八、至藝術學院進行財產條碼黏貼，財產38件，列管5件。