總務處95/06/05-95/06/11業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 利瑪竇大樓3樓男、女廁所改為女廁 | 驗收結案。 |
| 2 | 資訊中心野聲樓2樓機房消防系統設置 | 結案。 |
| 3 | 利瑪竇大樓地下室國際會議廳照明設備改善工程 | 驗收結案。 |
| 4 | 全校15部發電機年度維修保養 | 結案。 |
| 5 | 94年度消防安全設備維修 | 結案。 |
| 6 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 結案。 |
| 7 | 生科系-電梯緊急電源線路設備 | 結案。 |
| 8 | 玫瑰學苑熱水鍋爐故障 | 結案。 |
| 9 | 濟時樓大樓周圍排水溝污泥清除及修繕 | 結案。 |
| 10 | 展演廳2樓貓道漏水 | 結案。 |
| 11 | 理二舍排水暗溝堵塞清除 | 結案。 |
| 12 | 行政副校長室鋁窗修繕 | YP314行政副校長室二面鋁窗(含紗窗)破損，竣工結案。 |
| 13 | 理二舍消防警訊線路查修 | 理二舍東側四樓感應線路故障，竣工結案。 |
| 14 | 行道路積水整修 | 中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，竣工結案。 |
| 15 | 物理系教師辦公室防漏防水及粉刷工程 | 議價完，與系秘協調工程可施作時間，配合施工。 |
| 16 | 污水處理場 | 縣府竣工審查專用下水道。 地下室露天平頂防水施作。 |
| 17 | YP408室平頂滲漏修繕 | YP408室平頂滲漏，現勘後發包中。 |
| 18 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 19 | 淨心堂屋頂防漏工程 | 施工中。 |
| 20 | 文舍旁停車場積水處理 | 完工待驗。 |
| 21 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 外部施工中。 |
| 22 | 新建醫學院綜合大樓 | 使照請領，初驗進行缺失改善。 工程變更追加減審核。 |
| 23 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，已赴台電公司處理中。 |
| 24 | 理工學院CH211A、CH237研究室整修 | 理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，施工中。 |
| 25 | 焯炤館012室平頂滲漏維修 | 焯炤館012室滲漏，施工中。 |
| 26 | 校園中央大道暗溝蓋板換新 | 校園中央大道二旁之人行步道上，暗溝蓋板換裝成格柵式，以利疏導積水，施工中。 |
| 27 | 羅耀拉大門前道路積水 | 羅耀拉大門前下雨淤積，施工中。 |
| 28 | 格物學苑三樓內牆磁磚修繕 | 格物學苑三樓內牆磁磚脫落修補，施工中。 |
| 29 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 初驗。 |
| 30 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 驗收改善。 |
| 31 | 中美堂冷氣空調改善 | 驗收改善。 |
| 32 | 棒球場安全圍網整修工程 | 廠商施作。 |
| 33 | 台電可停電力申請 | 申請完畢。 |
| 34 | 伯達樓機房發電機建置 | 重新規劃相關位置，公文簽辦中。 |
| 35 | 英文系辦公室漏水 | 本案與它案併案處理。 |
| 36 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 公文復簽。 |
| 37 | 物理系電力改善工程 | 發包資料準備。 |
| 38 | 淨心堂頂樓漏水屋頂加蓋 | 請購申請中。 |
| 39 | 濟時樓B1漏水 | 完工待驗。 |
| 40 | 第一、二圓環整修工程 | 廠商施作。 |
| 41 | 校內休閒木椅油漆 | 完工待驗。 |
| 42 | 伯達樓4樓漏水 | 廠商備料。 |
| 43 | 升旗台週邊道路拓寬 | 評估中。 |
| 44 | 理一舍旁人行道積水 | 評估中。 |
| 45 | 外語學院LA屋頂防水工程 | 請購流程中。 |
| 46 | 于樞機變電站GCV工程 | 評估中。 |
| 47 | 中美堂週邊柏油填補 | 廠商報價中。 |
| 48 | 焯炤館週邊暗溝清理 | 廠商施作中。 |

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 289筆，共計1,765,039元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 426筆，共計6,692,231元 |
| 校內款項支出 | 1,712筆，共計21,393,147元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 10筆，共計159,706元 |
| 發放研究生獎助學金 | 100筆，共計1,599,042元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 126筆，共計11,012,572元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 21筆，共計6,001,844元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 19筆，共計825,815元 |
| 語言中心學費0412791 | 7筆，共計220,900元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、申報未滿183外國人所得3筆，金額4,500元，稅額900元。

採購組 案號94034職治系三度空間系統控制器1批，6/7決標NDI原廠。 案號94037醫學系心臟病心音教學模型1套， 6/8決標。 案號94041醫學系全自動二維電泳膠蛋白點擷取回收系統， 6/6流標。 微軟全校授權軟體辦理驗收。 奇柏特科技有限公司懇請校方視施工完工進度已達85%，先行預支貨款，行副已簽核先行支付第一期款。 94整體發展獎補助經費準備採購清冊、採購辦法檔案、採購合約檔案、保養合約檔案、請購表單資料檔案等6/9送研發處校發組備查。 醫學系擬辦理實驗室工程招標，決標方式採準用最有利標方式，依採購辦法簽請 校長或授權代理人同意。 保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.6.9

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

- 物品領用相關業務：

| 單 位 | 品 名 | 日 期 | 數 據 | 文具合計 | 清潔合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 文具用品 | 95/6/5~9 | 80 | 80 |  |
|  | 清潔用品 | 95/6/5~9 | 25 |  | 25 |
| 法管學院 | 文具用品 | 95/6/5~9 | 0 | 0 |  |
|  | 清潔用品 | 95/6/5~9 | 2 |  | 2 |
| 理外民學院 | 文具用品 | 95/6/5~9 | 9 | 9 |  |
|  | 清潔用品 | 95/6/5~9 | 3 |  | 3 |
| 文藝醫學院 | 文具用品 | 95/6/5~9 | 0 | 0 |  |
|  | 清潔用品 | 95/6/5~9 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 合 計 | 89 | 30 |

其他業務 請購文具清潔用品

文具用品： 4件

送粘貼憑證及報銷清單:  1件

單位請領文具清潔用品扣帳明細表送會計室扣帳	  45份

文具及清潔用品倉庫清潔打掃整理

三、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | 6/9 | 80 |  | 各單位請領文具用品建檔 | 張皋煒 |
|  | 6/9 | 25 |  | 各單位請領文具用品建檔 | 張皋煒 |
| 保管系統資料輸入 | 6/5-9 | 352 |  | 更改財產條碼存放地點 | 李子錤 劉得興 孫玉珍 |
| 保管業務清冊列印 | 本週 | 600 |  | 列印財產條碼 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 本週 | 7 |  | 處本部、會計室級單位系所 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、6/9整理並寄出各視察單位教整資料。

二、6/10資管系複盤財產27件，物品132件。

三、6/11開組務會議。

四、6/12盤點劇場財產131件，物品29

五、6/13物理系複盤財產159件，物品44件。

六、審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產3件、列管2件。

七、至文藝醫學院黏貼教整移轉條碼，財產57件，列管32件。

事務組

校本部總機（含文德文舍）

1.更改文舍文德學苑非宿舍的空間歸類。

2.處理文德學苑反應代工工友打掃不理想。

3.中華電信95年英文版電話號碼簿廣告登記單用印事宜及傳真確認。

4.文舍舍監電腦設備及防潮箱詢價議價作業。

5.處理文舍清潔用品請購單。

6.核計及填送95/06工讀費請領清單。

7.繳交出納組95/05溢收統支電話費回沖單位預算。

8.處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲

- 核對保管組與本組所建之場地資料。

- 各組確認系統相關報表及需求。

- 處理總務處網頁之資料上傳（業務報告及採購公告）。

- 暑假清理腳踏車請警衛協助張貼公告。

傅靜平

1.感染性事業廢棄物合約簽訂（每公斤調降6元）。

2.配合研發處調查並確認本校生物實驗室。

3.向主管機關申報毒性化學物質1～4類。

4.協助醫學系唐老師游離輻射相關申請文件。

5.校外公文10件。

6.校內發文2件。

7.校外發文4件。

8.協助成大資源回收廠修訂「廢棄實驗室化學藥品田報單」

9.毒性化學物質查核13件。

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 4 |
| 野聲樓第一會議室 | 4 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 8 |
| 校區戶外場地 | 8 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 8 |
| 濟時樓國際會議廳 | 4 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 4 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 7 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 4 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【醫學院+利瑪竇大樓】

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 2 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 10 |
| 【專案】 |  |
| 製作5月份校內廠商電費分析表 |  |
| 輔園餐廳招商評選會議，協調廠商簡報、會議紀錄 決議事項及招標事宜。 |  |
| 代售影印卡及收入4盒 |  |
| 商談校內餐廳合約續約事誼 |  |

民生學院對口95.6.5.—95.6.9.工作報告

| 發放（博、碩、學）畢業服。 | 博60.碩40.大20 |
| --- | --- |
| 2.利瑪竇E化教室LM110。 | 111.410.411.510單槍等故障。 |
| 3.對口使用警鈴數量調查、施作。 | 施工完成. |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 135件 |
| 5.法管器材室3號4號電. |  |
| 7.立牌借用50支.桌巾140條.長桌70張 |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 780件 |
| 11.利瑪竇411教室投影機布幕故障已修理。 | 208電視無法轉台、410機櫃 無法打開、已請項先生修理。 |
| 12.插土立牌210支.座位牌100個 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 8 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 223 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 1 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 18 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 32 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 22 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |
| 處理摘要 | 1.聖言樓9樓逃生門本週因風大，警鈴一再作響一整天；造成單位及本組相當地困擾! |  |  |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 157 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 650 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 16 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 23 |
| 7 | 校外來文 | 6 |
| 8 | 校內收文 | 21 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 6件 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 1張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 500 |
| 16 | 臨時停車收費 | 44600元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 0次 |

藝術學院

| 場地借用 + 請購修單(對口) |
| --- |
| 請購(修)單(6+2+5+3) | 16 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 5 |
| 處理特別事項 | 4 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 4 |
| 野聲樓第一會議室 | 4 |
| 野聲樓第二會議室 | 2 |
| 野聲樓第三會議室 | 8 |
| 校區戶外場地 | 8 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 7 |
| 濟時樓國際會議廳 | 5 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 3 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 14 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 9 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 0 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)、核銷單 | 5張 |
| 工友支援搬東西 | 2次 |
| 飲水機更新 | 台 |
| 飲水機修理 | 4台 |
| 領清潔用品 | 5張 |
| 飲水機水質檢驗 5/29 | 35台 |
| 理一、理二、玫瑰 | 定檢 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 8張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 4張 |

95年6月5日-95年6月9日文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號126件 平信數量多每天約花1小時分送 10次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 22件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 14次 |
| 4.借用鑰匙 | 23次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 52次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 11筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 8次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 7次 |
| 9.防火管理人員業務 | 5次 |
| 10.監視系統業務 | 13次 |

社法管窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 33 |  |  |
| 各系所借雜物 | 27 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 98 | 含甄試信件 |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 12 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 2 | 小鄭處裡門鎖 |  |
| 鋼鋁維修 | 6 | 簡先生樹德更換窗戶 羅耀拉大門 2樓鐵門 5樓鐵門 樹德扶梯 |  |
| 工友督導 | 4 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 碩士班招生資料收件 | 0 |  |  |
| 學生失物處理 | 14 |  |  |
| 緊急維修工作 | 1 | 邏要拉5樓門無法關上 |  |
| 環境美化 | 多處 | 1 種花草為織品商店 2 修樟樹為神父宿舍 3 為畢業典禮修中央 走道樹木 |  |
| 臨時交辦事項 |  | 羅耀拉大樓停電+漏水 |  |

事務組朱麗文95.6.5~95.6.9工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數217件 無金額水電及其它請購修單收件182件 請購修單，申請預算電腦登錄件數19件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數20件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 零用金撥補5項 影印卡支出1張 郵票支出105元 整理水電費繳費資料。 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。 10:00~12:00 交叉定檢(理圖、宜真宜善、宜美) 13:00~14:00 潛水艇的天空抽水馬達被關閉， 已會同電工檢查恢復。 核對飲水機資料。 13:00 濟時樓2樓冷氣開關箱，內開關被關閉，已請廠商檢查恢復。 16:30~17:00 與組長及工友當面協調工友工具 及休息空間問題。 |
| 其它 | 督導工讀生送文作業。 |