總務處95/06/26-95/07/02業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 淨心堂屋頂防漏工程 | 結案。 |
| 2 | 淨心堂三樓陽台走到防水處理 | 結案。 |
| 3 | 濟時樓B1漏水 | 結案。 |
| 4 | 第一、二圓環整修工程 | 結案。 |
| 5 | 藝術學院前圓環水溝清理 | 結案。 |
| 6 | YP408室平頂滲漏修繕 | YP408室平頂滲漏，完工結案。 |
| 7 | 物理系教師辦公室防漏防水及粉刷工程 | 完工待驗。 |
| 8 | 污水處理場 | 環境景觀地坪鋪設。 雜項工程施作整理，屋頂防水隔熱層施作。 |
| 9 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 10 | 宜真、宜善B414天花板整修 | 詢價中。 |
| 11 | 食營系水塔增設 | 施工中。 |
| 12 | 宜美宿舍ㄧ、二樓浴室整修 | 詢價中。 |
| 13 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 管架、支架、吊架線槽施工。 冷氣機線槽進場按裝。 |
| 14 | 新建醫學院綜合大樓 | 使照請領，初驗進行缺失改善。 工程變更追加減審核。 |
| 15 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，竣工作業處理中。 |
| 16 | 理二舍洗衣台貼磁磚 | 理二舍東側1F~4F西側2F~4F洗衣台加貼面磚，施工中。 |
| 17 | 朝橒樓屋頂修繕 | 朝橒樓屋頂滲漏，備料 |
| 18 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，待後續。 |
| 19 | 兒家系HE304~305牆壁維修 | 兒家系HE304~305木門拆除封閉，發包完成。 |
| 20 | 化學系ㄧ、二樓藥庫門窗更新 | 化學系ㄧ、二樓木門改善新置，施工中。 |
| 21 | 化學系辦公室整修 | 化學系CH106室空間整修，施工中。 |
| 22 | 格物學苑三樓內牆磁磚修繕 | 格物學苑三樓內牆磁磚脫落修補，竣工結案。 |
| 23 | 中美堂冷氣空調改善 | 驗收完畢，待結案。 |
| 24 | 棒球場安全圍網整修工程 | 初驗。 |
| 25 | 伯達樓機房發電機建置 | 送採購組發包。 |
| 26 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 發包圖資準備。 |
| 27 | 物理系電力改善工程 | 施工中。 |
| 28 | 理一舍旁人行道積水 | 廠商協助改善中。 |
| 29 | 外語學院LA屋頂防水工程 | 施工中。 |
| 30 | 于樞機變電站GCV工程 | 簽辦與請購流程。 |
| 31 | 焯炤館週邊暗溝清理 | 驗收完畢。 |
| 32 | 濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚 | 請購流程中。 |
| 33 | 樹德伯達樓週邊排水溝清除與修繕 | 驗收完畢。 |
| 34 | 野聲樓機房漏水修繕 | 發包完成。 |
| 35 | 淨心堂電燈修繕及粉刷 | 驗收完畢。 |
| 36 | 全校高壓電站保養 | 廠商規劃施作時程。 |
| 37 | SS21變電站線槽電箱整理 | 請購流程中。 |
| 38 | SS21變電站新增監控系統 | 請購流程中。 |
| 39 | 食營變電站GCV工程 | 簽辦與請購流程。 |
| 40 | 野聲樓屋頂修繕及整理 | 施工中。 |

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 301筆，共計1,900,974元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 536筆，共計8,125,548元 |
| 校內款項支出 | 1,297筆，共計14,734,240元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 4筆，共計30,300元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 129筆，共計3,318,709元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 13筆，共計5,094,429元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 9筆，共計797,292元 |
| 語言中心學費0412791 | 0筆，共計0元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、申報未滿183外國人所得3筆，金額31,912元，稅額6,382元。

3、定存共計2筆到期，本金16,080,680元利息276,068元﹔到期解約本息續 存共計$16,356,748元正。 採購組 6月份已決標之招標案：8件(94032、94035、94034、94041、94042、94045、94047、94049) 6月份完成驗收之招標案：6件(94024、94026、94030、94031、94033、94036) 案號94043第八屆全國原住民大專青年國際文化交流活動評選暨協商議價，6/29流標 6月份預備招標之案子：5件 案號94048生科系流式細胞分析儀1台，預定7/4開標。 案號94046醫學系實驗室設備工程，預定7/4.7/5二階段評選。 案號94044桃園縣衛生局委託「桃園縣民眾菸害認知態度與吸菸行為調查」之問卷電訪調查，預定7/6評選。 案號94050醫學院新大樓電腦網路工程(含醫學院舊大樓UTP線路整線工程) ，預定7/13開標。 案號94051伯達樓機房發電機建置計劃，預定7/18開標。 統計6月份自行採購案件311件，本組採購案件108件，推廣&進修部27件，合計446件。 保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.6.29

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 74 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 36 |  | 1 |  |  |  |  |
| 文學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 列管 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（類） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 18 | 18 |  | 52 |  |  |
| 文具品 | 57 | 57 |  | 65 |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 6/29 |  |  | 各單位請領文具清潔用品建檔，文具用品57件、清潔用品18件 | 張皋煒 |
|  | 6/29/ |  |  | 盤點清潔文具用品 | 張皋煒 |
|  | 6/29 |  |  | 編製各單位領用物品明細帳 | 張皋煒 |
| 保管業務清冊列印 | 6/26 | 98 |  | 列印條碼 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 處本部送文 | 6/27、28 |  |  | 會計室、處本部 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產16件、列管29件。

二、列印文藝醫財產條碼，財產21件、列管33件

三、與會計室進行6月份財產盤點，財產155件、列管33件。

四、審核及登錄進修部財產增加單財產3件、列管13件。

五、6/26整理期末報廢資料。

六、6/27參加防火演練。

七、6/27參加職員座談會。

八、6/28參學科能力測驗會議。

九、6/29配合化學系排煙櫃驗收。

事務組

校本部總機（含文德文舍）

1.確認暑假作息及自動總機上下班語音宣告如期上線。

2.轉送圖書館95/06工友加班費申請單。

3.傳送6月份重點工作月報。

4.處理文舍及文圖請購修單。

5.處理電話申請及異動相關業務

陳慧玲

- 各組確認系統相關報表及需求，除進修部外，其餘各組完成，虹橋針對報表部份進行修改。

- 處理總務處網頁之資料上傳（業務報告及採購公告）。

- 發暑假清理機車公告。

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 0 |
| 野聲樓第一會議室 | 7 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 9 |
| 校區戶外場地 | 3 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 4 |
| 濟時樓國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 0 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 2 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地使用說明 | 4 |
| 濟時樓國際會議廳 | 1 |

【醫學院+利瑪竇大樓】

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 2 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 10 |
| 【專案】 |  |
| 製作5月份校內廠商電費分析表 |  |
| 輔園餐廳招商評選會議，協調廠商簡報、會議紀錄 決議事項及招標事宜。 |  |
| 代售影印卡及收入4盒 |  |
| 發出校內廠商合約續約公文 |  |

民生學院對口工作報告

| 回收（博、碩、學）畢業服。 |  |
| --- | --- |
| 2.利瑪竇411E化教室電腦故障。 | 已修好. |
| 3.對口發老鼠藥。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 155件 |
| 5.法管器材室工讀生要去當兵. | 已找到新的工讀生 |
| 7.立牌借用60支.桌巾260條.長桌50張 |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 880件 |
| 11.利瑪竇411教室投影機布幕故障已修理。 | 208電視無法轉台、410機櫃 無法打開、已請項先生修理。 |
| 12.插土立牌210支.座位牌100個 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 7 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 186 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 1 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 12 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 36 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 13 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |
| 處理摘要 | 6/23理工大樓無預警停地下水,亦無通知各單位。直至下班時尚未恢復供水，大家叫苦連天 |  |  |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 291 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 37 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 16 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 10 |
| 7 | 校外來文 | 6 |
| 8 | 校內收文 | 12 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 4件 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 10 | 停車證申請 | 1張 |
| 11 | 違規停車罰款 | 500 |
| 12 | 臨時停車收費 | 25500元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 13 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 14 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 15 | 植栽花圃修剪 | 0次 |

藝術學院

| 場地借用 + 請購修單(對口) |
| --- |
| 請購(修)單(6+2+6+5) | 19 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2 |
| 處理特別事項 | 6 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 0 |
| 野聲樓第一會議室 | 7 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 9 |
| 校區戶外場地 | 3 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 4 |
| 濟時樓國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 2 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 0 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 2 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)、核銷單 | 6張 |
| 工友支援搬東西 | 2次 |
| 飲水機更新 | 台 |
| 飲水機修理 | 2台 |
| 領清潔用品 | 5張 |
| 飲水機水質檢驗 | 台 |
| 理一、理二、玫瑰 | 定檢 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3 張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 5張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 9張 |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號52件 平信數量多每天約花1小時分送 10次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 11件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 5次 |
| 4.借用鑰匙 | 9次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 2次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 12筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 2次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 6次 |
| 9.防火管理人員業務 | 11次 |
| 10.監視系統業務 | 5次 |

社法管窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 41 |  |  |
| 各系所借雜物 | 36 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 70 | 含甄試信件 |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 11 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 2 | 小鄭處裡門鎖 |  |
| 鋼鋁維修 | 3 | 簡先生樹德鐵門 樹德扶梯故障 |  |
| 工友督導 | 4 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 碩士班招生資料收件 | 0 |  |  |
| 學生失物處理 | 0 |  |  |
| 緊急維修工作 | 1 | 樹德3樓鐵門 |  |
| 環境美化 | 多處 | 1 樹德後門 文研前門 2 全校滅鼠6/23-6/29 |  |
| 臨時交辦事項 |  | 特別計畫垃圾桶預算變更 |  |

事務組朱麗文工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數291件 無金額水電及其它請購修單收件26件 請購修單，申請預算電腦登錄件數25件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數34件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 零用金撥補6項 影印卡支出1張 郵票支出5元 水電費扣繳核銷作業。 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。 95.6.28濟時樓3-7樓冷氣保養估價。 95.6.26指導工友填寫工友工具調查表。 整理工友工具調查表電子檔。 |
| 專案：95學年轉學考試工作 | 文具、耗材估價及交貨點收等。 |
| 工讀生管理 | 督導事務組辦公室工讀生送文作業等。 |