總務處95/07/03-95/07/09業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理系教師辦公室防漏防水及粉刷工程 | 完工結案。 |
| 2 | 食營系水塔增設 | 結案。 |
| 3 | 棒球場安全圍網整修工程 | 結案。 |
| 4 | 焯炤館週邊暗溝清理 | 結案。 |
| 5 | 樹德伯達樓週邊排水溝清除與修繕 | 結案。 |
| 6 | 淨心堂電燈修繕及粉刷 | 結案。 |
| 7 | 朝橒樓屋頂修繕 | 竣工結案。 |
| 8 | 污水處理場 | - 環境景觀地坪鋪設。 - 雜項工程施作整理，屋頂防水隔熱層施作。 |
| 9 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 10 | 宜真、宜善B414天花板整修 | 施工中。 |
| 11 | 宜美宿舍ㄧ、二樓浴室整修 | 施工中。 |
| 12 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | - 管架、支架、吊架線槽施工。 - 冷氣機線槽進場按裝。 |
| 13 | 新建醫學院綜合大樓 | - 使照請領，初驗進行缺失改善。 - 工程變更追加減審核。 |
| 14 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，竣工作業處理中。 |
| 15 | 理二舍洗衣台貼磁磚 | 理二舍東側1F~4F西側2F~4F洗衣台加貼面磚，施工中。 |
| 16 | 兒家系HE304~305牆壁維修 | 兒家系HE304~305木門拆除封閉，施工中。 |
| 17 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，待後續。 |
| 18 | 兒家系HE304~305牆壁維修 | 兒家系HE304~305木門拆除封閉，發包完成。 |
| 19 | 化學系ㄧ、二樓藥庫門窗更新 | 化學系ㄧ、二樓木門改善新置，施工中。 |
| 20 | 化學系辦公室整修 | 化學系CH106室空間整修，施工中。 |
| 21 | 格物學苑三樓內牆磁磚修繕 | 格物學苑三樓內牆磁磚脫落修補，竣工結案。 |
| 22 | 中美堂冷氣空調改善 | 驗收完畢，待結案。 |
| 23 | 伯達樓機房發電機建置 | 上網公告。 |
| 24 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 上網公告。 |
| 25 | 物理系電力改善工程 | 施工中。 |
| 26 | 理一舍旁人行道積水 | 廠商協助改善中。 |
| 27 | 外語學院LA屋頂防水工程 | 施工中。 |
| 28 | 于樞機變電站GCV工程 | 簽辦與請購流程。 |
| 29 | 濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚 | 與廠商議價完畢。 |
| 30 | 野聲樓機房漏水修繕 | 施作中。 |
| 31 | 全校高壓電站保養 | 廠商規劃施作時程。 |
| 32 | SS21變電站線槽電箱整理 | 與廠商議價完畢。 |
| 33 | SS21變電站新增監控系統 | 與廠商議價完畢。 |
| 34 | 食營變電站GCV工程 | 簽辦與請購流程。 |
| 35 | 野聲樓屋頂修繕及整理 | 施工中。 |
| 36 | 樹德樓3樓屋頂伸縮縫漏水 | 施工中。 |

採購組

- 7月份已決標之招標案：1件(94046)

1.案號94046醫學系實驗室設備工程， 7/4.7/5二階段評選由禮學社得標。

2.案號94044桃園縣衛生局委託「桃園縣民眾菸害認知態度與吸菸行為調查」之問卷電訪調查， 7/6評選取消撤案處理。

- 7月份完成驗收之招標案：1件(94038)

案號94038公衛系奈米微粒分析儀7/4完成驗收。

- 7月份流標之招標案：1件(94048)。

- 7月份預備招標之案子：4件(94048、94050、94051、94052)

- 案號94048生科系流式細胞分析儀1台， 7/4流標；預定7/11第二次開標。

- 案號94050醫學院新大樓電腦網路工程(含醫學院舊大樓UTP線路整線工程) ，預定7/13開標。

- 案號94051伯達樓機房發電機建置計劃，預定7/18開標。

- 案號94052宜真宜善宜美宿舍電力改善工程，預定7/24開標。

- 統計7/3-7/5自行採購案件112件，本組採購案件23件，推廣&進修部3件，合計138件。

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 228筆，共計2,950,527元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 148筆，共計3,503,664元 |
| 校內款項支出 | 711筆，共計7,358,002元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 7筆，共計57,464元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 102筆，共計1,634,047元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 10筆，共計446,403元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 2筆，共計143,787元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計266,610元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、申報未滿183外國人所得2筆，金額28,912元，稅額5,782元。

3、定存共計1筆到期，本金3,255,530元利息56,604元﹔到期解約本息續存 共計$3,312,134元正。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.7.6

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 154 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 52 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 文學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 7 | 1 |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 2 |  | 82 |  |  |  |  |
| 醫學院 | 列產 | 1 | 13 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 列管 |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  | 735 |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  | 130 |  |
| 進修部 | 列產 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 44 | 35 |  |  |  |  |
| 文具品 | 125 | 108 |  |  |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 7/6 |  |  | 各單位請領文具清潔用品建檔，文具用品108件、清潔用品35件 | 張皋煒 |
|  | 7/5 |  |  | 編製各單位請領文具清潔用品扣款明細表45份、總表2份。 | 張皋煒 |
|  | / |  |  |  |  |
| 保管業務清冊列印 | 7/4、5、6 | 137 |  | 列印條碼 | 例行業務 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 處本部送文 | 本週 | 24 |  | 致送財產增減單至各單位 |  |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  | 7/5 |  |  | 盤點文具及清潔用品 | 張皋煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔 名

貳：其他報告

- 彙整提交6月份領用物品總表與各單位當月領用明細，交付各單位分帳明細表予會計室攤提扣帳。

- 審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產14件、列管25件。

- 列印文藝醫財產條碼，財產14件、列管25件。

- 至醫學院黏貼財產條碼，財產9件、列管21件。

- 彙整94學年度財產增加單及報廢單，並進行帳務核對。

- 07/04核對六月份理、外、民學院財產增加帳。

- 07/05複盤資管系財產65件，物品108件。

- 07/06核對食營系分家後財物。

- 核對進修部六月份財產增減帳。

- 盤點推廣城區部財產735件、物品130件。