總務處95/07/10-95/07/16業務報告

# 出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 327筆，共計2,125,303元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 807筆，共計13,190,433元 |
| 校內款項支出 | 795筆，共計95,332,130元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 16筆，共計116,140元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 84筆，共計583,255元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 7筆，共計3,827,180元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 6筆，共計130,283元 |
| 語言中心學費0412791 | 3筆，共計122,640元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、申報未滿183外國人所得6筆，金額73,084元，稅額14,617元。

| 3、定存共計8筆到期，本金63,487,898元利息1,331,585元﹔到期解約本息 續存共計$64,819,483元正。 營繕組 項次 工程名稱 執行進度及內容敘述 1 化學系ㄧ、二樓藥庫門窗更新 竣工結案。 2 化學系辦公室整修 竣工結案。 3 宜真、宜善B414天花板整修 結案。 4 宜美宿舍ㄧ、二樓浴室整修 結案。 5 理一舍旁人行道積水 結案。 6 外語學院LA屋頂防水工程 結案。 7 野聲樓機房漏水修繕 結案。 8 野聲樓屋頂修繕及整理 結案。 9 樹德樓3樓屋頂伸縮縫漏水 結案。 10 玫瑰學苑祈禱室地板整修工程 比議價完成，安排施作時程。 11 資管系主機房改善工程 比議價完成，廠商施工。 12 污水處理場 環境景觀地坪鋪設，雜項工程施作整理。 申請排放流水銜接至新莊市排水渠道，說明會(二)。 13 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 電源銜接、插座開關按裝、窗孔封板測試。 14 新建醫學院綜合大樓 使照請領，初驗進行缺失改善。 工程變更追加減審核。 15 玫瑰學苑契約用電增加 玫瑰學苑設備容量增設，竣工驗收。 16 理二舍洗衣台貼磁磚 理二舍東側1F~4F西側2F~4F洗衣台加貼面磚，竣工驗收。 17 兒家系HE304~305牆壁維修 兒家系HE304~305木門拆除封閉，施工中。 18 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，7/11投標廠商現勘。 19 中美堂冷氣空調改善 驗收完畢，待結案。 | 20 伯達樓機房發電機建置 上網公告。 21 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 上網公告。 22 物理系電力改善工程 施工中。 23 于樞機變電站GCV工程 發包圖資準備中。 24 濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚 施作中。 25 全校高壓電站保養 公告停電作業時間。 26 SS21變電站線槽電箱整理 施作中。 27 SS21變電站新增監控系統 施作中。 28 食營變電站GCV工程 發包圖資準備中。 29 外語學院LB、AV屋頂防水工程 與廠商議價完畢。 30 外語學院LC屋頂防水工程5F | 與廠商議價完畢。 31 外語學院LC屋頂防水工程4F 請購流程中。 |
| --- | --- | --- |

採購組

- 案號94048生科系流式細胞分析儀1台，7/11第二次開標，未進入底價廢標。

- 案號94050醫學院新大樓電腦網路工程(含醫學院舊大樓UTP線路整線工程) ， 7/13開標有四家廠商投標，恒祥公司得標，但比其他廠商之報價偏低且低於底價百分之八十以下；本案保留至7月17日前廠商提出說明及擔保無降低品質並繳交差額保證金後，呈報行政副校長同意後，再宣布決標。

- 本週完成驗收之招標案：1件(94040)

案號94040資訊中心校務資訊系統資料庫伺服器7/12完成驗收。

- 下週預備招標之案子：3件(94048、94051、94052)

- 案號94048生科系流式細胞分析儀1台，預定7/19第三次開標。

- 案號94051伯達樓機房發電機建置計劃，預定7/18開標。

- 案號94052宜真宜善宜美宿舍電力改善工程，預定7/24開標。

- 統計7/10-7/13自行採購案件35件，本組採購案件19件，推廣&進修部1件，合計55件。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.7.13

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 文學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 100 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 列管 |  | 77 |  |  |  | 6 |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 15 | 9 |  |  |  |  |
| 文具品 | 30 | 19 |  |  |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 7/13/ |  |  | 各單位請領文具清潔用品建檔，文具用品19件、清潔用品9件 | 張皋煒 |
| 保管系統資料輸入 | 7/10、11、12 | 126 |  | 列印條碼碼 | 例行業務 |
|  | 7/11 | 52 |  | 更改財產存放地點 | 李子錤 |
|  | 7/11 | 4 |  | 進修部新增財產建檔 | 戴麗馨 |
| 保管業務清冊列印 | 7/10 | 3 |  | 列印財產、列管物品清冊 | 孫玉珍 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 本週 | 112 |  | 會計室、處本部、密二組 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  | 7/10 | 2 |  | 影印資料 | 孫玉珍 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產102件、列管81件。

- 列印文藝醫財產條碼，財產102件、列管81件。

- 彙整94學年度財產增加單及報廢單，並進行帳務核對。

- 審核及登錄進修部財產增加單財產4件。

- 整理推廣城區部盤點財物資料及列印財產條碼。

- 規劃進修部及推廣部94學年度財產盤點日程。

- 審核及登錄校本部財產增加單財產70件、列管22件。

- 審核及登錄法律學院列管增加單1件。

- 審核及登錄管理學院財產增加單財產1件、列管5件。。