總務處95/07/10-95/07/16業務報告

- 出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 327筆，共計2,125,303元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 807筆，共計13,190,433元 |
| 校內款項支出 | 795筆，共計95,332,130元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 16筆，共計116,140元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 84筆，共計583,255元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 7筆，共計3,827,180元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 6筆，共計130,283元 |
| 語言中心學費0412791 | 3筆，共計122,640元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、申報未滿183外國人所得6筆，金額73,084元，稅額14,617元。

3、定存共計8筆到期，本金63,487,898元利息1,331,585元﹔到期解約本息 續存共計$64,819,483元正。 營繕組 項次; 工程名稱; 執行進度及內容敘述. 1; 化學系ㄧ、二樓藥庫門窗更新; 竣工結案。. 2; 化學系辦公室整修; 竣工結案。. 3; 宜真、宜善B414天花板整修; 結案。. 4; 宜美宿舍ㄧ、二樓浴室整修; 結案。. 5; 理一舍旁人行道積水; 結案。. 6; 外語學院LA屋頂防水工程; 結案。. 7; 野聲樓機房漏水修繕; 結案。. 8; 野聲樓屋頂修繕及整理; 結案。. 9; 樹德樓3樓屋頂伸縮縫漏水; 結案。. 10; 玫瑰學苑祈禱室地板整修工程; 比議價完成，安排施作時程。. 11; 資管系主機房改善工程; 比議價完成，廠商施工。. 12; 污水處理場; - 環境景觀地坪鋪設，雜項工程施作整理。 - 申請排放流水銜接至新莊市排水渠道，說明會(二)。. 13; 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機; 電源銜接、插座開關按裝、窗孔封板測試。. 14; 新建醫學院綜合大樓; - 使照請領，初驗進行缺失改善。 - 工程變更追加減審核。. 15; 玫瑰學苑契約用電增加; 玫瑰學苑設備容量增設，竣工驗收。. 16; 理二舍洗衣台貼磁磚; 理二舍東側1F~4F西側2F~4F洗衣台加貼面磚，竣工驗收。. 17; 兒家系HE304~305牆壁維修; 兒家系HE304~305木門拆除封閉，施工中。. 18; 新建醫學綜合大樓電腦網路工程; 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，7/11投標廠商現勘。. 19; 中美堂冷氣空調改善; 驗收完畢，待結案。. 20; 伯達樓機房發電機建置; 上網公告。. 21; 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善; 上網公告。. 22; 物理系電力改善工程; 施工中。. 23; 于樞機變電站GCV工程; 發包圖資準備中。. 24; 濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚; 施作中。. 25; 全校高壓電站保養; 公告停電作業時間。. 26; SS21變電站線槽電箱整理; 施作中。. 27; SS21變電站新增監控系統; 施作中。. 28; 食營變電站GCV工程; 發包圖資準備中。. 29; 外語學院LB、AV屋頂防水工程; 與廠商議價完畢。. 30; 外語學院LC屋頂防水工程5F; 與廠商議價完畢。. 31; 外語學院LC屋頂防水工程4F; 請購流程中。.

採購組

- 案號94048生科系流式細胞分析儀1台，7/11第二次開標，未進入底價廢標。

- 案號94050醫學院新大樓電腦網路工程(含醫學院舊大樓UTP線路整線工程) ， 7/13開標有四家廠商投標，恒祥公司得標，但比其他廠商之報價偏低且低於底價百分之八十以下；本案保留至7月17日前廠商提出說明及擔保無降低品質並繳交差額保證金後，呈報行政副校長同意後，再宣布決標。

- 本週完成驗收之招標案：1件(94040)

案號94040資訊中心校務資訊系統資料庫伺服器7/12完成驗收。

- 下週預備招標之案子：3件(94048、94051、94052)

- 案號94048生科系流式細胞分析儀1台，預定7/19第三次開標。

- 案號94051伯達樓機房發電機建置計劃，預定7/18開標。

- 案號94052宜真宜善宜美宿舍電力改善工程，預定7/24開標。

- 統計7/10-7/13自行採購案件35件，本組採購案件19件，推廣&進修部1件，合計55件。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.7.13

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 文學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 列管 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 100 |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 列管 |  | 77 |  |  |  | 6 |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 15 | 9 |  |  |  |  |
| 文具品 | 30 | 19 |  |  |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 7/13/ |  |  | 各單位請領文具清潔用品建檔，文具用品19件、清潔用品9件 | 張皋煒 |
| 保管系統資料輸入 | 7/10、11、12 | 126 |  | 列印條碼碼 | 例行業務 |
|  | 7/11 | 52 |  | 更改財產存放地點 | 李子錤 |
|  | 7/11 | 4 |  | 進修部新增財產建檔 | 戴麗馨 |
| 保管業務清冊列印 | 7/10 | 3 |  | 列印財產、列管物品清冊 | 孫玉珍 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 本週 | 112 |  | 會計室、處本部、密二組 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  | 7/10 | 2 |  | 影印資料 | 孫玉珍 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產102件、列管81件。

- 列印文藝醫財產條碼，財產102件、列管81件。

- 彙整94學年度財產增加單及報廢單，並進行帳務核對。

- 審核及登錄進修部財產增加單財產4件。

- 整理推廣城區部盤點財物資料及列印財產條碼。

- 規劃進修部及推廣部94學年度財產盤點日程。

- 審核及登錄校本部財產增加單財產70件、列管22件。

- 審核及登錄法律學院列管增加單1件。

- 審核及登錄管理學院財產增加單財產1件、列管5件。。