總務處下週重要工作進度

出納組

1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.使照申請，初驗進行，缺失改善。 2.第二次變更設計提送審核後續。 |
| 2 | 污水處理場 | - 使照申請作業。 - 申請排放流水銜接至新莊市排水渠道說明會(二)，待後續。 |
| 3 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 系統測試、缺失改善、現勘復舊驗收竣工。 |
| 4 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，竣工結案。 |
| 5 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，投標廠商現勘後續。 |
| 6 | 伯達樓機房發電機建置 | 上網公告。 |
| 7 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 上網公告。 |
| 8 | 物理系電力改善工程 | 施工中。 |
| 9 | 于樞機變電站GCV工程 | 送採購組發包。 |
| 10 | 濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚 | 施作中。 |
| 11 | 理二舍洗衣台貼磁磚 | 理二舍東側1F~4F西側2F~4F洗衣台加貼面磚，竣工驗收。 |
| 12 | 全校高壓電站保養 | 公告停電作業時間。 |
| 13 | SS21變電站線槽電箱整理 | 施作中。 |
| 14 | SS21變電站新增監控系統 | 施作中。 |
| 15 | 食營變電站GCV工程 | 送採購組發包。 |
| 16 | 外語學院LB、AV屋頂防水工程 | 施作中。 |
| 17 | 外語學院LC屋頂防水工程5F | 施作中。 |
| 18 | 外語學院LC屋頂防水工程4F | 與廠商議價。 |

採購組

- 案號94048生科系流式細胞分析儀1台，預定7/19第三次開標。

- 案號94050醫學院新大樓電腦網路工程(含醫學院舊大樓UTP線路整線工程) ，預定7/17開標，先辦理決標保留，呈核後決定。

- 案號94051伯達樓機房發電機建置計劃，預定7/18開標。

- 案號94052宜真宜善宜美宿舍電力改善工程，預定7/24開標。

- 7/17各組對行政副校長做業務報告。

保管組

一、預備進行94學年度盤點發文及資料準備事宜。

二、核對理、外、民學院七月初財產新增帳。