總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.下水道納管施作，圍牆拆除。 2.工程變更追加減及工期結算表等審核。 |
| 2 | 污水處理場 | - 圍牆拆除整理，水溝施作。 - 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。 |
| 3 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 現勘復舊驗收竣工。 |
| 4 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，投標完成後續。 |
| 5 | 伯達樓機房發電機建置 | 上網公告。 |
| 6 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 開標。 |
| 7 | 物理系電力改善工程 | 施工中。 |
| 8 | 于樞機變電站GCV工程 | 送採購組發包。 |
| 9 | 濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚 | 施作中。 |
| 10 | 理二舍洗衣台貼磁磚 | 理二舍東側1F~4F西側2F~4F洗衣台加貼面磚，竣工驗收。 |
| 11 | 全校高壓電站保養 | 公告停電作業時間。 |
| 12 | SS21變電站線槽電箱整理 | 施作中。 |
| 13 | SS21變電站新增監控系統 | 施作中。 |
| 14 | 食營變電站GCV工程 | 送採購組發包。 |
| 15 | 外語學院LB、AV屋頂防水工程 | 施作中。 |
| 16 | 外語學院LC屋頂防水工程5F | 施作中。 |
| 17 | 外語學院LC屋頂防水工程4F | 施作中。 |

出納組

1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

採購組

- 案號94052宜真宜善宜美宿舍電力改善工程，預定7/24開標。

- 辦理交接作業，打包91學年度標案入倉庫存放。

保管組

一、繼續核對95學年度理外民財產報廢資料	。

二、資管系網路設備工程採購案財產貼驗。

三、圖書館電腦45台採購案貼驗。