總務處95/07/24-95/07/30業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 資管系主機房改善工程 | 結案。 |
| 2 | 朝橒樓整修工程 | 朝橒樓木工整修，議價作業完成。 |
| 3 | 污水處理場 | - 圍牆拆除，雜項施作。 - 審查竣工、追加減帳及工期結算表。 |
| 4 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 系統測試缺失改善。 |
| 5 | 新建醫學院綜合大樓 | - 使照補正、圖資處理、人行道圍牆退縮施作。 - 工程變更追加減審核及工期結算表。 |
| 6 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，合約製作。 |
| 7 | 伯達樓機房發電機建置 | 廠商備料。 |
| 8 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 完成發包，廠商備料。 |
| 9 | 物理系電力改善工程 | 施工中。 |
| 10 | 于樞機變電站GCV工程 | 發包圖資準備中。 |
| 11 | 濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚 | 施作中。 |
| 12 | 全校高壓電站保養 | 公告停電作業時間。 |
| 13 | SS21變電站線槽電箱整理 | 施作中。 |
| 14 | SS21變電站新增監控系統 | 施作中。 |
| 15 | 食營變電站GCV工程 | 發包圖資準備中。 |
| 16 | 外語學院LB、AV屋頂防水工程 | 廠商施作中。 |
| 17 | 外語學院LC屋頂防水工程5F | 廠商施作中。 |
| 18 | 外語學院LC屋頂防水工程4F | 廠商施作中。 |
| 19 | 樹德伯達樓無障礙環境改善 | 請購流程中。 |
| 20 | 淨心堂鋁窗更新 | 請購流程中。 |
| 21 | 理工綜合教室積水改善 | 廠商估價中。 |

- 出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 618筆，共計19,303,617元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 1,312筆，共計44,235,803元 |
| 校內款項支出 | 1,222筆，共計13,177,243元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 17筆，共計150,295元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 108筆，共計16,831,239元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 13筆，共計1,776,273元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 8筆，共計824,019元 |
| 語言中心學費0412791 | 5筆，共計283,620元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、申報未滿183外國人所得7筆，金額231,798元，稅額46,360元。

3、定存共計8筆到期，本金24,113,871元利息401,800元﹔其中1筆為校務 發展基金$6,000,000元本金續存，利息轉彰銀活存，其餘7筆本息續存，共 計$18,446,306元正。

採購組

- 案號94052宜真宜善宜美宿舍電力改善工程， 7/24決標。

- 案號94053 事務組95學年度駐衛警服務，7/27議價。

- 案號94050醫學院新大樓電腦網路工程(含醫學院舊大樓UTP線路整線工程) ，提出品質保證說明，7/26行副簽准後決標於恒祥公司。

- 本週完成驗收之招標案：5件(94051、94037、94034、94039、94048)

案號92051圖書館 自動化系統軟、硬體設備第三期驗收， 7/24完成驗收。

案號94037醫學系心臟病心音教學模型1套，7/24完成驗收。

案號94034職治系三度空間紅外線動作分析儀組，7/26完成驗收。

案號94039化學系排氣藥品櫃25座，7/27完成驗收。

案號94048生科系流式細胞分析儀1台，7/27完成驗收。

- 統計94學年度已決標尚未執行核銷，辦理保留經費於95學年核銷完成，總件收計20件，交由處本部上簽呈鑑請副校長核准。

- 統計7/24-7/27自行採購案件20件，本組採購案件6件，推廣&進修部2件，合計28件。

保管組

壹：例行性業務

- 校產相關業務：95.07.27

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 22 | 15 |  |  |  |  |
| 文具品 | 37 | 29 |  |  |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品管理DOS系統輸入 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 7/24 |  |  | 各單位請領文具用品24件清潔用品15件建檔 | 張皋煒 |
|  | 7/24 |  |  | 編製各單位請領文具清潔用品扣款明細表34份、總表2份。 | 張皋煒 |
| 保管業務清冊列印 | 本週 | 539 |  | 列印財產條碼 | 例行業務 |
|  | 7/25 |  |  | 列印Excel檔財產清冊 | 孫玉珍 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 7/24、25 | 106 |  | 致送財產增加單至會計室 | 例行業務 |
|  | 本週 | 23 |  | 人事室、使命室、醫學系 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皋煒 |
|  | 每日 |  |  | 倉庫除濕機開關控管及倒水 | 張皋煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 本月新增財物登帳與貼驗。

- 整理94學年度財產增加、財產報廢等單據備查。

- 訂定94學年度校本部及法律、管理、社科財產盤點日程表。

- 彙整提交6月份領用物品總表與各單位當月領用明細，交付各單位分帳明細表予會計室攤提扣帳。

- 審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產12件、列管267件。

- 列印文藝醫財產條碼，財產12件、列管267件。

- 彙整94學年度財產增加單及報廢單，並進行帳務核對。

- 與會計室進行7月份帳務合為帳事宜。

- 審核及登錄校本部財產增加單財產62件、列管23件及財產驗收1件。

- 審核及登錄社科學院財產增加單財產4件、列管1件。

- 審核及登錄管理學院財產增加單財產11件、列管6件。

- 核對95學年度理、外、民學院財產報廢預算資料並寄出。

- 核對至七月中旬理、外、民學院財產新增帳。

- 配合採購組驗收化學系排氣藥品櫃25座及生科系流式細胞分析儀案。