總務處95/07/31-95/08/06業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全校高壓電站保養 | 結案。 |
| 2 | SS21變電站線槽電箱整理 | 結案。 |
| 3 | SS21變電站新增監控系統 | 結案。 |
| 4 | 污水處理場 | 工程收尾處理，使照申請辦理。 審查竣工、追加減帳及工期結算表。 |
| 5 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 八月二日14:00時分正式驗收。 |
| 6 | 新建醫學院綜合大樓 | 使照補正、圖資處理、人行道圍牆退縮施作。 工程變更追加減審核及工期結算表。 |
| 7 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，八月一日會勘，入料準備。 |
| 8 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器線路故障，現勘、評估。 |
| 9 | 伯達樓機房發電機建置 | 廠商施工中。 |
| 10 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 完成發包，廠商備料。 |
| 11 | 物理系電力改善工程 | 初驗。 |
| 12 | 于樞機變電站GCV工程 | 發包圖資準備中。 |
| 13 | 濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚 | 施作中。 |
| 14 | 食營變電站GCV工程 | 發包圖資準備中。 |
| 15 | 外語學院LB、AV屋頂防水工程 | 廠商施作中。 |
| 16 | 外語學院LC屋頂防水工程5F | 廠商施作中。 |
| 17 | 外語學院LC屋頂防水工程4F | 廠商施作中。 |
| 18 | 樹德伯達樓無障礙環境改善 | 完成議價。 |
| 19 | 淨心堂鋁窗更新 | 完成議價。 |
| 20 | 理工綜合教室積水改善 | 廠商估價中。 |
| 21 | 羅耀拉SL245、246、244漏水 | 廠商估價中。 |
| 22 | 廣告系電腦光纖工程 | 尋價中。 |

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 712筆，共計3,238,411元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 1,635筆，共計31,155,905元 |
| 校內款項支出 | 1,520筆，共計19,662,005元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 32筆，共計190,940元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 115筆，共計11,580,927元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 13筆，共計2,863,005元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 11筆，共計3,908,496元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計303,940元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、申報未滿183外國人所得6筆，金額463,015元，稅額92,603元。

3、定存共計1筆到期，本金$2,230,283元利息$40,931元﹔本息續存，共計 $2,271,214元正。

採購組

- 案號95051體育室電子式重量訓練感測等設備採購接單，準備招標中。

- 案號95052體育室槳頻儀等採購接單，準備招標中。

- 案號95053體育室游泳池防滑磚改善工程採購接單，準備招標中。

- 三重客運議價準備中。

- 協同陳溫照組長及總務長與虹橋討論展延事宜。

- 辦理交接業務。

- 完成女生宿舍冷氣裝設驗收。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.5.12

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 單 位 | 品 名 | 日 期 | 數 據 | 文具合計 | 清潔合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 文具用品 | 進行業務交接，盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
|  | 清潔用品 | 進行業務交接，盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
| 法管學院 | 文具用品 | 進行業務交接，盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
|  | 清潔用品 | 進行業務交接，盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
| 理外民學院 | 文具用品 | 進行業務交接，盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
|  | 清潔用品 | 進行業務交接，盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
| 文藝醫學院 | 文具用品 | 進行業務交接，盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
|  | 清潔用品 | 進行業務交接，盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 |  |  | 0 | 0 | 0 |

三、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 |  |  |  |  |  |
| 試算表（Excel）建立 |  |  |  |  |  |
| 保管系統資料輸入 | 8/1 | 1 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 8/1 | 10 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 保管業務清冊列印 | 8/2 | 164 |  | 列印財產條碼 | 孫玉珍 |
|  | 8/2 | 10 |  | 送條碼（進修部） | 林秀皇 |
|  | 8/2-3 | 12 |  | 送各系所文件 | 劉得興 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 本週 | 4 |  | 會計室、學務處、各系所單位 | 例行業務 |
| 提水 | 7/31-8/3 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |
|  |  |  |  | 表單製作、列印表單文件、整理文件、 |  |
|  |  |  |  | 盤點文具、清潔用品庫房 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

| 一、07/31~08/01核對至七月底理外民財產新增帳。 |
| --- |
| 二、08/02參加宜真、宜善、宜美學苑冷氣驗收。 |
| 三、08/03核對至六月底財產帳。 四、登錄文藝醫新增財產資料，並列印財產條碼。 五、將會計室送交本組之7月份財產增帳進行核對。 六、進行94學年度盤點業務之簽核事宜。 |  |