總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.開放空間整理。 2.工程變更追加減及工期結算表審核。 |
| 2 | 污水處理場 | 使照作業，環境整理。 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。 |
| 3 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 八月二日正式驗收後續。 |
| 4 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器線路故障，呈核中。 |
| 5 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。 |
| 6 | 伯達樓機房發電機建置 | 廠商進場施作。 |
| 7 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 廠商送審相關資料及報開工。 |
| 8 | 物理系電力改善工程 | 複驗。 |
| 9 | 于樞機變電站GCV工程 | 送採購組發包。 |
| 10 | 食營變電站GCV工程 | 送採購組發包。 |
| 11 | 濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚 | 結案。 |
| 12 | 外語學院LB、AV屋頂防水工程 | 施作中。 |
| 13 | 外語學院LC屋頂防水工程5F | 施作中。 |
| 14 | 外語學院LC屋頂防水工程4F | 施作中。 |
| 15 | 樹德伯達樓無障礙環境改善 | 廠商備料。 |
| 16 | 淨心堂鋁窗更新 | 廠商備料。 |
| 17 | 理工綜合教室積水改善 | 請購流程。 |
| 18 | 羅耀拉SL245、246、244漏水 | 廠商議價。 |
| 19 | 廣告系電腦光纖工程 | 950810發包施工。 |

出納組

1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

採購組

- 準備八月十六日總務處業務說明會資料。

保管組

一、與會計室核對94學年度帳冊。