總務處95/08/07-95/08/13業務報告

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 413筆，共計4,554,029元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 1,027筆，共計32,754,513元 |
| 校內款項支出 | 338筆，共計34,503,186元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 50筆，共計469,649元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 63筆，共計553,999元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 14筆，共計2,076,358元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 9筆，共計10,405,685元 |
| 語言中心學費0412791 | 3筆，共計498,655元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、定存共計1筆到期，本金$6,843,508元利息$126,290元﹔本息續存，共計$6,969,798元正。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全校飲用水水質檢測 | 電子公文結案。 |
| 2 | 污水處理場 | 使照申請辦理。 審查竣工、追加減帳及工期結算表。 |
| 3 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 正式驗收後續。 |
| 4 | 新建醫學院綜合大樓 | 開放空間施作，第23期款審核，縣府專用下水道審查8/10。 工程變更追加減審核及工期結算表。 |
| 5 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 6 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器線路故障，發包中。 |
| 7 | 應美系教室修繕 | 應美系3.4樓教室門窗置物櫃、電源插座等整修，發包審核。 |
| 8 | 宜真、宜善學苑熱水管路汰換 | 宜真、宜善學苑1.2樓熱水管換新，發包審核。 |
| 9 | 宜真、宜善學苑油漆粉刷 | 宜真、宜善學苑寢室、走廊、拉櫃等面層整理，施工中。 |
| 10 | 7月份水電費 | 填寫請款單(2件) |
| 11 | 中美堂西側漏水 | 請老松公司處理完成。 |
| 12 | 水塔清洗 | 請水電工高明德處理。 |
| 13 | 中文系裝設鐵門 | 請宜豐公司處理。 |
| 14 | 綠基會-電力管理資訊化專案 | 未結，後續。 |
| 15 | 伯達樓機房發電機建置 | 廠商施工中。 |
| 16 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 完成發包，廠商備料。 |
| 17 | 物理系電力改善工程 | 初驗。 |
| 18 | 于樞機變電站GCV工程 | 發包圖資準備中。 |
| 19 | 濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚 | 初驗。 |
| 20 | 食營變電站GCV工程 | 發包圖資準備中。 |
| 21 | 外語學院LB、AV屋頂防水工程 | 廠商施作中。 |
| 22 | 外語學院LC屋頂防水工程5F | 初驗。 |
| 23 | 外語學院LC屋頂防水工程4F | 初驗。 |
| 24 | 樹德伯達樓無障礙環境改善 | 廠商施作中。 |
| 25 | 淨心堂鋁窗更新 | 廠商備料。 |
| 26 | 理工綜合教室積水改善 | 廠商估價中。 |
| 27 | 羅耀拉SL245、246、244漏水 | 廠商估價中。 |
| 28 | 法園人行走道加蓋遮雨棚 | 請購程序中。 |
| 29 | 野聲樓校史館天花板漏水 | 觀察中。 |
| 30 | 數學系3樓廁所天花板更新 | 完成與廠商議價。 |
| 31 | 樹德樓329室花台走廊漏水 | 完成與廠商議價。 |
| 32 | 外語學院(AV204)天花板掉落 | 已請廠商協助處理。 |
| 33 | 野聲樓天花板、銅像、雨披油漆及燈管40支 | 發包施工，訂於8月11、12、13日施工，室內工程完成，是外工程視天候完成。 |
| 34 | 建築物耐震評估進度及建築物清冊 | 申報教育部9508月建築物耐震評估進度及建築物清冊。 |
| 35 | 建築物耐震修復補強施工 | 評估作業中。 |
| 36 | 廣告系電腦光纖工程 | 尋價中。 |
| 37 | 宜美學苑門板粉刷5片 | 8月9日發包施工，訂於8月10日完成。 |
| 38 | 媒體中心LF214隔音工程 | 尋價中。 |

採購組

- 案號95051體育室電子式重量訓練感測等設備採購接單，準備招標中。

- 案號95052體育室槳頻儀等採購接單，準備招標中。

- 案號95053體育室游泳池防滑磚改善工程採購接單，準備招標中。

- 三重客運議價資料已轉交三重客運準備中。

- 配合事務組討論e化教室採購事宜。

- 配合原委會查核91及92年度相關採購案件。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.8.10

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 單 位 | 品 名 | 日 期 | 數 據 | 文具合計 | 清潔合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 文具用品 | 盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
|  | 清潔用品 | 盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
| 法管學院 | 文具用品 | 盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
|  | 清潔用品 | 盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
| 理外民學院 | 文具用品 | 盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
|  | 清潔用品 | 盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
| 文藝醫學院 | 文具用品 | 盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
|  | 清潔用品 | 盤點用品 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 |  |  | 0 | 0 | 0 |

三、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 |  |  |  |  |  |
| 試算表（Excel）建立 |  |  |  |  |  |
| 保管系統資料輸入 | 8/10 | 35 |  | 清潔用品輸入建檔 |  |
|  | 8/10 | 87 |  | 文具用品輸入建檔 |  |
| 保管業務清冊列印 |  | 18 |  | 列印財產條碼 | 劉得興 李子錤 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 送文 | 8/7-10 | 10 |  | 會計室、總務處、各系所單位 | 例行業務 |
| 提水 | 8/7-9 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 |  |
|  | 8/7-10 | 11 |  | 影印資料 | 劉得興 李子錤 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

| 一、8/7~8/10核對文藝醫學院94學年度新增財產。 |
| --- |
| 二、8/7~8/10核對文藝醫學院94學年度報廢財產。 |
| 三、8/7至醫學院粘貼94學年度新增財產條碼。 四、8/7~8/8核對至理外民94學年度財產帳。 五、8/10核對至理外民94學年度財產帳。 |  |