總務處95/08/14-95/08/20業務報告

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 14筆，共計2,506,87元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 62筆，共計31,016,855元 |
| 校內款項支出 | 65筆，共計91,947,951元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 1筆，共計7,168元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 64筆，共計125,404,313元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 11筆，共計637,117元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 35筆，共計61,068,639元 |
| 語言中心學費0412791 | 3筆，共計961,060元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、定存共計24筆到期，本金$259,427,989元利息$3,417,120元,本息共計$262,845,109元正；其中2筆解約，餘22筆本息續存共計$131,958,443元正。

3、核對其他所得7月份應申報數 金額共計37,971,271元  稅額共計1,018,650元。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宜美學苑門板粉刷5片 | 結案。 |
| 2 | 積健樓3樓廁所無水體育系劉老師辦公室開關故障 | 完成，結案。 |
| 3 | 中美堂西側漏水工程 | 結案。 |
| 4 | 大水塔清洗 | 結案。 |
| 5 | 中文系裝設鐵門 | 結案。 |
| 6 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 竣工結案。 |
| 7 | 污水處理場 | - 使照申請辦理。 - 審查竣工、追加減帳及工期結算表。 |
| 8 | 新建醫學院綜合大樓 | - 帷幕牆臨時支撐拆除現勘。 - 工程變更追加減審核及工期結算表。 |
| 9 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 10 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器 | 宜真、宜善學苑逃生門警報器線路故障，施工中。 |
| 11 | 應美系教室修繕 | 應美系3.4樓教室門窗置物櫃、電源插座等整修，施工中。 |
| 12 | 宜真、宜善學苑熱水管路汰換 | 宜真、宜善學苑1.2樓熱水管換新，施工中。 |
| 13 | 宜真、宜善學苑油漆粉刷 | 宜真、宜善學苑寢室、走廊、拉櫃等面層整理，竣工驗收。 |
| 14 | 宜美學苑排水管汰換 | 宜美學苑2樓排水管汰換，施工中。 |
| 15 | 輔幼112室照明及天花板改裝 | 輔幼112室照明及天花板換裝，發包中。 |
| 16 | 7月份水費 | 請款中。 |
| 17 | 生科系1至3樓樓梯間油漆 | 施工中。 |
| 18 | 外語學院視教中心2樓開關更換三向四線 | 處理中。 |
| 19 | 濟時樓及格進修部發電機修繕 | 處理中。 |
| 20 | 游泳池滑磚改善工程 | 先請宏誠莊老闆預估。 |
| 21 | 生科系LS111水槽敲除改建 | 處理中。 |
| 22 | 伯達樓機房發電機建置 | 初驗。 |
| 23 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 相關圖資變更中。 |
| 24 | 物理系電力改善工程 | 複驗。 |
| 25 | 于樞機變電站GCV工程 | 送採購組發包。 |
| 26 | 食營變電站GCV工程 | 送採購組發包。 |
| 27 | 外語學院LB、AV屋頂防水工程 | 廠商施作中。 |
| 28 | 外語學院LC屋頂防水工程5F | 改善中。 |
| 29 | 外語學院LC屋頂防水工程4F | 改善中。 |
| 30 | 樹德伯達樓無障礙環境改善 | 廠商施作中。 |
| 31 | 淨心堂鋁窗更新 | 廠商施作。 |
| 32 | 理工綜合教室積水改善 | 廠商估價中。 |
| 33 | 羅耀拉SL245、246、244漏水 | 廠商備料。 |
| 34 | 法園人行走道加蓋遮雨棚 | 請購程序中。 |
| 35 | 野聲樓校史館天花板漏水 | 初驗。 |
| 36 | 數學系3樓廁所天花板更新 | 初驗。 |
| 37 | 樹德樓329室花台走廊漏水 | 廠商備料。 |
| 38 | 藝術學院AA310教室整修 | 請購程序中。 |
| 39 | 戶外木椅整修 | 請購程序中。 |
| 40 | 中文系教室天花板抓漏 | 請購程序中。 |
| 41 | 藝術學院廁所整修(2~3樓) | 請購程序中。 |
| 42 | 中美堂廣場不銹鋼護欄 | 與廠商完成議價。 |
| 43 | 學輔中心氣密窗 | 請購程序中。 |
| 44 | 學輔中心警鈴工程 | 請購程序中。 |
| 45 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 請購程序中。 |
| 46 | 藝術學院後方鐵皮屋整修 | 請購程序中。 |
| 47 | 外語學院(AV204)天花板掉落 | 已請廠商協助處理。 |
| 48 | 野聲樓天花板、銅像、雨披油漆及燈管40支 | 發包施工，訂於8月11、12、13日施工，室內工程完成，室外工程視天候完成。 |
| 49 | 廣告系電腦光纖工程 | 95年8月14日完成發包，預定95年8月17日完成。 |
| 50 | 電子工程系 SF742網路工程 | 95年8月16日經與業務承辦人接洽，得知該工程業務單位已自行處理完成。本案呈請組長裁示定奪。 |
| 51 | 媒體中心LF214隔音工程 | 尋價中。 |

採購組

- 物理系電力改善驗收。

- 配合總務處8/16於濟時樓舉辦之對全校秘書說明會。

- 配合出席空間協調會議。